Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 103
(ред. от 01.03.2011)
"О федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы"

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2008 г. N 103

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010,

от 01.03.2011 N 136)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы.

2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу, указанную в пункте 1 настоящего Постановления, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ЗУБКОВ

- Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 21 февраля 2008 г. N 103

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010,

от 01.03.2011 N 136)

- ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Развитие гражданской

морской техники" на 2009 - 2016 годы

Наименование Программы        - федеральная целевая программа "Развитие

гражданской морской техники" на 2009 -

2016 годы

Основание для принятия        - поручение Президента Российской Федерации

решения о разработке            от 9 марта 2007 г. N Пр-395, распоряжение

Программы                       Правительства Российской Федерации

от 7 ноября 2007 г. N 1571-р

Государственный заказчик -    - Министерство промышленности и торговли

координатор Программы           Российской Федерации

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010)

Государственные заказчики     - Министерство промышленности и торговли

Программы                       Российской Федерации, Федеральное

агентство морского и речного

транспорта

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010)

Основные разработчики         - Министерство промышленности и энергетики

Программы                       Российской Федерации, Федеральное

агентство по промышленности

Цель и задачи Программы       - цель Программы - развитие отечественного

научно-технического и проектного

потенциала и создание условий для выпуска

конкурентоспособной гражданской морской

техники, обеспечивающих принципиальное

изменение стратегической конкурентной

позиции гражданского судостроения России

и завоевание к 2016 году значительной

доли мирового рынка продаж.

Задачи Программы:

создание опережающего научного задела и

технологий для разработки перспективной

гражданской морской техники, а также

проведение научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ,

направленных на повышение

конкурентоспособности гражданской

продукции судостроения;

строительство, реконструкция и

техническое перевооружение научно-

экспериментальной и стендовой базы для

сохранения и укрепления потенциала

отрасли в целях проведения

фундаментальных и прикладных

исследований, связанных с разработкой

новой гражданской морской техники;

совершенствование кооперации, развитие

унификации, диверсификации, сертификации

и систем обеспечения качества продукции

Важнейшие целевые             - количество вновь разработанных технологий

индикаторы и показатели         - 740 - 860, в том числе соответствующих

Программы                       мировому уровню, - 280 - 360;

количество патентов и других документов,

удостоверяющих новизну технологических

решений, - 860 - 1040, в том числе права

на которые закреплены за Российской

Федерацией, - 580 - 700;

доля обновленных и новых основных

производственных фондов научно-

исследовательских институтов и

конструкторских бюро отрасли -

72 процента;

доля инновационных работ гражданской

направленности в общем объеме научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ - 32 процента

Сроки и этапы                   - 2009 - 2016 годы:

реализации Программы            первый этап - 2009 - 2011 годы;

второй этап - 2012 - 2016 годы

Объемы и источники            - всего по Программе - 136484 млн. рублей

финансирования Программы        (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета -

90485 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы - 66924 млн.

рублей;

на капитальные вложения - 19034 млн.

рублей;

на прочие нужды - 4526 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников -

45899 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы - 35564 млн.

рублей;

на капитальные вложения - 7819 млн.

рублей;

на прочие нужды - 2516 млн. рублей

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

Ожидаемые конечные            - выполнение Программы в полном объеме

результаты реализации           позволит:

Программы и показатели          обеспечить разработку комплексных

социально-экономической         проектов морских платформ для освоения

эффективности                   месторождений нефти и газа на арктическом

континентальном шельфе, газовозов и

крупнотоннажных танкеров ледового

плавания, мощных арктических ледоколов

нового поколения и других объектов

морской техники;

создать научно-технические предпосылки

для производства конкурентоспособных

высокоэкономичных судов и плавсредств

гражданского назначения для морского,

речного, рыбопромыслового флота и

отраслей, осуществляющих добычу

минеральных, биологических и

энергетических ресурсов Мирового океана и

континентального шельфа;

сократить общее научно-техническое и

технологическое отставание России от

передовых стран, сохраняя и развивая в то

же время приоритет в отношении ряда

направлений развития морской техники;

снизить в значительной степени

номенклатуру и объемы поставок из

ближнего и дальнего зарубежья судового

комплектующего оборудования путем

создания новых отечественных технологий в

сфере судового машиностроения и

приборостроения, совершенствования и

развития кооперации с учетом решения

вопросов импортозамещения;

повысить конкурентоспособность

гражданской продукции для внутреннего

рынка и расширить возможности по поставке

российской судостроительной продукции на

экспорт;

обеспечить высокий социальный эффект от

сохранения и увеличения количества

высококвалифицированных рабочих мест в

судостроительной и смежных отраслях

промышленности;

обеспечить поступление за 2009 - 2016

годы в федеральный бюджет налогов от

производства гражданской морской техники

в размере 164811 млн. рублей при 90485

млн. рублей бюджетных затрат на

реализацию Программы;

обеспечить индекс доходности

(рентабельность) бюджетных ассигнований -

1,75, срок окупаемости - около 1 года.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

- I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (далее - Программа) направлена на создание конкурентоспособной отечественной гражданской морской техники путем преодоления научно-технического и технологического отставания России от промышленно развитых стран мира, а также на развитие производственного потенциала судостроительной промышленности.

Рынок продукции гражданского судостроения формируется на основе интересов трех таких групп хозяйствующих субъектов, как грузовладельцы, судовладельцы и организации судостроительной промышленности Российской Федерации.

Промышленные, энергетические и торговые компании - грузовладельцы определяют потребности в номенклатуре и объеме грузоперевозок.

Морские и речные пароходства-судовладельцы, являющиеся преимущественно частными организациями и уже интегрированными в мировой рынок транспортных услуг, определяют потребности в продукции судостроения. Государство регулирует экономические условия функционирования и приоритеты развития судостроительной промышленности, а также формирует заказ на строительство судов для нужд научно-исследовательской деятельности, аварийно-спасательной службы и ледокольного флота.

Судостроительная промышленность, призванная удовлетворять потребности грузовладельцев и судовладельцев, представляет собой совокупность научно-исследовательских, проектно-конструкторских, судостроительных, судоремонтных, машиностроительных, приборостроительных и электромонтажных организаций, выполняющих работы по созданию и обеспечению жизненного цикла судов и других объектов морской техники.

Основными секторами гражданской морской техники, способной обеспечить эффективную деятельность указанных хозяйствующих субъектов в рыночных условиях, являются:

средства освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе;

транспортные суда для перевозок морским путем;

транспортные суда внутреннего плавания и смешанного (река - море) плавания;

скоростные суда для использования на морских и внутренних линиях;

научно-исследовательские суда, в том числе суда для обеспечения экологического контроля;

ледоколы и суда технического флота;

рыбопромысловый флот.

Динамика объема грузооборота российских портов по видам перевозок морским путем показывает абсолютно устойчивый рост, который создает возможность развития отечественного транспортного флота. Однако даже на внутреннем рынке грузовых перевозок доминируют сегодня иностранные перевозчики.

Транспортные суда, плавающие под Государственным флагом Российской Федерации и принадлежащие российским судовладельцам, составляют по тоннажу около 2 процентов суммарного тоннажа флотов мира и имеют средний возраст более 18 лет, что требует принятия незамедлительных мер по его обновлению.

Российские судовладельцы ежегодно размещают за рубежом заказы на строительство морских судов на сумму около 1 млрд. долларов США. Доля же российских судостроительных заводов в объеме их заказов составляла за последние 10 лет всего около 6 процентов, хотя по техническим возможностям российского судостроения она могла бы быть около 30 процентов.

В России действует более 20 речных пароходств, многие из которых обеспечивают жизнедеятельность регионов Сибири, где реки являются практически единственными транспортными магистралями. Речной флот в настоящее время насчитывает свыше 9 тыс. судов, средний возраст которых составляет более 28 лет. В ближайшие 5 - 10 лет около 90 процентов этих судов будут списаны по техническому состоянию.

Среди факторов, препятствующих обновлению речного флота, выделяются прежде всего сезонность его работы, вследствие чего происходит увеличение срока окупаемости судов, а также неудовлетворительное состояние судоходных путей и гидросооружений.

Рыбопромысловый флот России состоит из более 2,5 тыс. судов различного назначения, причем возраст более половины из них превышает 20 лет, а около 60 процентов судов эксплуатируются сверх нормативного срока службы.

Отечественная промышленность практически не принимает участия в создании больших и средних рыбопромысловых судов, а малые строятся в очень ограниченном количестве. Так, в 2006 году заказчикам сдано всего 4 малых рыбопромысловых судна. При этом в период с 1991 по 2005 год ввезено из заграницы 1174 бывших в эксплуатации рыболовецких судна и списано за эти годы 2244 судна.

Основная часть востребованной на рынке гражданской морской техники выполнена по зарубежным проектам. Практически все сложное судовое комплектующее оборудование импортируется сейчас из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Негативные последствия в развитии отечественного судостроения в наибольшей степени затронули научно-исследовательские работы и особенно фундаментальные и поисковые исследования. Снижение объемов проведения фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок, задачей которых является обеспечение качественно нового уровня развития продукции как гражданского, так и военного назначения, привело к тому, что многие организации могут поставить только морально и технически устаревшую, более энергоемкую, сложную в эксплуатации и обслуживании, а также менее надежную продукцию.

Доля инвестиций в научные разработки в России уже почти 2 десятилетия на порядок ниже, чем в зарубежных странах. В эти годы научный задел, необходимый для проведения разработок любой перспективной техники, практически не создавался. Сопоставление зарубежного и отечественного уровней развития критических технологий в области создания гражданской морской техники выявило факты заметного отставания России от стран с развитым гражданским судостроением.

К настоящему времени научно-технический и технологический потенциал в области гражданского судостроения в значительной степени исчерпан. Государственная поддержка научных исследований и разработок недостаточна, происходит старение экспериментальной базы, ощущается недостаток научных кадров, основные производственные фонды устарели.

Сложные высокотехнологичные наукоемкие суда, на которых целесообразно сосредоточить усилия российского судостроения, характеризуются большой степенью использования в них перспективных научных разработок. Создание таких судов невозможно без постоянного увеличения инвестиций в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и поддержания инновационной деятельности для завоевания и сохранения лидирующих позиций.

Эффективность решения задач повышения конкурентоспособности отечественной гражданской морской техники во многом определяется наличием и совершенством стендовой и испытательной базы ведущих научных организаций.

В настоящее время ведущие мировые испытательные центры имеют существенные преимущества в этой области благодаря новому оборудованию, введенному в строй в 1990 - 2000 годах, а также более быстрому развитию компьютерных технологий.

По сравнению с зарубежными испытательными центрами наша научно-экспериментальная база с ее устаревшим оборудованием оказывается неконкурентоспособной. Без широкого использования объектов стендовой базы, а сегодня в ремонте и модернизации нуждаются более 50 процентов объектов, невозможно создание конкурентоспособной наукоемкой гражданской морской техники. Более того, ряд задач остается нерешенным из-за невозможности смоделировать ситуацию на имеющихся установках.

Учитывая, что одной из основных ниш для российского судостроения в ближайшие и более отдаленные годы будет создание технических средств освоения богатейших месторождений углеводородов на континентальном шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока, требуется создание современной экспериментальной базы для исследования взаимодействия ледовых образований с ледоколами и судами ледового плавания, ледостойкими платформами и терминалами, а также для решения задач обеспечения безопасной эксплуатации создаваемых технических средств в условиях низких температур.

Низкий уровень технологического потенциала отечественного судостроения обусловлен существенным отставанием российских организаций от зарубежных в развитии производственных технологий и организации работ. В результате удельная трудоемкость судостроительного производства в отрасли в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом, и суда строятся в 2 - 2,5 раза дольше.

В этих условиях крайне актуальной является разработка новых производственных технологий строительства и ремонта гражданской морской техники, технологий и средств механизации и автоматизации производственных процессов, новых технологий производства судового комплектующего оборудования, адаптированных к отечественным условиям. Требуются также модернизация и переоснащение большинства созданного в 1970 - 1980 годах отечественного уникального стендового и испытательного оборудования для отработки различных судовых комплексов и систем.

Непринятие срочных мер по устранению проблем развития отечественного гражданского судостроения может с высокой степенью вероятности привести уже в ближайшие годы к весьма серьезным следующим негативным последствиям:

вытеснение российских производителей с мирового и внутреннего рынков гражданского судостроения;

переоснащение парка российских судоходных компаний судами зарубежной постройки;

ослабление научно-технического и технологического потенциала страны из-за крайне низкого объема исследований на важных направлениях научно-технического развития, к которым относится развитие гражданской морской техники.

Все это отрицательно повлияет на обороноспособность страны, создаст угрозу ее транспортной, продовольственной и топливно-энергетической независимости. Возрастет угроза социальной напряженности в ряде регионов страны вследствие потери большого количества рабочих мест, особенно там, где судостроительные организации являются градообразующими.

Необходимость решения проблемы развития гражданской морской техники программно-целевым методом объясняется рядом факторов, среди которых основными являются:

масштабность и государственная значимость проблемы;

ресурсоемкость решения проблемы;

потребность в комплексной увязке мероприятий по развитию гражданской морской техники с текущими и перспективными задачами реализации других федеральных и государственных программ;

необходимость учета экономических, демографических, социальных и других факторов при реализации мероприятий Программы.

Применение этих методов обусловлено еще и тем, что судовое комплектующее оборудование и материалы, необходимые для создания перспективных образцов гражданской морской техники, производятся не только в судостроительной отрасли, но и в других отраслях российской промышленности.

Реализация мероприятий Программы с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценить эффективность реализации Программы.

Мероприятия Программы направлены на удовлетворение потребностей государственных и коммерческих заказчиков в современной гражданской судостроительной продукции.

Программа реализуется в 8-летний период и будет включать в себя длительный и технологически необходимый судостроительной промышленности цикл работ.

При подготовке Программы были проанализированы и сравнивались с инерционным путем развития 2 варианта решения проблемы, каждый из которых направлен на развитие гражданской морской техники, но отличается по темпам реализации, механизмам государственной поддержки, а следовательно, по объемам, динамике и структуре финансирования.

При первом варианте решения проблемы развитие отечественного гражданского судостроения осуществляется в рамках реализуемых программ, отражающих только некоторые интересы отрасли.

Этот вариант неэффективен, поскольку сложившаяся ситуация требует комплексного подхода к ее решению, полноценной бюджетной поддержки судостроения и адекватного управления процессом с корректировкой приоритетов по мере продвижения к цели. Очевидно, что финансирование по остаточному принципу в рамках общетехнических программ не позволяет сосредоточить бюджетные средства для комплексного и взаимоувязанного решения проблем гражданского судостроения. Ежегодное (или каждый 3-летний период) принятие решений Правительства Российской Федерации по различным частным аспектам развития и государственной поддержки гражданского судостроения позволяет решать лишь отдельные проблемы.

Риски при реализации этого варианта связаны с нарушениями темпа развития гражданской морской техники и судостроения вследствие длительного согласования и принятия решений по отдельным проблемам. Это приведет к увеличению затрат на 20 - 30 процентов и невыполнению мероприятий Программы из-за недостаточного бюджетного финансирования. Следствием может быть также снижение возможности привлечения достаточного объема внебюджетных средств на развитие науки и производства.

Отдельными решениями Правительства Российской Федерации предусматривается реализация только крупных внепрограммных мероприятий, не требующих системного и комплексного подхода, а также имеющих характер разового мероприятия.

При втором варианте решения проблемы развитие отечественного гражданского судостроения осуществляется во исполнение решений Президента Российской Федерации и в целях создания конкурентоспособной гражданской морской техники нового поколения путем преодоления отставания в научно-техническом и технологическом развитии от передовых стран в рамках Программы.

Риски при реализации этого варианта связаны в основном с такими внешними факторами, как:

конъюнктура мирового рынка транспортных перевозок и судостроительной техники, влияющая на объем и доходность продаж судостроительной продукции;

внешнеполитическая конъюнктура, влияющая на объемы международного кооперационного сотрудничества;

развитие конкурирующих научно-исследовательских работ и технологий за рубежом, влияющее на возможность патентования и продажи лицензий на результаты интеллектуальной деятельности;

изменение общего инвестиционного климата в стране, влияющее на возможности привлечения инвестиций.

Кроме того, Программа базируется на государственной поддержке намеченных к реализации мероприятий. Изменение объемов финансирования Программы способно в значительной мере повлиять на результативность и эффективность ее реализации.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменением приоритетов в планах развития основных потребителей продукции судостроения, что может потребовать корректировки мероприятий, содержания и механизма их реализации.

Основные показатели эффективности реализации вариантов Программы приведены в приложении N 1.

- II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является развитие отечественного научно-технического и проектного потенциала и создание условий для выпуска конкурентоспособной гражданской морской техники, обеспечивающих принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России и завоевание к 2016 году значительной доли мирового рынка продаж.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

создание опережающего научного задела и технологий для разработки перспективной гражданской морской техники, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на повышение конкурентоспособности гражданской продукции судостроения;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение научно-экспериментальной и стендовой базы для сохранения и укрепления потенциала отрасли в целях проведения фундаментальных и прикладных исследований, связанных с разработкой новой гражданской морской техники;

совершенствование кооперации, развитие унификации, диверсификации, сертификации и систем обеспечения качества продукции.

Реализация Программы предусматривается в 2 этапа.

Первый этап (2009 - 2011 годы) предусматривает разработку первоочередных проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе, и выполнение работ по модернизации и развитию опытно-конструкторской и научно-экспериментальной базы судостроительной промышленности.

По результатам выполнения первого этапа возможно уточнение в установленном порядке мероприятий, целевых индикаторов и показателей Программы на втором этапе ее реализации.

Второй этап (2012 - 2016 годы) включает в себя завершение основных работ по модернизации и развитию опытно-конструкторской и научно-экспериментальной базы судостроительной промышленности, а также выполнение проектов по созданию перспективных научно-технических решений и технологий, реализуемых при создании гражданской морской техники нового поколения.

Будут продолжены работы по опережающим перспективным научно-техническим разработкам и другим мероприятиям, обеспечивающим достижение поставленной в Программе цели.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество вновь разработанных технологий - 740 - 860, в том числе соответствующих мировому уровню, - 280 - 360;

количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, - 860 - 1040, в том числе права на которые закреплены за Российской Федерацией, - 580 - 700;

доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли - 72 процента;

доля инновационных работ гражданской направленности в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отрасли - 32 процента.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении N 2.

Достижение цели Программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий Программы. В результате общий эффект от реализации Программы будет существенно превосходить сумму эффектов от результатов выполнения ее отдельных мероприятий. Каждое мероприятие Программы представляет собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, требующих значительных ресурсных и временных затрат, и не может быть выполнено посредством разовых или краткосрочных действий. Указанное обстоятельство требует специальной организации процедур реализации мероприятий Программы в рамках единой системы программно-целевого планирования, начиная с взаимосогласованного формирования требований к технологиям и оптимального распределения ресурсов и заканчивая разработкой плана внедрения разработанных технологий.

- III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы предусматривают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализацию инвестиционных проектов по разработке новых технических решений и технологий создания конкурентоспособной гражданской морской техники, комплексной реконструкции и развитию научно-экспериментальной и проектной базы гражданского судостроения для выполнения этих работ.

Программа состоит из следующих 7 направлений:

1) технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на континентальном шельфе ("Освоение шельфа"), включая следующие группы мероприятий:

критические технологии создания платформ;

подводно-подледные технологии добычи и транспортировки углеводородов;

технологии создания средств транспортировки углеводородов;

технологии обеспечения безопасности морской деятельности и жизнедеятельности экипажей;

технологии снижения экологического воздействия морской техники на окружающую среду и снижения выбросов в атмосферу и гидросферу;

2) технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел"), включая следующие группы мероприятий:

технологии гидродинамики морских и речных судов;

технологии обеспечения прочности и надежности конструкций морской техники;

технологии проведения научных исследований в океане;

технологии проведения испытаний и выполнения исследований;

технологии создания новых и специальных материалов для морской техники;

3) концептуальные проекты морской техники ("Новый облик"), включая следующие группы мероприятий:

концептуальные проекты плавучих и стационарных морских платформ и средств для работы на континентальном шельфе;

концептуальные проекты судов обеспечения работ на континентальном шельфе и грузовых перевозок;

концептуальные проекты судов для пассажирских перевозок;

концептуальные проекты судов для добычи и переработки биоресурсов;

концептуальные проекты судов для научно-исследовательской деятельности в Мировом океане;

технологии и средства энергетического обеспечения прибрежных территорий;

проектно-конструкторские технологии;

4) производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство"), включая следующие группы мероприятий:

новые технологии постройки и ремонта морской техники;

новые технологии в производстве и ремонте судового машиностроения, оборудования и приборостроения;

технологии средств механизации и автоматизации производственных процессов;

сертификацию судостроительного производства и технологических процессов;

5) технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение"), включая следующие группы мероприятий:

технологии развития и обеспечения интеграции систем навигации и управления техническими средствами и судами в целом;

технологии создания средств гидроакустики и связи для выполнения работ под водой;

технологии создания радиолокационных средств для обеспечения морской деятельности на новой электронной компонентной базе;

6) технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика"), включая следующие группы мероприятий:

новые технологии создания энергетических систем и их элементов для повышения эффективности использования морской техники и развития морской деятельности;

технологии и разработки для эффективного использования атомных энергетических установок и электрохимической генерации в гражданском судостроении;

технологии и разработки для эффективного использования газотурбинных двигателей в гражданском судостроении;

технологии создания судовых агрегатов, систем и устройств (электротехника, движение, управление, грузовые операции, обеспечение жизнедеятельности);

технологии и технические средства для добычи и переработки биоресурсов;

7) системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования"), включая следующие группы мероприятий:

системные исследования состояния и перспектив развития мирового и отечественного судостроения;

системные исследования перспектив развития машиностроительного и приборостроительного производства судостроительной промышленности и оптимизацию их взаимодействия со смежными отраслями промышленности;

информационные технологии;

стандартизацию и каталогизацию.

Конкретный перечень мероприятий Программы по каждому направлению сформирован ее государственными заказчиками на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций различных организационно-правовых форм и с учетом задач, определенных Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу и Программой, а также исходя из среднесрочных ориентиров государственной политики.

Мероприятия Программы увязаны с мероприятиями, проводимыми в рамках других федеральных целевых программ, в выполнении которых участвуют организации судостроительной промышленности, и сформированы с таким расчетом, чтобы исключить возможное дублирование с другими программами.

Отбор мероприятий для включения в Программу осуществлен исходя из приоритетности достижения конечной цели, масштаба действия мероприятия, степени влияния на конкурентные позиции промышленности, уровня замещения зарубежной судостроительной продукции и критичности для национальной безопасности государства.

При формировании мероприятий Программы основным критерием являлась общественно значимая результативность каждого конкретного мероприятия.

Реализация мероприятий Программы по указанным направлениям обеспечит решение основных задач по созданию конкурентоспособной в сфере гражданского судостроения отрасли и ее дальнейшему развитию.

Для перспективного развития отечественной гражданской морской техники будет решена задача формирования научно-технического задела в области судостроения, конструкционных материалов, судовых двигателей, движителей, агрегатов, систем и радиоэлектронного оборудования. В Программе предусмотрена также разработка концептуальных проектов гражданской морской техники. Это обеспечит возможность создания на российских верфях перспективных судов с улучшенными стоимостными и эксплуатационными показателями, соответствующими или превосходящими мировой уровень. Реализации таких проектов должна предшествовать разработка новых конструкторских и технологических решений в отношении всех компонентов, влияющих на показатели конкурентоспособности.

Решение задачи создания в отрасли современной научно-исследовательской и конструкторской базы организаций судостроительной промышленности необходимо для обеспечения научных разработок и технологий передового уровня, в том числе поставляемых на экспорт. Повышение конкурентоспособности продукции невозможно без поддержки отраслевых научных центров, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Задача обеспечения эффективного участия отрасли в международной технологической интеграции будет решаться путем совершенствования кооперации, развития унификации и диверсификации, создания систем управления обеспечением качества продукции, а также сертификации отечественных производств международными классификационными обществами.

Механизм внедрения разработанных в рамках Программы технологий будет построен по традиционной общепринятой в промышленности и в судостроении схеме. По мере выполнения мероприятий Программы будут разрабатываться планы внедрения результатов научно-технической деятельности и продвижения новой техники на рынок, увязанные с другими федеральными целевыми программами, а также перспективными планами развития транспортных и нефтегазодобывающих организаций. Работа в этом направлении должна иметь своей целью создание условий для принципиального изменения стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения, которое обеспечивается путем внедрения разработанных технологий судостроительными организациями для их дальнейшей реализации.

- IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств организаций - исполнителей Программы с возможным привлечением отечественных и иностранных инвесторов, займов и кредитов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 136384 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

Около 66 процентов расходов, предусмотренных на реализацию Программы, составляют средства федерального бюджета, остальные расходы осуществляются за счет внебюджетных средств.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении N 3.

Реализация инновационных проектов, взаимоувязанных с соответствующими мероприятиями других федеральных целевых программ, - основное и наиболее емкое направление финансирования Программы. Финансирование этих мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы". Результаты работ являются государственной собственностью и предназначены для реализации в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы по этому направлению составляет 102488 млн. рублей, из них 66924 млн. рублей - средства федерального бюджета.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическим направлениям Программы приведены в приложении N 4.

Мероприятия Программы, реализуемые в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приведены в приложении N 5.

Результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оформляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере технического регулирования. Комплекты документации разрабатываются в стандартах единых систем конструкторской, технологической и производственной документации, а при необходимости - в других стандартах.

Вторым по значимости направлением финансирования Программы являются капитальные вложения (общий объем финансирования - 26853 млн. рублей, из них 19034 млн. рублей - средства федерального бюджета).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

Капитальные вложения направляются в первую очередь на обновление и развитие материально-технической базы проектных и научно-исследовательских организаций. Они будут ориентированы на сохранение и развитие потенциала отрасли для проведения исследований и разработок новой гражданской морской техники, включая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, обновление научно-производственной базы, развитие уникальной стендовой базы и другие работы в интересах создания необходимого потенциала для решения новых задач в сфере конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского судостроения.

Финансирование этих мероприятий будет осуществляться в установленном порядке за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников по направлению "Государственные капитальные вложения" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, будет осуществляться на условиях, установленных статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласие потенциальных участников реализации Программы на эти условия получено еще при формировании Программы.

Мероприятия Программы в части строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы приведены в приложении N 6.

Затраты на прочие нужды (общий объем финансирования составляет 7042 млн. рублей, из них 4526 млн. рублей - средства федерального бюджета) обеспечивают информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы, работу научно-экспертного совета по научному сопровождению Программы, организацию функционирования систем обеспечения качества продукции, научно-методическое сопровождение закрепления прав на результаты научно-технической деятельности и закупку передовых зарубежных технологий и лицензий.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

Мероприятия Программы по направлению "Прочие нужды" приведены в приложении N 7.

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации будет выделено 97,4 процента средств, планируемых на реализацию Программы, и Федеральному агентству морского и речного транспорта - 2,6 процента.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010)

Распределение средств по годам устанавливается с учетом динамики выполнения мероприятий Программы в рамках каждого направления. Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам приведены в приложении N 8.

Важнейшим принципом реализации Программы является максимальное привлечение средств внебюджетных источников для выполнения тех мероприятий Программы, которые могут иметь коммерческую направленность. Для устойчивого финансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников соответствующий государственный заказчик Программы включает необходимые положения в государственные контракты, заключаемые с исполнителями мероприятий Программы, подписывает с соответствующими организациями соглашения о намерениях или оформляет другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников.

Внебюджетные средства рассчитаны исходя из объемов производства организациями судостроительной промышленности продукции военного, двойного и гражданского назначения и ориентиров экспорта продукции Российской Федерации в программный период.

Учитывая глубину кризиса российского гражданского судостроения, в первые годы реализации Программы практически невозможно привлечение внебюджетных средств на уровне, сопоставимом с уровнем необходимых бюджетных средств. Относительный рост объемов внебюджетных средств в рамках отдельных мероприятий ожидается по мере реализации Программы - к концу программного периода.

Замещение средств внебюджетных источников средствами федерального бюджета не допускается.

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010)

Государственными заказчиками Программы являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агентство морского и речного транспорта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1010)

Управление реализацией Программы, а также контроль за ее выполнением и эффективностью расходования бюджетных средств осуществляются государственным заказчиком - координатором Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594.

Система управления реализацией Программы должна гарантировать достижение поставленных целей. Основными задачами управления реализацией Программы являются:

актуализация мероприятий Программы и заданий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны и основными положениями Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу;

обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными в Программе приоритетами;

привлечение инвестиций для реализации проектов.

Государственные заказчики с целью обеспечения комплексного подхода к решению задач Программы могут формировать рабочие и экспертные группы по тематическим направлениям.

Для подготовки рекомендаций по тематике работ создается научно-экспертный совет по научному сопровождению Программы.

В ходе текущего управления реализацией Программы осуществляется ее методическое, информационно-аналитическое, организационное и экспертное сопровождение (экспертиза проектов, а также результатов их выполнения).

Головные исполнители (исполнители) мероприятий Программы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Головные исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение проектов и работ, необходимых для реализации Программы, организуют кооперацию соисполнителей.

- VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы будет определяться по системе целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты развития экономики России, согласно методике расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации N 139/82н от 23 мая 2006 г., а также в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и действующими отраслевыми положениями и нормативами.

Выполнение Программы в полном объеме позволит:

обеспечить разработку комплексных проектов морских платформ для освоения месторождений нефти и газа на арктическом континентальном шельфе, газовозов и крупнотоннажных танкеров ледового плавания, мощных арктических ледоколов нового поколения и других объектов морской техники;

создать научно-технические предпосылки для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для морского, речного, рыбопромыслового флота и отраслей, осуществляющих добычу минеральных, биологических и энергетических ресурсов Мирового океана и континентального шельфа;

сократить общее научно-техническое и технологическое отставание России от передовых стран, сохраняя в то же время приоритет в отношении ряда направлений развития морской техники;

в значительной степени снизить номенклатуру и объемы поставок из ближнего и дальнего зарубежья судового комплектующего оборудования за счет создания новых отечественных технологий в сфере судового машиностроения и приборостроения, совершенствования и развития кооперации с учетом решения вопросов импортозамещения;

повысить конкурентоспособность гражданской продукции для внутреннего рынка и расширить возможности по поставке российской судостроительной продукции на экспорт;

обеспечить высокий социальный эффект от сохранения и увеличения высококвалифицированных рабочих мест в судостроительной и смежных отраслях промышленности;

повысить экологическую безопасность морской деятельности и снизить общий уровень экологического воздействия судостроительного производства и морской техники на окружающую среду;

обеспечить поступление в 2009 - 2016 годах в федеральный бюджет налогов от реализации продукции гражданского судостроения в объеме 164811 млн. рублей при 90664 млн. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований составит 1,75, срок окупаемости - около 1 года.

Расчет экономической эффективности Программы приведен в приложении N 9.

При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.

Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет определялась как сумма следующих показателей:

прямой налоговый денежный поток - связанные с реализацией Программы налоговые поступления в федеральный бюджет в течение периода реализации Программы напрямую от организаций отрасли;

косвенный налоговый денежный поток - связанные с реализацией Программы налоговые поступления в федеральный бюджет от контрагентов смежных отраслей в течение периода реализации Программы.

Налоги на добавленную стоимость, на прибыль, на доходы физических лиц и единый социальный налог исчисляются по существующим ставкам.

В качестве основного показателя оценки инвестиционного бюджетного эффекта использовался чистый дисконтированный доход по годам от реализации Программы.

Чистый дисконтированный доход государства (эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и государственных инвестиций.

На основании спрогнозированных налоговых поступлений и планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли рассчитываются основные финансовые показатели. Такими показателями можно считать дисконтированное сальдо потока, характеризующее годовую прибыль, и чистый дисконтированный доход бюджета, характеризующий суммарную прибыль (убыток) инвестиционного проекта, приведенные к базовому году. При расчете ставки дисконтирования был определен уровень риска проекта и спрогнозированы ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, а также темпы инфляции на программный и дополнительный периоды реализации Программы. Уровень риска был определен как высокий. На основе анализа макроэкономической ситуации на финансовых рынках было сделано предположение, что темпы инфляции будут постепенно снижаться и стабилизируются к концу программного периода, указанная ставка рефинансирования будет предположительно изменяться пропорционально инфляции.

- Приложение N 1

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"

НА 2009 - 2016 ГОДЫ

──────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬──────────

Вариант       │Бюджетные затраты│   Решение проблемы    │ Степень

│ (млрд. рублей)  │                       │  риска

──────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴──────────

Инерционный путь        3 - 5 (в год)    продолжение развития    высокая

развития                                 кризисной ситуации и

усугубление проблемы

Первый вариант            50 - 60        не обеспечивается       средняя

Второй вариант            90 - 100       обеспечивается          низкая

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ

────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ Единица │                                  Годы реализации Программы

│измерения├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────

│         │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год

────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────

Количество вновь разработанных   единиц     20 - 25   40 - 50    60 - 75    80 - 95   105 - 125  125 - 145  150 - 170  160 - 180

технологий - всего

в том числе соответствующих      единиц     10 - 12   15 - 17    25 - 30    30 - 40    40 - 50    50 - 65    50 - 70    60 - 80

мировому уровню

Количество патентов и других     единиц     15 - 20   40 - 60    65 - 85    90 - 110  120 - 140  150 - 175  180 - 210  200 - 240

документов, удостоверяющих

новизну технологических

решений, - всего

в том числе права, которые     единиц     10 - 14   28 - 40    45 - 60    60 - 75    80 - 95   100 - 115  120 - 140  135 - 160

закреплены за Российской

Федерацией

Доля обновленных и новых        процентов     9,5      11,5        29         44         57         66         70          72

основных производственных

фондов научно-исследовательских

институтов и конструкторских

бюро отрасли

Доля инновационных работ        процентов     8,2       12         17         22         26         28         30          32

гражданской направленности в

общем объеме научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских работ отрасли

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────

Направление расходов и │2009 - 2016│                           В том числе

источник финансирования │  годы -   ├───────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────

│   всего   │ 2009  │  2010   │ 2011  │ 2012  │ 2013  │  2014  │ 2015 │ 2016

│           │  год  │   год   │  год  │  год  │  год  │  год   │ год  │  год

─────────────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────

Всего по Программе        136383,85  5463,52 10393,93   18396   27907   29803  27291,4  10591   6538

в том числе:

федеральный бюджет       90484,7   3524,15   6820     12543   18678   19693  18255,6   6871   4100

внебюджетные источники   45899,1   1939,37  3573,93   5853    9229    10110   9035,8   3720   2438

Капитальные                 26853       -      2026     6220    6892    5737     4574    1033    371

вложения - всего

в том числе:

федеральный бюджет        19034       -      1480     4452    4861    4065     3216    717     243

внебюджетные источники    7819        -       546     1768    2031    1672     1358    316     128

НИОКР - всего             102488,35  5188,02  7858,93   11384   20027   22907  21486,4   8437   5200

в том числе:

федеральный бюджет      66924,25   3328,65   4970     7529    13144   14875  14265,6   5470   3342

внебюджетные источники  35564,106  1859,37 2888,936   3855    6883    8032    7220,8   2967   1858

Прочие нужды - всего       7042,5     275,5     509      792     988    1159     1231    1121    967

в том числе:

федеральный бюджет       4526,5     195,5     370      562     673     753     774     684     515

внебюджетные источники    2516       80       139      230     315     406     457     437     452

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 4

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"

НА 2009 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────

Технологическое   │   Источник   │2009 - 2016 │                   В том числе

направление     │финансирования│годы - всего├───────┬───────┬────┬────┬────┬──────┬────┬──────

│              │            │ 2009  │ 2010  │2011│2012│2013│ 2014 │2015│2016

│              │            │ год   │  год  │год │ год│ год│ год  │ год│ год

────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴──────┴────┴──────

1. Технологии       всего            21799,35   881,68  1057,97 1812 3167 5303 5834,7 2304 1439

создания морской

техники для         в том числе:

освоения

углеводородных      федеральный       14710      579     682,6  1230 2147 3594 3957,4 1555  965

ресурсов на         бюджет

континентальном

шельфе ("Освоение   внебюджетные     7089,35    302,68  375,37  582  1020 1709 1877,3  749  474

шельфа")            средства

2. Технологии       всего            14526,7    526,3   1052,1  1732 3336 3544 3262,3  610  464

создания

перспективной       в том числе:

морской техники

("Научный задел")   федеральный       9572,6     355     699,4  1161 2223 2346 2132,2  374  282

бюджет

внебюджетные      4954,1    171,3    352,7  571  1113 1198 1130,1  236  182

средства

3. Концептуальные   всего            16260,28   853,1   1209,78 1278 2025 2895 3755,4 2559 1685

проекты морской

техники ("Новый     в том числе:

облик")

федеральный      10353,18   511,1   689,28  826  1302 1860 2470,8 1629 1065

бюджет

внебюджетные      5907,1     342     520,5  452   723 1035 1284,6  930  620

средства

4. Производственные всего             10224      636     771,6  970  2759 3693 1075,4  319   -

технологии

строительства и     в том числе:

ремонта морской

техники             федеральный        6031      365      439   592  1672 2139  640    184   -

("Судостроительное  бюджет

производство")

внебюджетные       4193      271     332,6  378  1087 1554 435,4   135   -

средства

5. Технологии       всего            11612,93   879,4   1339,13 1750 2250 2011 2183,4  658  542

создания морского

радиоэлектронного   в том числе:

оборудования и

систем управления   федеральный       7734,1     579     881,2  1168 1497 1325 1500,9  433  350

("Судовое           бюджет

приборостроение")

внебюджетные     3878,83    300,4   457,93  582   753  686 682,5   225  192

средства

6. Технологии       всего            24329,8    1143,35 1779,65 2956 5630 5061 4864,8 1825 1070

судового

машиностроения,     в том числе:

судовых

энергетических      федеральный      16111,45   773,55  1167,8  1964 3733 3348 3255,1 1190  680

установок и         бюджет

систем ("Судовое

машиностроение и    внебюджетные     8218,35    369,8   611,85  992  1897 1713 1609,7  635  390

энергетика")        средства

7. Системные        всего            3735,29    268,19   648,7  886   860  400 510,4   162   -

исследования

развития морских    в том числе:

технологий и

рынков              федеральный      2411,92     166    410,72  588   570  263 309,2   105   -

("Системные         бюджет

исследования")

внебюджетные     1323,37    102,19  237,98  298   290  137 201,2   57    -

средства

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 5

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ

МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

│2009 - 2016│                     В том числе                     │  Ожидаемые результаты

│  годы -   ├───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤

│   всего   │ 2009  │ 2010  │2011 │2012 │ 2013 │ 2014 │2015 │2016 │

│           │  год  │  год  │ год │ год │ год  │ год  │ год │ год │

─────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────────────────────

1. Технологии создания    21799,35   881,68  1057,97 1812  3167   5303  5834,7 2304  1439

морской техники для       --------   ------  ------- ----  ----   ----  ------ ----  ----

освоения углеводородных     14710      579    682,6  1230  2147   3594  3957,4 1555   965

ресурсов на

континентальном шельфе

("Освоение шельфа")

1.1. Критические           4803,2     107,8   109,4   400  1117   1904   1165    -     -

технологии создания        ------     -----   -----   ---  ----   ----   ----

платформ                    3265       78      72     283   757   1310   765

1.1.1. Разработка            922        -       -     154   304   464     -      -     -   Разработаны методы

технологий определения       ---                      ---   ---   ---                      учета фактической

ледовых нагрузок на          640                      110   210   320                      ледовой обстановки;

плавучие и                                                                                 разработан комплект

гравитационные буровые,                                                                    документации в системе

добычные морские                                                                           стандартов по

платформы, включая                                                                         информации,

технические сооружения,                                                                    библиотечному и

работающие на предельном                                                                   издательскому делу

мелководье, и другие                                                                       (2012 год).

средства освоения                                                                          Разработаны методики

углеводородных ресурсов                                                                    прогнозирования

континентального шельфа                                                                    взаимодействия

(комплекс работ                                                                            инженерных сооружений с

"Ледостойкость")                                                                           ледяными образованиями

на основе физического и

математического

моделирования.

Разработан комплект

документации в системе

стандартов по

информации,

библиотечному и

издательскому делу

(2013 год).

Разработаны методики

расчета ледовых

нагрузок на ледостойкие

комплексы на основе

экспериментально-

расчетных методов.

Разработан комплект

документации в системе

стандартов по

информации,

библиотечному и

издательскому делу

(2014 год)

1.1.2. Разработка            836        -       -     85    323   428     -      -     -   разработан технический

технологий снижения          ---                      --    ---   ---                      проект конструктивной

ледовых нагрузок на          595                      60    220   315                      защиты плавучих и

работающие на                                                                              гравитационных добычных

континентальном шельфе                                                                     морских платформ,

инженерные сооружения.                                                                     включая технические

Разработка технических                                                                     сооружения на

решений по различным                                                                       предельном мелководье.

вариантам конструктивной                                                                   Разработан комплект

защиты плавучих и                                                                          документации в

гравитационных добычных                                                                    стандартах единой

морских платформ,                                                                          системы конструкторской

включая технические                                                                        документации (2013 год).

сооружения на                                                                              Разработаны методика

мелководье Карского и                                                                      расчета и

Каспийского морей                                                                          технологическая

(комплекс работ                                                                            документация по монтажу

"Платформы-лед-1")                                                                         свайной противоледовой

защиты. Разработан

комплект документации в

стандартах единой

системы технологической

документации (2013 год).

Разработаны технические

предложения по

управлению ледовой

обстановкой,

позволяющие снизить

риск возникновения

аварийных ситуаций

вследствие воздействия

внешней среды и

обеспечить выбор

оптимальных

конструкций.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

и единой системы

технологической

документации (2014 год)

1.1.3. Разработка            719        -       -      -    59    150    510     -     -   разработан технический

технологий снижения          ---                            --    ---    ---               проект конструктивной

ледовых нагрузок на          480                            40    100    340               защиты буровых морских

работающие на                                                                              платформ. Разработан

континентальном шельфе                                                                     комплект документации в

инженерные сооружения.                                                                     стандартах единой

Разработка технических                                                                     системы конструкторской

решений по различным                                                                       документации (2015 год).

вариантам конструктивной                                                                   Разработаны технические

защиты плавучих буровых                                                                    предложения по

морских платформ                                                                           управлению ледовой

(комплекс работ                                                                            обстановкой,

"Платформы-лед-2")                                                                         позволяющие снизить

риск возникновения

аварийных ситуаций

вследствие воздействия

внешней среды и

обеспечить выбор

оптимальных конструкций.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

и единой системы

технологической

документации (2015 год)

1.1.4. Разработка            980        -       -      -    155   465    360     -     -   разработаны технические

технологий создания          ---                            ---   ---    ---               предложения, где

морских ледостойких          645                            105   305    235               определены базовый

стационарных платформ с                                                                    архитектурный облик

опорным основанием из                                                                      морской ледостойкой

композиционных                                                                             платформы для предельно

материалов на основе                                                                       мелководного

дисперсно-армированных                                                                     замерзающего шельфа,

бетонов                                                                                    вопросы строительства

(комплекс работ                                                                            морских ледостойких

"Опора-материалы")                                                                         платформ из

композиционных

материалов на основе

бетона, разработаны

методы и организация

производства.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации и единой

системы проектной

документации для

строительства

(2015 год).

Разработана нормативно-

техническая документация

на судостроительные

бетоны.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы технологической

документации (2014 год)

1.1.5. Разработка            499        -       -      -    59    145    295     -     -   разработан

технологий защиты грунта     ---                            --    ---    ---               предварительный проект

в районе платформ            325                            40     95    190               (технология) защиты

гравитационного типа от                                                                    грунта в районе

размывания для различных                                                                   платформ гравитационного

геологических условий                                                                      типа от размывания, в

(комплекс работ "Грунт")                                                                   том числе при

эксплуатации судов

с большой осадкой.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации и единой

системы проектной

документации для

строительства (2015 год)

1.1.6. Разработка           217,2     107,8   109,4    -     -     -      -      -     -   разработаны опытные

технологий и                -----     -----   -----                                        образцы

полифункциональных           150       78      72                                          полифункциональных

средств и систем защиты                                                                    экологически безопасных

от морской коррозии,                                                                       средств и систем защиты

судов и морских                                                                            от морской коррозии,

сооружений всех классов                                                                    судов и морских

и назначений без                                                                           сооружений всех классов

применения защитных                                                                        и назначений на всех

покрытий                                                                                   этапах их жизненного

(комплекс работ                                                                            цикла, обеспечивающих

"Морская коррозия")                                                                        исключение коррозионных

разрушений и выделения

продуктов коррозии без

применения защитных

покрытий.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

и единой системы

технологической

документации (2011 год)

1.1.7. Разработка            630        -       -     161   217   252     -      -     -   изготовлен опытный

технологии создания          ---                      ---   ---   ---                      образец морского

морского                     430                      113   142   175                      телеметрического

телеметрического                                                                           комплекса для

комплекса для управления                                                                   управления бурением в

бурением нефтегазовых                                                                      высоких широтах.

скважин, а также                                                                           Разработан комплект

конкурентоспособных                                                                        документации в

периферийных устройств                                                                     стандартах единой

систем управления                                                                          системы конструкторской

(датчиков,                                                                                 документации (2014 год).

сигнализаторов,                                                                            Разработаны технические

исполнительных органов с                                                                   проекты

минимизацией                                                                               конкурентоспособных

энергопотребления), в                                                                      периферийных устройств

том числе во                                                                               систем управления

взрывопожаробезопасном                                                                     (датчиков,

исполнении, для                                                                            сигнализаторов,

использования на                                                                           исполнительных органов

объектах добычи                                                                            с минимизацией

углеводородов на                                                                           энергопотребления), в

арктическом                                                                                том числе во

континентальном шельфе                                                                     взрывопожаробезопасном

(комплекс работ                                                                            исполнении. Разработан

"Периферийные системы")                                                                    комплект документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2013 год).

Изготовлен опытный

образец устройства

измерения расхода и

плотности

технологических

жидкостей при бурении и

цементировании скважин

с морских буровых

платформ.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2014 год)

1.2. Подводно-подледные    6824,75    65,38   98,37   102   462   1322   2407  1619   749

технологии добычи и        -------    -----   -----   ---   ---   ----   ----  ----   ---

транспортировки             4637       45      65     70    325   902    1640  1090   500

углеводородов

1.2.1. Разработка            649        -       -      -    133   228    288     -     -   разработаны технические

технологии и проекта         ---                            ---   ---    ---               требования к

конструктивной защиты        470                            100   165    205               конструктивной защите.

оборудования подводных                                                                     Разработаны технические

заканчиваний скважин от                                                                    предложения и определен

воздействия ледовых                                                                        облик конструктивной

торосов на мелководных                                                                     защиты. Созданы опытные

акваториях (Обско-                                                                         макеты образцов для

Тазовская губа и                                                                           испытаний.

Печорская губа)                                                                            Разработан комплект

(комплекс работ "Защита-                                                                   документации в

мелководье")                                                                               стандартах единой

системы конструкторской

документации и единой

системы проектной

документации для

строительства (2015

год).

Разработаны технические

требования по

проектированию средств

защиты. Разработан

комплект документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2014 год)

1.2.2. Разработка            830        -       -      -    90    220    520     -     -   разработаны технические

принципиально новых          ---                            --    ---    ---               предложения, где

технологий для создания      537                            60    142    335               определены ключевые

используемых на                                                                            компоненты необитаемых

континентальном шельфе                                                                     подводных аппаратов на

подводных аппаратов и                                                                      основе передовых

компонентов к ним,                                                                         технологий, таких, как

соответствующих мировому                                                                   электрохимические

уровню                                                                                     генераторы и ядерные

(комплекс работ                                                                            источники энергии,

"Подводные аппараты")                                                                      гидролокаторы с

синтезированной

апертурой антенны,

"звуковидение".

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2014 год).

Изготовлен макетный

образец системы

технического зрения.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2015 год).

Разработана система

управления автономным

мобильным роботом на

базе подводного

аппарата с

использованием

нейросинергетических

регуляторов. Разработан

комплект документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2015 год).

Разработан комплекс

программных средств для

моделирования систем

управления автономным

мобильным роботом,

создана методика

синтеза систем

управления. Разработан

комплект документации в

стандартах единой

системы программных

документов (2014 год)

1.2.3. Разработка          265,75     65,38   98,37   102    -     -      -      -     -   разработаны технические

технологий, технических    ------     -----   -----   ---                                  предложения, где

решений и формирование       180       45      65     70                                   определен облик

облика средств для                                                                         грузоподъемного

осуществления                                                                              аппарата для работы с

спускоподъемных и                                                                          тяжеловесными объектами

транспортных операций на                                                                   подводно-подледных

замерзающем                                                                                добычных комплексов.

континентальном шельфе,                                                                    Разработан комплект

обеспечивающих                                                                             документации в

круглогодичную                                                                             стандартах единой

безопасную эксплуатацию                                                                    системы конструкторской

технологического                                                                           документации (2012 год).

оборудования различного                                                                    Разработан

назначения на                                                                              предварительный проект

нефтегазовых промыслах                                                                     конструкций и систем,

(комплекс работ                                                                            на основе которого

"Остров-1")                                                                                будет возможна

разработка технического

проекта, изготовление

демонстрационной модели

аппарата с целью его

испытаний как на

стендах, так и в

морских условиях.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2012 год)

1.2.4. Разработка            957        -       -      -    239   284    434     -     -   создана новая

технологий и систем для      ---                            ---   ---    ---               технология (разработан

подводной разведки и         655                            165   195    295               предварительный проект)

мониторинга                                                                                сейсморазведки морских

месторождений                                                                              шельфовых месторождений,

углеводородов                                                                              проведены натурные

(комплекс работ                                                                            сейсморазведочные

"Разведка")                                                                                измерения на базе новых

информационных

технологий и созданного

опытного образца.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2014 год)

1.2.5. Разработка           2119        -       -      -     -    385    735    999    -   изготовлены

технологий безопасной       ----                                  ---    ---    ---        экспериментальные

погрузки и разгрузки        1455                                  260    515    680        образцы системы,

углеводородов, включая                                                                     проведены лабораторно-

сжатый и сжиженный                                                                         стендовые и натурные

природный газ. Отработка                                                                   морские испытания (2015

основных технических                                                                       год).

решений и мониторинга                                                                      Разработан комплект

процессов                                                                                  документации в

(комплекс работ                                                                            стандартах единой

"Технологии                                                                                системы конструкторской

транспортировки")                                                                          документации (2015 год).

Разработаны

экспериментальные

макеты оборудования,

обеспечивающего

погрузку и разгрузку

углеводородов,

разработаны и

изготовлены опытные

образцы глубоководного

электрооборудования.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2016 год).

Разработаны технические

предложения с основными

экологически безопасными

техническими решениями

погрузки и разгрузки

углеводородов, включая

сжатый и сжиженный

природный газ.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2016 год)

1.2.6. Разработка           2004        -       -      -     -    205    430    620   749  разработана технология

технологий создания         ----                                  ---    ---    ---   ---  (техническое

автоматизированного         1340                                  140    290    410   500  предложение) создания

подводного терминала для                                                                   опорного основания

беспричальной загрузки-                                                                    глубоководного

выгрузки углеводородного                                                                   отгрузочного терминала.

сырья                                                                                      Разработан комплект

(комплекс работ                                                                            документации в

"Подводный терминал")                                                                      стандартах единой

системы конструкторской

документации и единой

системы проектной

документации для

строительства (2014

год).

Разработано техническое

предложение

автоматизированного

подводного терминала

для беспричальной

загрузки-выгрузки

углеводородного сырья

на суда без средств

динамического

позиционирования на

акваториях с ледовым

покрытием или в условиях

волнообразования.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации и единой

системы проектной

документации для

строительства (2015

год).

Созданы опытные образцы

основных элементов

автоматизированного

подводного терминала и

выполнен комплекс

модельных испытаний как

отдельных элементов,

так и всего подводного

терминала, для

отработки и решения

проблемных вопросов его

создания и эксплуатации.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации и единой

системы проектной

документации для

строительства (2017 год)

1.3. Технологии создания   3051,2      35     90,2    159   575   944    1248    -     -

средств транспортировки    ------      --     ----    ---   ---   ---    ----

углеводородов              2065,6      25     57,6    107   378   630    868

1.3.1. Разработка           185,2       -     20,2    69    96     -      -      -     -   разработан

технологий и средств        -----             ----    --    --                             предварительный проект

увеличения пропускной       120,6             12,6    47    61                             борьбы с парафиновыми и

способности, сокращения                                                                    гидратно-парафиновыми

времени погрузки-                                                                          отложениями в насосно-

разгрузки судовых,                                                                         компрессорных трубах

корабельных и                                                                              скважин и

технологических                                                                            внутрипромысловых

трубопроводов при низких                                                                   нефтепроводах на основе

температурах (комплекс                                                                     виброакустики

работ "Антивязкость-МТ")                                                                   (2012 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация на

оборудование,

реализующее технологию

сокращения времени

погрузки-разгрузки

нефтеналивных емкостей

с вязкой нефтью в

условиях низких

температур на основе

виброакустики (2012

год).

Изготовлены, испытаны и

сертифицированы опытные

образцы оборудования

(2013 год)

1.3.2. Разработка           1099        -       -      -    236   359    504     -     -   разработана рабочая

комплекса средств           ----                            ---   ---    ---               конструкторская

контроля состояния           740                            157   235    348               документация для

трубопроводов большой                                                                      автономного

протяженности                                                                              малогабаритного

(комплекс работ                                                                            самоходного подводного

"Мониторинг труб")                                                                         аппарата. Создан

опытный образец (2015

год).

Разработан

предварительный проект

автоматизированного

комплекса средств

контроля состояния

подводных средств

газопроводов большой

протяженности.

Изготовлены опытные

образцы (2015 год)

1.3.3. Разработка            470        -       -      -    76    165    229     -     -   разработана рабочая

технологий и систем          ---                            --    ---    ---               конструкторская

обеспечения контроля         310                            50    105    155               документация для

состояния перевозимого                                                                     создания комплексных

груза судами различных                                                                     систем обеспечения

классов                                                                                    контроля состояния

(комплекс работ                                                                            перевозимого груза

"Груз-контроль")                                                                           судами различных

классов (2014 год).

Создан опытный образец

измерительно-

мониторинговой системы

контроля состояния

безопасности

перевозимого груза

(сжиженный газ, нефть,

нефтепродукты) (2015

год)

1.3.4. Разработка           1102        -       -      -    167   420    515     -     -   разработаны методики

эффективных технологий      ----                            ---   ---    ---               проектирования

проектирования корпусов      765                            110   290    365               крупнотоннажных судов

ледоколов и арктических                                                                    активного ледового

судов ледового плавания,                                                                   плавания и ледоколов.

в том числе для                                                                            Подготовлены требования

перевозки сжатого и                                                                        правил Морского

сжиженного газа                                                                            регистра к ледовой

(комплекс работ                                                                            прочности (2014 год).

"Конструкция-лед")                                                                         Разработаны образцы

опытных конструкций,

включая большеобъемные

баллоны высокого

давления для

транспортировки сжатых

газов. Разработан

комплект документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2015 год)

1.3.5. Разработка            195       35      70     90     -     -      -      -     -   разработана методика

технологии                   ---       --      --     --                                   проектирования плавучих

конструирования и            130       25      45     60                                   нефтехранилищ с учетом

регламентации прочности                                                                    регламентации их

плавучих нефте- и                                                                          прочности (2011 год).

газохранилищ для                                                                           Разработан технический

обеспечения приемки,                                                                       проект системы контроля

переработки и передачи                                                                     слива-налива,

на транспортные суда.                                                                      представлена

Разработка системы                                                                         технологическая

контроля                                                                                   документация

слива-налива                                                                               с техническими

(комплекс работ                                                                            решениями по внедрению

"Хранилище")                                                                               ее в серийное

производство (2012 год)

1.4. Технологии            4560,5     673,5    703    490   100   445    774    685   690

обеспечения безопасности   ------     -----    ---    ---   ---   ---    ---    ---   ---

морской деятельности и      3020       431     451    319   64    292    533    465   465

жизнедеятельности

экипажей

1.4.1. Разработка          1041,5     429,5    307    305    -     -      -      -     -   разработаны методы

технологий защиты от       ------     -----    ---    ---                                  защиты от пожаров и

пожаров и взрывов            659       273     192    194                                  взрывов помещений

помещений морской                                                                          морской техники на

техники на основе                                                                          основе нетрадиционных

нетрадиционных                                                                             конструктивных решений

конструктивных решений с                                                                   с использованием

использованием                                                                             перспективных

перспективных                                                                              огнестойких,

огнестойких,                                                                               огнезадерживающих и

огнезадерживающих и                                                                        негорючих материалов,

негорючих материалов,                                                                      разработаны технологии

технологии сверхраннего                                                                    (предварительные

обнаружения пожаров и                                                                      проекты) систем

систем информационно-                                                                      сверхраннего

аналитической поддержки                                                                    обнаружения пожаров и

действий экипажей судов                                                                    информационно-

и объектов морской                                                                         аналитической поддержки

техники по борьбе за                                                                       действий экипажей судов

живучесть при пожарах                                                                      и объектов морской

(комплекс работ "ВПБ")                                                                     техники по борьбе за

живучесть при пожарах

(2012 год).

Разработан технический

проект ситуационного

центра обеспечения

безопасности морских

платформ (2012 год)

1.4.2. Разработка           2145        -       -      -     -    240    530    685   690  разработаны методики и

технологий и технических    ----                                  ---    ---    ---   ---  технические предложения

средств спасания во         1460                                  165    365    465   465  по всей номенклатуре

льдах                                                                                      технических средств для

(комплекс работ                                                                            выполнения спасательных

"Спасание во льдах")                                                                       работ во льдах, где

определен облик

технических средств и

выполнены технико-

экономические

обоснования их

использования (2015

год).

Разработана техническая

и рабочая

конструкторская

документация для

экспериментальных и

стендовых образцов,

созданы опытные образцы

технических средств и

проведены их испытания

(2017 год)

1.4.3. Разработка            549        -       -      -    100   205    244     -     -   разработано

эффективных методов,         ---                            ---   ---    ---               методическое и

средств и технологий         359                            64    127    168               программное обеспечение

комплексного снижения                                                                      для проведения анализа

воздействия физических                                                                     соответствия нормам

полей на экипажи судов и                                                                   вибрации Международной

объекты морской техники                                                                    организации по

(комплекс работ "Шум")                                                                     стандартизации (ИСО)

(2013 год).

Разработаны технические

предложения по созданию

новых технических

средств, где

реализованы технические

решения по снижению

воздействия различных

факторов на экипажи

морской техники с

полным их соответствием

действующим нормам по

вибрации (2015 год)

1.4.4. Разработка            825       244     396    185    -     -      -      -     -   разработаны технические

технологий создания          ---       ---     ---    ---                                  предложения по

средств подготовки           542       158     259    125                                  тренажерным комплексам

экипажей                                                                                   по всей основной

(комплекс работ                                                                            номенклатуре

"Тренажеры")                                                                               перспективной морской

техники и сложного

оборудования для

обучения и тренировки

экипажей судов и

персонала других

средств морской техники

по выполнению широкого

спектра задач. Созданы

опытные образцы и

разработана методика

координированного

обучения (2012 год)

1.5. Технологии снижения   2559,7       -      57     661   913   688   240,7    -     -

экологического             ------              --     ---   ---   ---   -----

воздействия морской        1722,4              37     451   623   460   151,4

техники на окружающую

среду и снижения

выбросов в атмосферу и

гидросферу

1.5.1. Разработка          1273,7       -       -     205   390   438   240,7    -     -   разработаны технические

технологии                 ------                     ---   ---   ---   -----              предложения по

экологического              866,4                     147   278   290   151,4              экологическому

мониторинга акваторий, в                                                                   мониторингу и оповещению

которых производится                                                                       с использованием

морская нефтегазодобыча                                                                    гидрофизикохимических

и проложены морские                                                                        методов и методов

трубопроводы. Разработка                                                                   гидроакустики и

программно-аппаратных                                                                      оптоакустики в районах

гидрофизикохимических,                                                                     разведки, добычи и

гидро- и                                                                                   транспортировки

оптоакустических средств                                                                   углеводородного сырья

высокоточного                                                                              (2013 год).

обнаружения,                                                                               Разработан программно-

идентификации, оценки                                                                      аппаратный комплекс

параметров разлива нефти                                                                   оценки параметров

и степени угроз                                                                            разлива нефти и степени

окружающей среде                                                                           угроз окружающей среде

(комплекс работ                                                                            (2012 год).

"Экомониторинг")                                                                           Разработан опытный

образец мобильного

гидроакустического

комплекса мониторинга

технического состояния

морских трубопроводов,

предназначенного для

установки на суда

экологического

мониторинга (2014 год).

Разработан технический

проект телеуправляемого

самоходного комплекса

для мониторинга, в том

числе для идентификации

потенциально опасных

подводных объектов,

взрывчатых, отравляющих

и радиоактивных

веществ. Созданы

опытные образцы (2014

год).

Разработан

концептуальный проект

буксируемого

определителя течи в

морских магистральных

трубопроводах (2015

год).

Разработана

бескабельная система

передачи информации от

геофизических приборов

в составе оборудования

нефтегазовых скважин на

поверхность для

непрерывного

мониторинга параметров

среды в добывающих

скважинах,

оборудованных насосами

(2015 год).

Разработаны технологии

и создан опытный

образец оборудования,

размещаемого в

стандартном морском

контейнере, для

универсального

транспортируемого

комплекса

экологического

мониторинга акваторий

(2015 год).

Разработаны методы

оценки опасности и

технические предложения

по системе контроля

экстремальных

метеорологических

условий в местах

расположения объектов

нефтегазодобычи и

подводных трубопроводов

(2015 год)

1.5.2. Разработка            560        -      30     100   180   250     -      -     -   разработана технология

технологий и создание        ---               --     ---   ---   ---                      (предварительный

опытных образцов             380               20     70    120   170                      проект) обезвреживания

конкурентоспособного                                                                       балластных вод от

высокоэкономичного                                                                         биологических

экологически безопасного                                                                   загрязнений. Проведены

судового оборудования                                                                      биохимические

очистки балластных вод                                                                     эксперименты.

крупнотоннажных морских                                                                    Представлены

судов от биологических                                                                     технические предложения

загрязнений                                                                                по оснащению судов

(комплекс работ                                                                            указанными устройствами

"Балласт")                                                                                 (2014 год)

1.5.3. Разработка            726        -      27     356   343    -      -      -     -   разработаны

технологии сбора,            ---               --     ---   ---                            экологически чистые

уничтожения или              476               17     234   225                            технологии

утилизации всех видов                                                                      (предварительные

отходов                                                                                    проекты) обеспечения

жизнедеятельности                                                                          сбора и ликвидации всех

морских платформ и                                                                         видов отходов

терминалов, включая                                                                        жизнедеятельности

технологии работы с                                                                        морских платформ и

оборудованием,                                                                             терминалов, утилизации

загрязненным                                                                               отработавших изделий, в

радионуклидами                                                                             том числе кабелей,

природного происхождения                                                                   резины и т.п. (2013

(комплекс работ                                                                            год).

"Утилизация")                                                                              Разработан технический

проект лазерного

комплекса очистки

водной поверхности

(2013 год).

Разработаны технические

требования по работе с

оборудованием морских

платформ и терминалов,

загрязненным

радионуклидами

природного

происхождения при их

ремонте и утилизации.

Разработаны опытные

образцы оборудования

(2013 год)

2. Технологии создания     14526,7    526,3  1052,1  1732  3336   3544  3262,3  610   464

перспективной морской      -------    -----  ------  ----  ----  -----  ------  ---   ---

техники                    9572,6      355    699,4  1161  2223   2346  2132,2  374   282

("Научный задел")

2.1. Технологии             2959       77      213    195   335   815    1324    -     -

гидродинамики морских и     ----       --      ---    ---   ---   ---    ----

речных судов                1965       55      135    125   225   555    870

2.1.1. Разработка            485       77      213    195    -     -      -      -     -   созданы научно

технологий формирования      ---       --      ---    ---                                  обоснованные

оптимизированной             315       55      135    125                                  нормативные материалы

компоновочной схемы                                                                        по выбору параметров

комплекса "корпус судна                                                                    средств управления

- движительно-рулевые                                                                      движением судов

органы - выступающие                                                                       различных типов с

части", построенной на                                                                     учетом особенностей

основе синтеза                                                                             условий их плавания, а

автоматизированных                                                                         также расчетные

методов расчетно-                                                                          методики для выбора

экспериментальных                                                                          параметров средств

исследований,                                                                              управления движением на

обеспечивающих                                                                             ранних стадиях

достижение высоких                                                                         проектирования (2012

эксплуатационных качеств                                                                   год)

судов различных типов

при маневрировании и

позиционировании

(комплекс работ

"Румпель")

2.1.2. Разработка новых     1780        -       -      -    255   590    935     -     -   разработаны программы и

технологий                  ----                            ---   ---    ---               осуществлены

гидроаэродинамики в         1210                            175   415    620               теоретические и

обеспечение создания                                                                       экспериментальные

перспективных                                                                              исследования

транспортных средств на                                                                    характеристик

воздушной подушке,                                                                         взаимодействия

предназначенных для                                                                        элементов несущего

решения транспортных                                                                       комплекса средств на

задач и освоения                                                                           воздушной подушке (СВП)

труднодоступных регионов                                                                   с различными видами

Севера и Сибири, а также                                                                   опорной поверхности

на арктическом                                                                             (вода, лед, земля,

континентальном шельфе                                                                     болото и т.п.) (2013

(комплекс работ                                                                            год).

"Обеспечение")                                                                             Разработаны методики

прогнозирования и

обеспечения динамических

характеристик, методы

управления транспортными

средствами на воздушной

подушке в

труднодоступных

регионах России (2014

год).

Разработана технология

формирования и методы

расчета параметров

несущих комплексов

судов на воздушной

подушке нового

поколения и

транспортных средств на

воздушной подушке для

освоения Севера и

Сибири.

Разработано техническое

предложение оптимальной

компоновки несущего и

движительно-рулевого

комплексов транспортных

средств на воздушной

подушке, используемых

на Севере и в Сибири, а

также на арктическом

континентальном шельфе

(2015 год)

2.1.3. Разработка            255        -       -      -    30     95    130     -     -   разработаны комплексные

технологий проведения        ---                            --     --    ---               методы и средства

сложных транспортных         170                            20     60     90               решения прикладных

операций, связанных с                                                                      задач гидродинамики и

буксировкой                                                                                динамики проведения

крупногабаритных                                                                           сложных транспортных

сооружений, выполнением                                                                    операций, связанных с

грузовых операций у                                                                        буксировкой

морских выносных                                                                           крупногабаритных

причалов, терминалов и                                                                     сооружений, проводкой

платформ                                                                                   караванов судов по

(комплекс работ "Ордер")                                                                   фарватерам, отличающимся

сложной навигационной и

гидрометеорологической

обстановкой (2015 год).

Разработаны модели и

системы управления

движением судов при

выполнении грузовых

операций у морских

выносных причалов,

терминалов и платформ

(2015 год)

2.1.4. Разработка            439        -       -      -    50    130    259     -     -   созданы методы

технологий оптимизации       ---                            --    ---    ---               отработки

конструктивных решений       270                            30     80    160               конструктивных решений

по основным размерениям,                                                                   и алгоритмов системы

обводам, органам                                                                           автоматического

управления и                                                                               управления,

стабилизации, структуре                                                                    обеспечивающих

систем управления                                                                          пониженное

движением скоростных                                                                       энергопотребление,

судов перспективных                                                                        управляемость,

компоновок                                                                                 устойчивость движения и

(комплекс работ                                                                            повышение мореходности

"Компоновка")                                                                              судов в предельных

внешних условиях

(2014 год).

Проведены комплексные

модельные испытания

судов перспективных

компоновок с различными

схемами органов

управления и

стабилизации (2015 год).

Разработана

систематизированная

база данных по

эффективным

конструктивным схемам

несущего комплекса,

органов управления и

стабилизации и

структурам систем

управления, разработаны

пакеты компьютерных

программ,

ориентированных

на решение задач

практического

проектирования судов и

создание тренажеров для

обучения экипажей судов

эффективному и

безопасному управлению

(2015 г.)

2.2. Технологии            3498,1      253    364,8   342   540   719   878,3   210   191

обеспечения прочности и    ------      ---    -----   ---   ---   ---   -----   ---   ---

надежности конструкций     2380,2      173     248    233   380   485   597,2   138   126

морской техники

2.2.1. Разработка           1290        -       -      -    250   470    570     -     -   разработаны

технологий создания         ----                            ---   ---    ---               рекомендации по

судовых корпусных            880                            175   320    385               обеспечению прочности и

конструкций на основе                                                                      ресурса судовых

применения перспективных                                                                   корпусных конструкций

гибридных композиционных                                                                   из многослойных

материалов (комплекс                                                                       гибридных композиционных

работ "Корпус-гибрид")                                                                     материалов (2015 год)

2.2.2. Разработка            276       99      109    68     -     -      -      -     -   разработаны

рекомендаций и создание      ---       --      ---    --                                   рекомендации по

методик по применению        184       66      73     45                                   применению

принципиально новых                                                                        принципиально новых

методов формирования                                                                       оболочечных безнаборных

корпусов судов из стали                                                                    и малонаборных

с использованием                                                                           конструкций для

высокоавтоматизированных                                                                   формирования корпусов

технологий                                                                                 судов из стали с

(комплекс работ "Корпус-                                                                   использованием

конструктор")                                                                              высокоавтоматизированных

технологий (2011 год).

Созданы новые типы

силовых конструкций

перспективных объектов

морской техники на

основе

экспериментальных

исследований процессов

деформирования,

повреждаемости и

разрушения несущих

высоконагруженных

конструкций из составных

двух-, трехкомпонентных

материалов

(плакированные стали,

сталебетон) (2012 год).

Разработаны рекомендации

по эффективному

использованию

прочностных свойств

толстолистовых сталей в

составе корпусов судов-

контейнеровозов и

морских добычных

комплексов (2012 год)

2.2.3. Разработка           282,8       -     45,8    87    150    -      -      -     -   Разработана новая

технологий снижения         -----             ----    --    ---                            физическая модель удара

динамических нагрузок на     205               30     60    115                            корпуса судна об лед,

судовые механизмы и                                                                        на основе которой

фундаменты, вызываемых                                                                     созданы нормативные

нестационарностью                                                                          документы по

движения судна в                                                                           регламентации ледовых

сплошных льдах и при                                                                       нагрузок на корпуса

преодолении торосов,                                                                       судов ледового плавания

определение ресурсов                                                                       и ледоколов (2012 год).

механизмов и их                                                                            Определены динамические

фундаментов в условиях                                                                     нагрузки на судовые

инерционных нагрузок                                                                       механизмы и фундаменты,

(комплекс работ                                                                            вызываемые

"Встряска")                                                                                нестационарным

движением судна во льдах

(2012 год).

Разработаны мероприятия

по повышению ресурсов

механизмов и их

фундаментов в условиях

инерционных нагрузок

(2013 год)

2.2.4. Разработка            551       154     210    187    -     -      -      -     -   разработаны

технологий обеспечения       ---       ---     ---    ---                                  рекомендации по

прочности и                  380       107     145    128                                  рациональному

эксплуатационной                                                                           конструированию и

безопасности нового                                                                        обеспечению прочности и

поколения скоростных и                                                                     эксплуатационной

высокоскоростных судов                                                                     безопасности судов

(комплекс работ                                                                            (2012 год).

"Прочность")                                                                               Предложена новая

технология изготовления

тонкостенных конструкций

на основе рационального

сочетания металлических

и неметаллических

материалов,

исключающая применение

клепки. Разработан

комплект документов в

стандартах единой

системы конструкторской

и единой системы

технологической

документации и

изготовлены опытные

образцы элементов

конструкций (2012 год)

2.2.5. Разработка            499        -       -      -     -     -      98    210   191  разработаны технологии

технологий создания          ---                                          --    ---   ---  мониторинга ледовых

системы мониторинга          324                                          60    138   126  нагрузок и параметров

ледовых нагрузок,                                                                          вибрации с целью

параметров вибрации,                                                                       повышения надежности и

опасных деформаций                                                                         безопасности

корпусов с целью                                                                           эксплуатации судов

повышения надежности и                                                                     ледового плавания,

безопасности                                                                               ледоколов и морских

эксплуатации судов                                                                         сооружений (2015 год).

ледового плавания,                                                                         Разработан опытный

ледоколов и морских                                                                        образец системы

сооружений                                                                                 мониторинга ледовых

(комплекс работ                                                                            нагрузок и параметров

"Мониторинг")                                                                              вибрации (2016 год).

Разработана аппаратура

для мониторинга опасных

деформаций корпуса

крупнотоннажного судна

(2017 год)

2.2.6. Разработка           599,3       -       -      -    140   249   210,3    -     -   разработаны типовые

технологии управления       -----                           ---   ---   -----              структурные схемы

вибрационными               407,2                           90    165   152,2              активных систем

характеристиками морских                                                                   виброгашения,

объектов,                                                                                  определены тип и

эксплуатируемых в                                                                          мощностные

экстремальных условиях,                                                                    характеристики

на основе активных                                                                         исполнительных

систем виброгашения                                                                        элементов, оптимальное

(комплекс работ                                                                            число и локализация

"Ограничение")                                                                             точек контроля, базовые

алгоритмы управления

(2014 год).

Создан макетный образец

наружной системы

самоконтроля,

обеспечивающий контроль

изменения вибрационных

и внешних акустических

полей морских объектов

(2014 год).

Создан опытный образец

системы управления

низкочастотными

вибрационными

характеристиками

морских объектов (2015

год)

2.3. Технологии создания   5641,5       -     34,5    687  1869   1763   615    400   273

новых и специальных        ------             ----    ---  ----   ----   ---    ---   ---

материалов  для морской     3624               23     465  1243   1136   365    236   156

техники

2.3.1. Разработка           939,5       -     34,5    300   605    -      -      -     -   разработаны технологии

технологий создания         -----             ----    ---   ---                            создания высокопрочных

нового поколения             648               23     205   420                            коррозионно-стойких

высокопрочных сталей в                                                                     немагнитных

обеспечение изготовления                                                                   азотосодержащих сталей,

корпусных конструкций                                                                      нового поколения

перспективных судов,                                                                       высокопрочных

нефтедобывающих платформ                                                                   свариваемых сталей,

и других объектов                                                                          отличающихся высокой

морской техники                                                                            работоспособностью,

(комплекс работ "Сталь")                                                                   коррозионной стойкостью

(2013 год)

2.3.2. Разработка            895        -       -      -    247   308    340     -     -   освоены прогрессивные

технологий создания          ---                            ---   ---    ---               технологии изготовления

новых высококачественных     537                            157   180    200               материалов и

конструкционных сталей и                                                                   антикоррозионной защиты

сплавов, технологий их                                                                     для изделий рулевого

производства, методов                                                                      комплекса и разработаны

сварки и способов                                                                          предложения по их

антикоррозионной защиты,                                                                   производству (2014

обеспечивающих высокое                                                                     год). Освоены новые

качество и                                                                                 материалы и

конкурентоспособность на                                                                   прогрессивные

мировом рынке изделий                                                                      технологии производства

движительно-рулевого                                                                       полуфабрикатов, включая

комплекса,                                                                                 создание опытных

трубопроводов,                                                                             промышленных образцов

теплообменников,                                                                           для судовых

уплотнений, подшипников                                                                    трубопроводов,

и узлов трения для                                                                         теплообменников и

перспективных судов и                                                                      металлических

объектов морской техники                                                                   уплотнений. Разработаны

(комплекс работ "Судмаш                                                                    комплекты документации

- Сплав")                                                                                  в стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2014 год).

Освоены новые

прогрессивные

технологии производства

материалов для

подшипников и узлов

трения. Разработаны

комплекты документации

в стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2015 год)

2.3.3. Разработка           1049        -       -     157   407   485     -      -     -   разработаны

технологий создания         ----                      ---   ---   ---                      технологические

новых поколений              692                      110   266   316                      процессы изготовления

композиционных                                                                             полуфабрикатов из новых

материалов для корпусных                                                                   высокопрочных слоистых,

конструкций,                                                                               волокнистых и порошковых

оборудования и систем                                                                      композиционных

перспективной морской                                                                      материалов, в том числе

техники (комплекс работ                                                                    с алюминиевой матрицей,

"Композит")                                                                                и прогрессивные

процессы сварки.

Разработаны комплекты

документации в

стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2012 год).

Разработаны

композиционные

материалы (на основе

капролона,

углепластиков и

граффитобаббитов) и

технологии их

изготовления для

использования в

качестве подшипников

для гребных валов,

дейдвудных и рулевых

устройств судов.

Разработаны комплекты

документации в

стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2013 год).

Разработаны

мультиаксиальные

однородные и гибридные

прошивные армирующие

материалы и химически

связанные волокнисто-

дисперсные наполнители,

обеспечивающие

управление анизотропией

свойств композита как в

плоскости, так

и по толщине, для

корпусных конструкций

объектов морской

техники. Разработаны

комплекты документации

в стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2014 год)

2.3.4. Разработка            948        -       -      -     -     -     275    400   273  разработаны основы

технологий создания          ---                                         ---    ---   ---  создания

новых типов титановых        557                                         165    236   156  конструкционных

сплавов для                                                                                материалов, защитных и

перспективной морской                                                                      износостойких покрытий

техники                                                                                    и уплотнительных

(комплекс работ                                                                            материалов на основе

"Титан")                                                                                   титановых сплавов и

биметаллов для

оборудования буровых

платформ,

трубопроводных систем,

добывающих райзеров.

Разработаны комплекты

документации в

стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2016 год).

Разработаны

автоматизированное

оборудование и новые

прогрессивные

технологии выплавки

жаростойких

интерметаллидов

(алюминидов титана).

Разработаны комплекты

документации в

стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2017 год)

2.3.5. Разработка новых     1810        -       -     230   610   970     -      -     -   разработаны криогенные

конструкционных             ----                      ---   ---   ---                      материалы и технологии

материалов для              1190                      150   400   640                      их производства для

строительства газовозов,                                                                   хранения и перевозки

включая теплоизолирующие                                                                   сжиженных газов,

материалы, и методов их                                                                    проектирования и

диагностики при                                                                            строительства газовозов

изготовлении и                                                                             для освоения

эксплуатации                                                                               месторождений

(комплекс работ                                                                            арктического шельфа.

"Газоматериал")                                                                            Разработаны комплекты

документации в

стандартах единой

системы технологической

документации, а также

системы разработки и

постановки продукции на

производство (2014 год)

2.4. Перспективные         2428,1     196,3   439,8   508   592   247    445     -     -

технологии выполнения      ------     -----   -----   ---   ---   ---    ---

исследований и             1603,4      127    293,4   338   375   170    300

проведения испытаний в

лабораторных и натурных

условиях

2.4.1. Разработка новых     503,9     157,9    231    115    -     -      -      -     -   разработаны новые

технологий компьютерного    -----     -----    ---    ---                                  компьютерные технологии

моделирования в области      332       102     155    75                                   отработки обводов

гидродинамики морских                                                                      корпуса и

объектов (отработка                                                                        прогнозирования

обводов корпуса и                                                                          гидродинамических

прогнозирование                                                                            характеристик судов

гидродинамических                                                                          (компьютерный

характеристик судов,                                                                       буксировочный бассейн)

моделирование                                                                              для обеспечения

взаимодействия вихревых                                                                    проектирования

систем гребных винтов,                                                                     современных

компьютерные расчеты                                                                       конкурентоспособных

гидродинамических                                                                          судов гражданского

характеристик                                                                              назначения (2011 год).

движительных комплексов                                                                    Разработаны технологии

и др.)                                                                                     компьютерного

(комплекс работ                                                                            моделирования

"Моделирование")                                                                           взаимодействия вихревых

систем гребных винтов

на основе современных

методов динамики вязкой

жидкости (2011 год).

Разработаны новые

компьютерные технологии

расчета

гидродинамических

характеристик

движительных комплексов

современных

транспортных судов

(2012 год)

2.4.2. Разработка новых      555        -       -      -    100   160    295     -     -   разработаны методики

технологий моделирования     ---                            ---   ---    ---               моделирования,

ледяных образований с        380                            70    110    200               обеспечивающие

заданными физико-                                                                          получение ровных полей

механическими свойствами                                                                   моделированного льда с

для проведения модельных                                                                   минимальными

испытаний морской                                                                          отклонениями от

техники в ледовых                                                                          заданных значений по

условиях                                                                                   толщине и прочности,

(комплекс работ                                                                            торосистых образований

"Лед-модель")                                                                              с заданной толщиной

консолидированного слоя

и ледяных каналов,

проведены

экспериментальные

исследования (2015 год).

Разработаны новые

конструктивные решения

по оснащению нового

ледового бассейна

средствами подготовки

льда и проведения

экспериментов (2015 год)

2.4.3. Разработка           168,4     38,4     60     70     -     -      -      -     -   разработаны технологии

технологий и создание       -----     ----     --     --                                   и созданы технические

технических средств для      115       25      40     50                                   средства обеспечения

унифицированного решения                                                                   автоматизации модельных

задач автоматизации                                                                        и натурных маневренных

модельных и натурных                                                                       испытаний, обработки и

маневренных испытаний,                                                                     хранения

обработки и хранения                                                                       экспериментальных

экспериментальных                                                                          данных (2011 год).

данных, информационного                                                                    Разработаны технологии

и математического                                                                          и создан на базе

обеспечения                                                                                серверов локальной сети

моделирования                                                                              единый информационно-

динамических процессов,                                                                    аналитический комплекс,

в том числе                                                                                обеспечивающий

интерактивного                                                                             автоматизацию

виртуального,                                                                              подготовки и проведения

применительно к                                                                            гидродинамических

различным типам судов и                                                                    маневренных испытаний

другим объектам морской                                                                    моделей судов в

техники                                                                                    обеспечение

(комплекс работ                                                                            проектирования судов,

"Маневрирование")                                                                          систем управления их

движением,

противоаварийных и

информационных систем

судов и других объектов

морской техники (2012

год).

Разработан опытный

образец системы

информационного и

математического

моделирования

динамических процессов,

в том числе

интерактивного

виртуального,

применительно к

различным типам судов и

других объектов морской

техники (2012 год)

2.4.4. Разработка            314        -       -      -    77     87    150     -     -   разработаны алгоритмы и

технологий стабилизации      ---                            --     --    ---               программы расчета

бортовой качки               210                            50     60    100               кинематических

пространственных                                                                           характеристик

сооружений типа системы                                                                    нелинейной бортовой

"ферменная платформа -                                                                     качки на нерегулярном

пришвартованное судно" в                                                                   волнении и воздействия

условиях нерегулярного                                                                     волновых сил на систему

волнения и                                                                                 "ферменная платформа -

одновременного                                                                             пришвартованное судно"

воздействия течения                                                                        (2014 год). Определены

(комплекс работ "Волна")                                                                   и обоснованы

характеристики

"плоских" цистерн для

стабилизации бортовой

качки (2015 год)

2.4.5. Разработка            335        -      45     120   170    -      -      -     -   создан мобильный

технологии мониторинга       ---               --     ---   ---                            перенастраиваемый

эксплуатационных             220               30     80    110                            параметрический

параметров судна, его                                                                      комплекс аппаратуры,

систем и устройств в                                                                       необходимой для

ходе сдаточных и                                                                           проведения натурных

специальных натурных                                                                       испытаний судов (2013

испытаний                                                                                  год)

(комплекс работ

"Мониторинг-супер")

2.4.6. Разработка           551,8       -     103,8   203   245    -      -      -     -   разработаны технологии

технологий проведения       -----             -----   ---   ---                            исследования

подводных инженерно-        346,4             68,4    133   145                            характеристик грунтов в

геологических работ на                                                                     районах размещения

морском дне с                                                                              подводных объектов с

использованием гибких                                                                      использованием гибких

протяженных буксируемых                                                                    протяженных буксируемых

антенн с применением                                                                       антенн и сейсмокос на

метода апертурного                                                                         основе эластичных

синтеза и                                                                                  пьезокомпозитных

сейсмоакустического                                                                        материалов (2010 год).

зондирования дна                                                                           Разработана методика

(комплекс работ  "ГПБА-                                                                    проведения анализа с

Сейсмика")                                                                                 применением метода

апертурного синтеза

(2012 год).

Созданы опытные образцы

антенн, аппаратуры

обработки и анализа

(2012 год).

Разработаны

нейросетевые алгоритмы

восстановления

трехмерной детальной

структуры морского дна.

Изготовлен и испытан

опытный образец

системы, позволяющий

получать трехмерную

картину неоднородности

(до единиц километров)

(2013 год)

3. Концептуальные         16260,28    853,1  1209,78 1278  2025   2895  3755,4 2559  1685

проекты морской техники   --------    -----  ------  ----  ----   ----  ------ ----  ----

("Новый облик")           10353,18    511,1  689,28   826  1302   1860  2470,8 1629  1065

3.1. Концептуальные        4455,5       -     158,5   156   460   876    932    947   926

проекты плавучих и         ------             -----   ---   ---   ---    ---    ---   ---

стационарных морских        2970               105    110   303   589    606    647   610

платформ и средств для

работы на

континентальном шельфе

3.1.1. Плавучие и            876        -      58     128   240   450     -      -     -   разработаны технические

самоподъемные                ---               --     ---   ---   ---                      предложения, где

разведочные и добычные       588               40     90    158   300                      определен и обоснован

буровые платформы и суда                                                                   технический облик,

для эксплуатации в                                                                         новые технические

ледовых условиях на                                                                        решения и  необходимые

глубоководных акваториях                                                                   технологии для создания

континентального шельфа                                                                    платформ и судов.

Выполнены технико-

экономическое

обоснование проектных

решений и модели

использования платформ

и судов. Разработаны

технические предложения

для создания:

ледостойкой плавучей

добычной платформы для

эксплуатации на

глубоководных

акваториях различного

типа (2013 год);

гравитационной

(многоколонной,

кессонной, ферменной,

железобетонной)

платформы (2015 год);

платформы с якорной

системой удержания

(2013 год);

надводных средств

ледового плавания с

различными типами

энергетических

установок для

выполнения поисково-

разведочного, в том

числе на шлангокабеле,

и эксплуатационного

бурения скважин на

замерзающих акваториях

в продленный период

(2014 год);

самоподъемной буровой

установки с ледовыми

подкреплениями нового

поколения (2013);

глубоководной

полупогружной буровой

установки с ледовыми

подкреплениями (2014

год)

3.1.2. Плавучие и            590        -      70      -     -    156    182    182    -   разработаны технические

самоподъемные                ---               --                 ---    ---    ---        предложения, где

разведочные и добычные       407               45                 110    120    132        определен и обоснован

буровые платформы и суда                                                                   технический облик,

для обустройства                                                                           новые технические

мелководных районов                                                                        решения и необходимые

континентального шельфа                                                                    технологии для создания

платформ и судов.

Выполнены технико-

экономическое

обоснование проектных

решений и модели

использования платформ

и судов. Разработаны

технические предложения

для создания:

ледостойкой платформы

для размещения

оборудования надводных

заканчиваний скважин

(блок кондуктора) на

мелководных акваториях

(2015 год);

тендерной погружной

буровой установки для

подводного или

надводного заканчивания

эксплуатационных

скважин на мелководных

акваториях (2015 год);

платформ для бурения и

добычи в виде

ледостойких островов и

барж на мелководных

акваториях (2017 год);

комплекса плавучих

средств освоения

месторождения,

использующих принцип

воздушной подушки для

работы на мелководье

(2014 год);

буровой платформы на

воздушной подушке для

предельного мелководья

(2015 год);

погружной буровой

установки для работы на

мелководье с ледовыми

подкреплениями (2016

год)

3.1.3. Технические          1028        -       -      -     -     -     235    350   443  обоснована номенклатура

средства для подводно-      ----                                         ---    ---   ---  и разработана программа

подледного обустройства      700                                         160    240   300  создания технических

и освоения месторождений                                                                   средств для подводно-

нефти и газа на                                                                            подледных обустройств

глубоководном                                                                              месторождений нефти и

арктическом                                                                                газа на арктическом

континентальном шельфе                                                                     континентальном шельфе.

Разработаны технические

предложения, где

обоснован технический

облик, разработаны

основные технические

решения. Создана модель

использования всего

комплекса средств.

Разработаны технические

предложения для

создания:

подводного судна для

сейсморазведки

месторождений (2016

год);

подводного инженерно-

геологического судна

(2016 год);

подводного хранилища

(2017 год);

подводной буровой

установки (2016 год);

подводного оборудования

скважин (2016 год);

подводного судна для

обслуживания комплекса

(2017 год);

подводной компрессорной

станции (2016 год);

обслуживающего ледокола

(2016 год)

3.1.4. Плавучие             376,5       -     30,5    28    155   163     -      -     -   разработаны технические

технические средства,       -----             ----    --    ---   ---                      предложения, где

необходимые для              258               20     20    105   113                      определен и обоснован

строительства объектов,                                                                    технический облик,

обеспечивающих работы на                                                                   новые технические

континентальном шельфе,                                                                    решения и  критические

и выполнения подводно-                                                                     технологии для создания

технических работ                                                                          судов и плавсредств для

различных бассейнов

России. Создана модель

их использования и

проработаны проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла. Разработаны

технические предложения

для создания:

судна с необходимым

оборудованием для

обеспечения

строительства объектов

и выполнения подводно-

технических работ (2013

год);

плавучего крана большой

грузоподъемности для

обеспечения работ на

шельфе (2013 год);

трубоукладочного судна

(2014 год);

судов для

строительства, ремонта

и обеспечения

безопасности морских

магистральных

трубопроводов и

сооружений на нефтяных

и газовых

месторождениях

арктического

континентального шельфа

(2015 год)

3.1.5. Суда и                343        -       -      -    65    107    171     -     -   разработаны технические

плавсредства,                ---                            --    ---    ---               предложения, где

необходимые в период         207                            40     66    101               определены и обоснованы

эксплуатации                                                                               технический облик,

месторождений нефти и                                                                      новые технические

газа                                                                                       решения и  критические

технологии для создания

судов и плавсредств для

различных бассейнов

России. Создана модель

их использования и

проработаны проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла. Разработаны

технические предложения

для создания:

судов ледового плавания

для снабжения буровых и

добычных платформ

(2014 год);

аварийно-спасательных

судов и технических

средств для ликвидации

аварийных разливов

(2015 год);

перспективных судов

вспомогательного флота

(2016 год)

3.1.6. Морские объекты,      629        -       -      -     -     -     170    229   230  разработаны технические

необходимые для отгрузки     ---                                         ---    ---   ---  предложения, где

углеводородов                450                                         120    165   165  определен и обоснован

технический облик,

новые технические

решения и  критические

технологии для создания

терминалов и  хранилищ

углеводородов, в том

числе:

ледостойких терминалов

для отгрузки нефти,

природного газа,

газоконденсата

(2017 год);

плавучих хранилищ для

нефти, сжиженного газа,

газоконденсата (2016

год);

плавучего завода по

сжижению газа (2017 год)

3.1.7. Плавучие              613        -       -      -     -     -     174    186   253  разработаны технические

производственные объекты     ---                                         ---    ---   ---  предложения, где

по переработке               360                                         105    110   145  определены и обоснованы

углеводородов                                                                              технический облик,

новые технические

решения и  критические

технологии для создания

комплексов по

переработке

углеводородов, в том

числе:

плавучего завода для

переработки природного

газа в  жидкие

углеводороды (2016 год);

плавучего завода для

переработки природного

газа в газогидраты и их

транспортировки (2017

год);

плавучего завода для

получения водорода и

его транспортировки

(2018 год)

3.2. Концептуальные        4548,29   505,06  684,23   445   472   643    1204   341   254

проекты судов              -------   ------  ------   ---   ---   ---    ----   ---   ---

обеспечения работ на       2863,09   303,06  388,03   291   311   405    800    210   155

континентальном шельфе и

грузовых перевозок

3.2.1. Сухогрузные суда      565        -       -      -    89    182    294     -     -   разработаны технические

для перевозки                ---                            --    ---    ---               предложения, где

генеральных, укрупненных     380                            55    120    205               определен и обоснован

(контейнеры, трейлеры и                                                                    технический облик,

т.п.) и навалочных                                                                         новые технические

грузов                                                                                     решения и  необходимые

технологии для создания

типоряда перспективных

судов, определены

проблемные вопросы на

всем промежутке

жизненного цикла, в том

числе:

многоцелевых сухогрузных

судов дедвейтом 15 - 20

тыс. т для широкой гаммы

перевозимых грузов

(2014 год);

контейнеровозов для

отечественного морского

флота (2015 год);

судов типа "РО-РО"

различной

грузоподъемности (2016

год);

универсального

навалочника-

контейнеровоза

дедвейтом около

70 тыс. т, отвечающего

унифицированным

требованиям МАКО (2015

год);

лесовозов-пакетовозов

дедвейтом 7 - 10 тыс. т

закрытого типа с

улучшенными

характеристиками

защищенности грузов

(2014 год);

рефрижераторов нового

поколения (2016 год)

3.2.2. Суда для              595        -       -      -     -     -     160    181   254  проработаны различные

перевозки нефти и            ---                                         ---    ---   ---  варианты морского

нефтепродуктов               385                                         110    120   155  комплекса по отгрузке с

технологической

платформы на ШГКМ

газового конденсата

(2016 год).

Разработаны технические

предложения, где

определен перечень

необходимых

рациональных

технических решений для

создания судов,

выполнено технико-

экономическое

обоснование:

танкеров-продуктовозов

(химовозов) дедвейтом

40 - 50 тыс. т с

полнокороткими

корпусами,

соответствующих новым

требованиям IMO и МАКО

(2017 год);

танкера дедвейтом  180

- 200 тыс. т с

ограниченной осадкой

для вывоза нефти из

портов Балтийского моря

(2018 год)

3.2.3. Суда для              805       255     325    225    -     -      -      -     -   разработаны технические

перевозки сжиженных          ---       ---     ---    ---                                  предложения, где

нефтяных и природных         520       160     210    150                                  выполнено

газов                                                                                      исследовательское

проектирование

газовозов, обоснован

технический облик,

разработаны основные

технические решения,

выполнено технико-

экономическое

обоснование

судов, в том числе

газовоза ледового

плавания вместимостью

около 220 - 250 тыс.

куб. м (2013 год)

3.2.4. Транспортные суда    240,2       -     35,2    80    125    -      -      -     -   разработаны технические

для вывоза добываемого      -----             ----    --    ---                            предложения, где

сырья с месторождений        155               20     54    81                             определен и обоснован

углеводородов                                                                              технический облик,

новые технические

решения  для создания

перспективных

арктических судов.

Создана модель их

использования и

определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла. Разработаны

технические предложения

для создания:

челночного

судна-газовоза

самостоятельного

ледового плавания

вместимостью

80 - 90 тыс. куб. м

(2014 год);

мелкосидящего танкера

усиленного ледового

класса (ЛУ7) для работы

в Карском море (2013

год)

3.2.5. Суда для работы       397        -       -      -     -     91    146    160    -   разработаны технические

на Северном морском пути     ---                                   --    ---    ---        предложения, где

235                                   60     85    90         определен и обоснован

технический облик,

новые технические

решения  для создания

перспективных

арктических судов.

Создана модель их

использования и

определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла. Разработаны

технические предложения

для создания:

контейнеровоза ледового

плавания повышенной

контейнеровместимости

(не менее 4000 TEU) с

атомной энергетической

установкой (АЭУ) для

высокоширотных линий

Северного морского пути

(2017 год);

арктических судов-

снабженцев дедвейтом 5

- 10 тыс. т

самостоятельного

ледового плавания для

обеспечения северного

завоза в порты и

необорудованные

портопункты трассы

Северного морского пути

(2015 год);

навалочника-углевоза

ледового класса

дедвейтом около 125

тыс. т для открытого

акционерного общества

"Арктическое морское

пароходство" (2016 год)

3.2.6. Дизель-             252,25    127,25    125     -     -     -      -      -     -   разработаны технические

электрические ледоколы     ------    ------    ---                                         предложения, где

для обслуживания           132,25     72,25    60                                          обоснован технический

месторождений и                                                                            облик, основные

вспомогательных задач в                                                                    технические решения для

различных регионах                                                                         создания ледоколов

различного назначения,

в том числе решения по

рациональной форме и

конструктивному

исполнению корпуса.

Создана модель их

использования и

определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла. Технические

предложения разработаны

для создания:

ледокола специального

назначения мощностью

20 - 30 МВт для охраны

российских арктических

акваторий с

модификациями для

линейной работы (2012

год);

портового ледокола-

буксира мощностью 6 - 7

МВт (2011 год);

вспомогательного

ледокола мощностью 10 -

12 МВт  (2011 год)

3.2.7. Атомные ледоколы,     656        -       -      -    161   195    300     -     -   разработаны технические

обеспечивающие               ---                            ---   ---    ---               предложения, где

подвижность,                 410                            100   110    200               обоснован технический

гарантированность и                                                                        облик, основные

безопасность работы                                                                        технические решения для

флота в Арктике                                                                            создания ледоколов

различного назначения,

в том числе решения по

рациональной форме и

конструктивному

исполнению корпуса.

Создана модель их

использования и

определены

проблемные вопросы на

всем промежутке

жизненного цикла.

Определены новые

проектные и

конструктивные решения,

повышающие безопасность

атомных ледоколов в

типовых аварийных

ситуациях. Технические

предложения разработаны

для создания:

атомного ледокола-лидера

мощностью  110 - 130

МВт для круглогодичной

работы на трассе

Северного морского пути

(2016 год);

атомного линейного

ледокола мощностью 60 -

70 МВт нового поколения

(2015 год)

3.2.8. Сухогрузные и       113,52     40,29   73,23    -     -     -      -      -     -   разработаны технические

наливные суда речного и    ------     -----   -----                                        предложения, где

смешанного (река-море)      63,52     25,29   38,23                                        определен необходимый

плавания                                                                                   типоразмерный ряд судов

смешанного плавания и

их технический облик, в

том числе:

специализированных

танкеров

и сухогрузных судов в

целях гарантированного

завоза грузов в

арктические районы

России (2011 год);

судов смешанного и

внутреннего плавания

нового поколения (2012

год)

3.2.9. Паромы различного     576        -       -      -    97    175    304     -     -   разработаны технические

назначения                   ---                            --    ---    ---               предложения, где

390                            75    115    200               определены технический

облик,  основные

технические решения и

критические технологии

для создания

многопалубных паромов

для линий

Балтийского моря,

Черного моря и морей

Дальнего Востока,

основные положения,

принципы и особенности

в проектировании

паромов для различных

линий. Выполнено

технико-экономическое

обоснование

использования подобных

судов. Технические

предложения разработаны

для создания:

автомобильно-

пассажирско-

железнодорожных паромов

(2015 год);

автомобильно-

пассажирских паромов

линейного и круизного

плавания (2016 год);

железнодорожных паромов

(2016 год)

3.2.10. Суда                242,4     43,9    78,5    120    -     -      -      -     -   разработаны технические

вспомогательного флота      -----     ----    ----    ---                                  предложения, где

140,4     28,9    37,5    74                                   обоснован облик судов

для технико-

технологического

обеспечения морской

составляющей

инфраструктуры

нефтегазового

комплекса,

создаваемой на шельфе

арктических морей,

создана модель

использования и

определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла, в том числе:

буксиров-кантовщиков

мощностью до 5000 кВт

(2012 год);

эскортного буксира-

спасателя для

обслуживания

крупнотоннажных судов

для перевозки

углеводородов (2012

год);

буксиров нового

поколения (2013 год);

катеров (2013 год);

судов аварийно-

спасательного

назначения (2012 год);

технических средств

спасения с морских

нефтегазовых объектов в

ледовых условиях

(усиленные шлюпки, суда

на воздушной подушке)

(2012 год)

3.2.11. Суда и             105,92     38,62   47,3    20     -     -      -      -     -   разработаны технические

плавсредства               ------     -----   ----    --                                   предложения, где

технического флота          51,92     16,62   22,3    13                                   определен облик судов

различного назначения,

создана модель их

использования и

определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла, в том числе:

плавучих доков (2013

год);

единой универсальной

платформы  для морских

судов обеспечения и

специального назначения

(2012 год);

дноуглубительных судов

для морских и

внутренних водных путей

(2012 год)

3.3. Концептуальные         2034        -       -     110   575   839    510     -     -

проекты судов для           ----                      ---   ---   ---    ---

пассажирских перевозок      1275                      78    356   525    316

3.3.1. Морские и речные      703        -       -     110   234   359     -      -     -   разработаны технические

пассажирские суда            ---                      ---   ---   ---                      предложения, где

455                      78    147   230                      определен необходимый

типоразмерный ряд

перспективных судов и

проработаны основные

технические решения.

Выполнено технико-

экономическое

обоснование проектных

решений судов.

Технические предложения

разработаны для

создания:

больших круизных

пассажирских судов

вместимостью 1000

и более пассажиров для

круизов вокруг Европы,

по Средиземному морю,

Карибскому бассейну,

странам Юго-Восточной

Азии и другим странам

(2014 год);

круизных пассажирских

судов класса "река-

море" вместимостью от

200 до 600 пассажиров

для плавания по трассе

Волго-Балтийского пути,

реке Дунай, вдоль

побережья Балтийского и

Черного морей (2014

год);

речных круизных

пассажирских судов

вместимостью от 100 до

300 пассажиров нового

поколения для крупных

рек и водохранилищ

(2013 год);

пассажирских судов

речного и прибрежного

плавания для местных

линий на 50, 100, 150

пассажиров с вариантами

в грузопассажирском

исполнении (2014 год);

морских сооружений и

технических средств для

мобильных морских

туристских комплексов

для проживания и отдыха

на воде в зоне

прибрежных участков

южных морей (2015 год)

3.3.2. Скоростные           1331        -       -      -    341   480    510     -     -   разработаны технические

пассажирские суда           ----                            ---   ---    ---               предложения, где на

820                            209   295    316               основе технико-

экономического анализа

разработан необходимый

типоряд судов и

обоснован их облик,

разработаны основные

технические решения для

их создания, в том

числе для создания:

речных скоростных

пассажирских судов

класса "О" на подводных

крыльях вместимостью от

40 до 150 пассажиров

(2014 год);

морских судов на

подводных крыльях

повышенной мореходности

вместимостью от 70 до

300 пассажиров

(2015 год);

речных амфибийных

скоростных судов на

воздушной подушке

вместимостью 20 - 30 и

100 - 150 пассажиров для

рек Сибири и Дальнего

Востока (2014 год);

речных скеговых судов-

паромов на воздушной

подушке вместимостью

от 50 до 150 пассажиров

и от  10 до 40

автомобилей (2015 год);

экранопланов схемы

"составное крыло" (2016

год);

водоизмещающего

скоростного судна с

корпусом тоннельного

типа с вариантными

движителями (водометами

или "Pump-jet") и

поворотными рулями-

насадками (2016 год);

морского пассажирского

теплохода на воздушной

каверне (2014 год);

скоростного

высокомореходного

комфортабельного

грузопассажирского

судна с аутригерами

тримаранного типа для

ближней морской зоны

(2015 год);

скоростных пассажирских

и автомобильно-

пассажирских

катамаранов морского и

"река-море" класса

различной вместимости

для Черного,

Балтийского,

Каспийского, Азовского

морей и морей Дальнего

Востока (2015 год);

амфибийных судов и

платформ на воздушной

подушке для Крайнего

Севера и Каспийского

моря (2014 год)

3.4. Концептуальные        1620,55    130,9  150,25   170   30     69   365,4   310   395

проекты судов для добычи   -------    -----  ------   ---   --     --   -----   ---   ---

и переработки              1009,5     79,95   88,75   100   20     45   255,8   190   230

биоресурсов

3.4.1. Крупные               364        -       -      -    30     69    265     -     -   разработаны технические

рыболовные траулеры-         ---                            --     --    ---               предложения, где на

заводы                       250                            20     45    185               основании разработанной

модели использования и

проведенного технико-

экономического

обоснования определен

необходимый

типоразмерный ряд

перспективных заводов.

Разработаны технические

предложения по

следующим типам судов:

морозильного траулера-

завода для добычи

минтая (2014 год);

большого морозильного

траулера-завода для

добычи и переработки

антарктического криля

(2015 год);

большого морозильно-

консервного рыболовного

траулера-завода (2016

год)

3.4.2. Промысловые суда    451,15     130,9  150,25   170    -     -      -      -     -   разработаны технические

------     -----  ------   ---                                  предложения по

268,7     79,95   88,75   100                                  необходимому

типоразмерному ряду

нового поколения

промысловых судов

различного назначения.

Обоснован облик и

разработаны основные

технические решения и

критические технологии.

Проведен технико-

экономический анализ.

Технические предложения

разработаны для

создания:

комплекса производства

и низкотемпературного

холодильного хранения

белкового сырья для

нанотехнологий пищевой

промышленности

применительно к

проблеме создания

специализированных

рыбопромысловых судов

высокой

энерговооруженности и

нетрадиционных средств

для вылова и переработки

мезопелагических видов

рыб (2013 год);

рыболовных морозильных

траулеров для Дальнего

Востока и Северной

Атлантики (2012 год);

судов для лова тунца

(2012 год);

зверобойно-рыболовного

судна (2012 год);

кальмаро-рыболовного

морозильного судна

(2012 год);

рефрижераторного

сейнера-траулера (2012

год);

плавсредств-мореходных

вездеходов на воздухо-

опорных гусеницах для

прибрежного промысла

(2011 год)

3.4.3. Приемо-              805,4       -       -      -     -     -    100,4   310   395  разработаны технические

перерабатывающие суда       -----                                       -----   ---   ---  предложения, где

490,8                                        70,8   190   230  определены номенклатура

и облик приемо-

перерабатывающих судов.

Проработаны вопросы по

прогрессивным

технологиям переработки

и хранения рыбной

продукции.

Проработаны вопросы

технологии создания.

Проведен технико-

экономический анализ.

Разработана модель их

использования.

Технические предложения

разработаны для

создания:

приемоперерабатывающих

судов для работы в

экспедиционном промысле

с добывающими судами

(2016 год);

транспортных

рефрижераторов различной

грузоподъемности (2017

год);

научно-исследовательских

судов для работы по

международным

соглашениям (2017 год);

скоростного

высокомореходного

природоохранного судна

с аутригерами

тримаранного типа (2018

год);

учебно-промысловых

судов  (2017 год);

судов для мониторинга

водных биоресурсов

(2017 год).

Разработаны эффективные

и безопасные методы и

технические средства

для передачи рыбы в

море с добывающих судов

на приемо-

перерабатывающие.

Проведены модельные

испытания по отработке

этих технологий  (2015

год)

3.5. Концептуальные        1666,9     140,1   148,8   172   30    155    385    636

проекты судов для научно   -------    -----   -----   ---   --    ---    ---    ---

-исследовательской         1038,55    90,05   86,5    100   20    102    255    385

деятельности в Мировом

океане

3.5.1. Большие научно-      1206        -       -      -    30    155    385    636        разработаны технические

исследовательские суда      ----                            --    ---    ---    ---        предложения, где

(НИС) для комплексного       762                            20    102    255    385        определен перечень

изучения Мирового океана                                                                   необходимых технологий

для создания научно-

исследовательских судов

различного назначения.

Проработаны предложения

по новым архитектурно-

конструктивным

решениям, направленным

на повышение

эксплуатационных, в

первую очередь,

мореходных качеств

судов. Создана модель

использования,

определены проблемные

вопросы, возникающие на

всем промежутке

жизненного цикла, и

облик судов.

Разработаны предложения

по приборно-

аппаратурным

исследовательским

комплексам, которые

необходимо создать с

привлечением

отечественных

предприятий с целью

обеспечения

конкурентоспособности

создаваемых НИС.

Проведено технико-

экономическое

обоснование.

Технические предложения

разработаны для

создания:

НИС-ледокола для

проведения комплексных

геофизических

исследований (2015 год);

сейсмографических судов

на основе различных

архитектурно-

конструктивных типов

для разведки методом 3D

нефтяных и газовых

месторождений на

морских акваториях

(2016 год);

океанского и большого

морского унифицированных

НИС (2014 год);

большого океанского

акустического НИС (2017

год);

большого океанского

маломагнитного НИС

(2017 год);

большого океанского НИС

для разведки и опытной

добычи железо-

марганцевых конкреций

(2017 год);

большого океанского НИС

нового поколения для

снабжения антарктических

экспедиций и

исследования

антарктического шельфа

(2016 год);

большого морского

сейсмического НИС

(2015 год);

большого морского

бурового НИС (2016 год);

большого морского

арктического НИС (2017

год)

3.5.2. Малые и              460,9     140,1   148,8   172    -     -      -      -     -   разработаны технические

специализированные         ------     -----   -----   ---                                  предложения, где на

научно-исследовательские   276,55     90,05   86,5    100                                  основании разработанной

суда (НИС)                                                                                 модели использования

определен необходимый

типоразмерный ряд.

Проведен технико-

экономический анализ.

Технические предложения,

учитывающие специфику

эксплуатации в

различных бассейнах,

разработаны для

создания: малого

морского сейсмического

НИС-катамарана (2012

год);

малых НИС морского и

прибрежного плавания

различного, в том числе

экологического,

назначения (2012 год);

малого морского научно-

исследовательского

судна на воздушной

подушке (2013 год);

НИС ледового класса с

маломерными и

амфибийными судами на

борту для проведения

геофизических,

сейсморазведочных и

инженерно-геологических

работ на мелководных

акваториях (2012 год);

НИС ледового класса для

проведения

геофизических и

сейсморазведочных работ

в ледовых условиях.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы конструкторской

документации (2013 год);

НИС ледового класса для

проведения инженерно-

геологических работ в

ледовых условиях (2013

год)

3.6. Технологии и           1344        -       -     59    258   273    339    305   110

средства энергетического    ----                      --    ---   ---    ---    ---   ---

обеспечения прибрежных       868                      45    172   170    226    185   70

территорий

3.6.1. Плавучие              398        -       -      -    146   136    116     -     -   разработаны технические

технические средства для     ---                            ---   ---    ---               предложения по

выработки энергии на         250                            92     80     78               различным

месторождениях с                                                                           энергоустановкам.

использованием ветра,                                                                      Определена схема

волн и течений                                                                             использования и

проведено технико-

экономическое

сопоставление различных

вариантов установок

применительно к региону

их использования.

Определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла и технический

облик (2014 год).

Изготовлены и испытаны

модели установок для

исследования

возможности

использования ветра,

волн и течений для

обеспечения

энергетических

потребностей в местах

добычи углеводородов.

Выполнена проработка

применения

электростанции для

близлежащих

месторождений (2015 год)

3.6.2. Плавучие              552        -       -      -     -    137    195    220    -   разработаны технические

энергоблоки для              ---                                  ---    ---    ---        предложения по

формирования приливных       343                                   90    128    125        различным

электростанций и                                                                           энергоустановкам.

эксплуатации их в                                                                          Определена схема

различных регионах                                                                         использования и

России                                                                                     проведено технико-

экономическое

сопоставление различных

вариантов установок

применительно к региону

их использования.

Определены проблемные

вопросы на всем

промежутке жизненного

цикла и технический

облик. Изготовлены и

испытаны модели для

исследования

возможности

использования приливов

для обеспечения

потребностей в местах

добычи углеводородов

(2016 год)

3.6.3. Определение           171        -       -     59    112    -      -      -     -   разработаны технические

облика и конструктивных      ---                      --    ---                            предложения, где

особенностей платформы       125                      45    80                             определены

для энергообеспечения и                                                                    принципиальный облик и

управления подводной                                                                       конструктивные

добычей, погружаемой под                                                                   особенности судна.

поверхность воды в                                                                         Разработан перечень

случае опасности                                                                           необходимых для его

создания технологий.

Выполнено технико-

экономическое

обоснование (2013 год)

3.6.4. Разработка            223        -       -      -     -     -      28    85    110  разработаны технические

технологии и средств         ---                                          --    --    ---  предложения, где на

энергетического              150                                          20    60    70   основе исследования

обеспечения снятия                                                                         электрохимических и

пиковых электрических                                                                      энергетических

нагрузок плавучих                                                                          характеристик

атомных электростанций                                                                     перспективных "Redox-

на основе                                                                                  систем" выбран

электрохимических                                                                          оптимальный вариант

накопителей                                                                                электрохимического

электроэнергии - систем                                                                    накопителя. Разработаны

типа Redox                                                                                 схемно-конструктивные

(комплекс работ                                                                            решения. Изготовлен и

"Редокс")                                                                                  испытан макет

электрохимического

накопителя (2017 год)

3.7. Проектно-             591,04     77,04    68     166   200    40     20    20     -

конструкторские            ------     -----    --     ---   ---    --     --    --

технологии                 329,04     38,04    21     102   120    24     12    12

3.7.1. Создание            445,04     77,04    68     140   160    -      -      -     -   разработан в стандартах

отладочного программно-    ------     -----    --     ---   ---                            единой системы

аналитического комплекса   239,04     38,04    21     84    96                             конструкторской

анализа логистической                                                                      документации

поддержки жизненного                                                                       технический проект

цикла гражданских                                                                          отладочного программно-

объектов морской техники                                                                   аналитического

(комплекс работ                                                                            комплекса анализа

"Интеграция")                                                                              логистической поддержки

жизненного цикла

гражданских объектов

морской техники.

Отработаны включенные в

него задачи

логистической

поддержки, разработаны

программы и проведены

испытания для каждой

задачи (2011 год).

Проведена сертификация

программных приложений

для решения важнейших

задач логистической

поддержки (2012 год).

Разработаны типовые

программно-технические

решения и технические

требования для создания

единого информационного

пространства

участников производства

изделий гражданской

морской техники (2013

год)

3.7.2. Разработка            86         -       -     26    40     20     -      -     -   разработан технический

интегрированной              --                       --    --     --                      проект электронной

электронной                  54                       18    24     12                      информационной системы

информационной системы                                                                     электромонтажного,

проектирования                                                                             электромеханического и

конструкторской,                                                                           ремонтного производств

технологической,                                                                           в соответствии с

эксплуатационной                                                                           международной системой

документации,                                                                              стандартов CALS-

необходимой                                                                                технологий для

для выполнения                                                                             обеспечения

электромонтажных работ,                                                                    строительства и ремонта

изготовления,                                                                              морской техники (2013

модернизации, ремонта и                                                                    год)

испытаний

электротехнического

оборудования для морских

платформ, танкеров и др.

(комплекс работ

"Электромонтаж")

3.7.3. Разработка на         60         -       -      -     -     20     20    20     -   разработан программный

единой методологической      --                                    --     --    --         комплекс стандартных

основе и с                   36                                    12     12    12         расчетов прочности,

использованием                                                                             ресурса, оценки

современных                                                                                безопасности и

информационных                                                                             оптимизации конструкций

технологий программного                                                                    судов различных типов.

комплекса (электронного                                                                    Разработана инструкция

справочника) для                                                                           по выполнению расчетов

стандартных расчетов                                                                       с использованием

прочности конструкций                                                                      программного комплекса

судов различных типов,                                                                     (2016 год)

обеспечивающего

сокращение сроков

проектирования судов,

унификацию расчетов,

существенное повышение

их достоверности и

быструю

воспроизводимость

проверочных расчетов при

экспертизе проектов

судов

(комплекс работ

"Комплектация")

4. Производственные         10224      636    771,6   970  2759   3693  1075,4  319    -

технологии строительства    -----      ---    -----   ---  ----   ----  -----   ---

и ремонта морской           6031       365     439    592  1672   2139   640    184

техники

("Судостроительное

производство")

4.1. Новые технологии      2950,4      505     605    182   510   503   326,4   319    -

постройки и ремонта        ------      ---     ---    ---   ---   ---    ----   ---

морской техники             1754       285     340    105   320   320    200    184

4.1.1. Разработка            700       370     330     -     -     -      -      -     -    обоснована с участием

базовой структуры            ---       ---     ---                                          открытого акционерного

производств в                380       200     180                                          общества "Объединенная

обеспечение                                                                                 судостроительная

строительства                                                                               корпорация"

конкурентоспособной                                                                         рациональная структура

гражданской морской                                                                         современного

техники в системе                                                                           производства

кооперации судосборочных                                                                    конкурентоспособной

верфей, в том числе                                                                         гражданской морской

вновь создаваемых                                                                           техники с обоснованием

комплексов                                                                                  оптимальной с точки

крупнотоннажного                                                                            зрения распределения

судостроения                                                                                работ между цехами

(комплекс работ                                                                             верфи и внешними

"Облик")                                                                                    контрагентами, включая

поставщиков судового

комплектующего

оборудования, и

обеспечением технико-

экономических

показателей мирового

уровня (2011 год).

Разработаны

принципиальные

технологии постройки

судов на новых

комплексах,

обеспечивающие:

освоение новых типов

судов;

повышение

производительности

труда в 1,7 - 2 раза;

сокращение удельной

трудоемкости, сроков

строительства судов до

уровня мировых

показателей  (2011

год).

Определен перечень

специализированных

региональных и

межрегиональных

предприятий,

обеспечивающих

поставку комплектующих

изделий и выполнение

контрагентских работ

(2010 год)

4.1.2. Разработка            340       135     205     -     -     -      -      -     -    разработаны

организационно-              ---       ---     ---                                          предварительные

технологических проектов     205       85      120                                          проекты

создания в основных                                                                         (организационно-

судостроительных                                                                            технологические

регионах Российской                                                                         проекты) создания в

Федерации современных                                                                       Северном, Западном,

построечно-спусковых                                                                        Дальневосточном

сооружений с сухими                                                                         регионах современных

доками, оснащенными                                                                         построечно-спусковых

крановым оборудованием                                                                      сооружений с сухими

грузоподъемностью 900 -                                                                     доками, оснащенными

1200 т и сопутствующими                                                                     крановым оборудованием

объектами инфраструктуры                                                                    грузоподъемностью  900

на основе внедрения                                                                         - 1200 т и

индустриальных методов                                                                      сопутствующими

строительства                                                                               объектами

крупнотоннажных                                                                             инфраструктуры,

танкеров, газовозов,                                                                        включающие:

морских средств для                                                                         обоснование вариантов

освоения и добычи                                                                           годовой расчетной

месторождений                                                                               программы

углеводородов с                                                                             крупнотоннажного

разработкой проектно-                                                                       судостроения;

технологических решений                                                                     обоснование мест

(комплекс работ "Док")                                                                      размещения построечно-

спусковых сооружений;

принципиальные

организационно-

технологические схемы

взаимодействия и

грузопотоков,

обеспечивающих

эффективное

функционирование

построечно-спусковых

комплексов с сухим

доком и сопутствующими

объектами;

состав и параметры

основных сооружений

комплекса и подъемно-

транспортного

оборудования;

обоснование

инвестиционных затрат

на создание построечно

-спускового комплекса

с сухим доком и

сопутствующими

объектами;

основные технико-

экономические

показатели

(предварительные

материалы) проекта;

план и этапы создания

построечно-спусковых

комплексов  (2011 год)

4.1.3.            Оценка     389        -       -      -     -     -     155    234    -    разработан

технологической              ---                                         ---    ---         предварительный проект

возможности и разработка     229                                          95    134         (организационно-

организационно-                                                                             технологический

технологического проекта                                                                    проект) постройки в

постройки    в    России                                                                    России атомных

атомных        ледоколов                                                                    ледоколов повышенной

повышенной мощности (150                                                                    мощности (150 - 200

-    200    МВт)     для                                                                    МВт) для обеспечения

обеспечения     освоения                                                                    освоения месторождений

месторождений                                                                               арктического

арктического                                                                                континентального

континентального  шельфа                                                                    шельфа России и

России   и    устойчивой                                                                    устойчивой работы

работы         Северного                                                                    Северного морского

морского    пути     при                                                                    пути (2016 год).

проводке крупнотоннажных                                                                    Разработана

транспортных      судов,                                                                    принципиальная

включая зимний период                                                                       технология

(комплекс          работ                                                                    строительства

"Ледокол")                                                                                  ледоколов повышенной

мощности на

отечественных

судостроительных

предприятиях, в том

числе на новых

судостроительных

комплексах (2015 год).

Разработаны

организационные

мероприятия,

обеспечивающие

комплексное решение

вопросов конструкции,

технологии и

организации

строительства атомных

ледоколов мощностью до

200 МВт (2015 год)

4.1.4. Разработка            445        -      70     70    105   200     -      -     -    разработан эскизный

оптимальных                  ---               --     --    ---   ---                       проект экологически

конструктивно-               265               40     40    65    120                       безопасной конструкции

технологических решений                                                                     теплоизолированных

новых производственных                                                                      сферических танков

технологий и                                                                                газовозов ледового

организационно-                                                                             класса, изготовляемых

технологических                                                                             из трещиностойких

мероприятий для                                                                             материалов (2012 год).

строительства  газовозов                                                                    Определены

на отечественных                                                                            рациональные

судостроительных                                                                            конструктивно-

предприятиях                                                                                технологические

(комплекс работ                                                                             решения емкостей

"Газовоз")                                                                                  судов-газовозов,

обоснован выбор

материалов (2012 год).

Разработаны

принципиальная

технология

формирования емкостей

для транспортирования

газа и систем

обеспечения,

технология монтажа

емкостей в корпусе

газовоза (2012 год).

Разработаны

организационно-

технологические

мероприятия для

строительства

газовозов на

отечественных

судостроительных

предприятиях, в том

числе новых

судостроительных

комплексах (2013 год).

Разработан

организационно-

технологический проект

производства (цех)

газовых емкостей с

сопутствующими

участками (2013 год).

Разработаны новые

технологии прессования

и штамповки

крупногабаритных

элементов танков из

трещиностойких

материалов путем

глубокого

пластического

деформирования (2013

год).

Разработаны

ресурсосберегающие

технологии сварки с

прокаткой

крупногабаритных

листовых деталей,

принципиально новая

технология сварки

сферических сегментов

танков с подкантовкой

на суперповышенных

режимах, технологии

контроля качества

сварных соединений и

сборки, технология

сварки танков в объем

с повышенными

точностными

характеристиками и

минимальными

деформациями (2013

год).

Разработаны уникальные

сварочные комплексы

для формирования

толстостенных

корпусных конструкций

танков (2013 год).

Подготовлены основные

положения экологически

чистой технологии

термоизоляции газовых

танков (2013 год)

4.1.5. Отработка             167        -       -     45    122    -      -      -     -    разработана технология

технологий электронно-       ---                      --    ---                             электронно-лучевой

лучевой сварки               100                      25    75                              сварки конструкций из

конструкций из                                                                              хладостойких сталей

хладостойких сталей                                                                         больших толщин

больших толщин                                                                              применительно к

применительно к                                                                             конструкциям

конструкциям                                                                                нефтедобывающих

нефтедобывающих платформ                                                                    платформ и изделий

и изделий машиностроения                                                                    машиностроения из

из различных марок                                                                          различных материалов

материалов                                                                                  (2011 год).

(комплекс работ "ЭЛС")                                                                      Изготовлены образцы

сварочного

оборудования,

позволяющие выполнять

однопроходную сварку

конструкций из

хладостойких сталей и

высокопрочных

сталей типа 40ХН2МА,

20Н3МДА толщиной до

250 мм со сквозным

проплавлением (2012

год)

4.1.6. Разработка           188,4       -       -      -    54     63    71,4    -     -    разработаны

технологии строительства    -----                           --     --    ----               технические

железобетонных               115                            30     40     45                предложения и

технических средств для                                                                     принципиальная

обустройства                                                                                технология,

месторождений на                                                                            конструкции и узлы

мелководном шельфе                                                                          соединения

северных морей                                                                              железобетонных

(комплекс работ                                                                             технических средств,

"Железобетон")                                                                              включая конструктивно-

технологические

решения и технико-

экономическое

обоснование

строительства

железобетонных

технических средств

для обустройства

месторождений на

мелководном шельфе

северных морей (2013

год).

Схема размещения

производства с

оптимальным выбором

необходимого

технологического

оборудования (2012

год).

Проект производства в

Северо-Западном

регионе конструкций из

железобетона для

уменьшения капитальных

вложений на 25 - 30

процентов по сравнению

с затратами на

создание производства

для строительства

изделий

морской техники из

стали и обеспечение

увеличения срока

эксплуатации и

уменьшения срока

строительства изделий

(2014 год).

Выполнена проработка

железобетонной морской

платформы для Обской

губы, включая вопросы

строительства и

доставки конструкций

на место

(2015 год)

4.1.7. Создание              185        -       -      -     -     -     100    85     -    разработаны

передовых                    ---                                         ---    --          технические

производственных             110                                          60    50          предложения и эскизные

технологий модернизации                                                                     проекты, включающие

и ремонта гражданских                                                                       передовые

судов и морской техники                                                                     производственные

для освоения                                                                                технологии

континентального шельфа                                                                     модернизации и ремонта

(комплекс работ                                                                             гражданских судов и

"Судоремонт")                                                                               морской техники для

освоения шельфа, в том

числе:

технологию

механизированного и

автоматизированного

изготовления

плоскостных,

полуобъемных и

объемных секций

(блоков) массой до

180 т (2015 год);

технологию

механизированной

очистки и окраски

блоков в условиях

стационарной камеры

(2015 год);

транспортные

технологии (2015 год);

технологию

формирования морской

техники (модулей,

верхних и нижних

оснований) для

освоения шельфа

габаритами в плане 90

x 90 м весом 15000 т

на твердом основании

(открытый стапель) из

максимально насыщенных

сборочно-монтажных

единиц весом 1200 т

(2016 год);

технологию монтажа

опорно-подъемных

устройств высотой 140

м самоподъемной

буровой установки,

аналогичной проекту

15402М (2016 год);

технологию

изготовления тяжелых

трубных конструкций

(сборок) морской

техники из труб

диаметром до 1200 мм

(2016 год)

4.1.8. Разработка            67         -       -     25    42     -      -      -     -    разработаны

высокоэффективной            --                       --    --                              технические

производственной             40                       15    25                              предложения и

технологии                                                                                  технология

автоматизированного                                                                         изготовления

изготовления                                                                                многослойных

многослойных композитных                                                                    композитных

конструкций с                                                                               конструкций с

заполнителем                                                                                заполнителем,

(гофрированные                                                                              применяемым в качестве

трехслойные композитные                                                                     палубной надстройки и

панели), применимых в                                                                       переборок для

качестве палубной                                                                           арктических ледоколов,

надстройки и переборок                                                                      танкеров, промысловых

объектов морской техники                                                                    судов морских и

для освоения                                                                                внутренних линий, с

континентального шельфа                                                                     целью снижения

(комплекс работ                                                                             воздействия физических

"Заполнитель")                                                                              и климатических

(низкие температуры)

факторов на экипажи

(2012 год).

Автоматизированная

линия производства

композитных

конструкций с

заполнителем (2013

год)

4.1.9. Разработка            335        -       -     42    143   150     -      -     -    разработан

высокоэффективных            ---                      --    ---   ---                       предварительный проект

производственных             220                      25    95    100                       производственных

технологий снижения                                                                         технологий снижения

остаточных деформаций                                                                       остаточных деформаций

конструкций на основе                                                                       конструкций (2012

исследования процессов                                                                      год).

их термопластического                                                                       Разработан

деформирования при                                                                          предварительный проект

сварке с целью снижения                                                                     принципиально новых

трудозатрат на сборочно-                                                                    оболочечных

сварочные работы,                                                                           безнаборных и

повышения качества                                                                          малонаборных

изготовления и ремонта                                                                      конструкций для

корпусов судов и                                                                            формирования корпусов

объектов морской техники                                                                    судов из стали с

(комплекс работ "Сварка-                                                                    использованием

Штамповка")                                                                                 высокоавтоматизирован-

ных технологий (2012

год).

Новые технологии

прессования и

штамповки сложных

оболочечных

конструкций подводной

техники путем

глубокого

пластического и

геометрически

нелинейного

деформирования (2013

год).

Ресурсосберегающие

технологии

проектирования и

ускоренного

строительства судов,

основанных на

использовании новых

типов многослойных

панелей,

изготавливаемых

методами экструзии

(2013 год).

Разработан

предварительный проект

нового поколения

универсальных

мобильных средств

акустико-эмиссионного

контроля качества

изготовления и

конструкций морской

техники (2014 год)

4.1.10. Разработка           134        -       -      -    44     90     -      -     -    разработаны

технологии создания          ---                            --     --                       технические

фундаментов,                 90                             30     60                       предложения и

промежуточных рам и                                                                         перспективные

трубопроводных систем с                                                                     конструктивно-

применением                                                                                 технологические

перспективных полимерных                                                                    решения и технологии

композиционных                                                                              создания конструкций

материалов,                                                                                 из полимерных

обеспечивающих                                                                              композиционных

значительное снижение                                                                       материалов,

массы и высокую                                                                             обеспечивающих

коррозионную стойкость                                                                      значительное снижение

для грузовых и зачистных                                                                    массы и высокую

судовых систем на                                                                           коррозионную стойкость

морских платформах,                                                                         с высокой демпфирующей

танкерах, химовозах, а                                                                      способностью,

также для                                                                                   обеспечивающей

транспортировки                                                                             значительное снижение

нефтепродуктов                                                                              уровня вибрации и

(комплекс работ "Поток")                                                                    высокую коррозионную

стойкость (2014 год)

4.2. Новые технологии в    4589,6       -     65,6    502  1565   2457    -      -     -

производстве и ремонте     ------             ----    ---  ----   ----

судового машиностроения,    2776               39     310   980   1447

оборудования и

приборостроения

4.2.1. Разработка           2464        -       -     262   925   1277    -      -     -    разработаны

конструктивно-              ----                      ---   ---   ---                       технические

технологических решений     1487                      160   580   747                       предложения и

по организации                                                                              конструктивно-

производства основной                                                                       технологические

номенклатуры судового                                                                       решения по организации

оборудования в                                                                              производства основной

обеспечение реализации                                                                      номенклатуры судового

модульной технологии                                                                        машиностроительного

монтажа, включая                                                                            оборудования,

импортозамещение и                                                                          обеспечивающие

закупку лицензий                                                                            агрегатно-модульный

(комплекс работ "Судмаш                                                                     принцип их

-2")                                                                                        конструирования,

изготовления и монтажа

на судне, включая:

рабочую

конструкторскую

документацию опытных

образцов основных

видов судового

машиностроительного

оборудования (2012

год);

технологию создания

нового поколения

изделий судового

машиностроения

(рулевых машин,

успокоителей качки,

комплексов устройств

передачи грузов между

судами

в море на ходу,

палубных кранов,

специальных лебедок,

комплексов траловых

лебедок для

рыбопромысловых судов

и др.) (2012 год);

технологию создания

сложных комплексов

оборудования,

предназначенных для

освоения запасов

углеводородов,

минеральных и

биологических

ресурсов, в том числе

в экстремальных

условиях Севера (блок-

фильтры очистки

морской воды высокой

производительности,

комплексы устройств

для передачи сухих и

жидких грузов между

морскими добывающими

платформами и судами

снабжения, палубное

специальное

оборудование, насосы

различного типа и др.)

(2013 год);

унифицированные стенды

для испытаний

типоразмерных рядов

судового

машиностроительного

оборудования (2014

год);

компьютеризированные

технологии в области

проектирования,

производства и

стендовых испытаний

изделий машиностроения

(2014 год)

4.2.2. Разработка          2125,6       -     65,6    240   640   1180    -      -     -    разработан проект

промышленных технологий    ------             ----    ---   ---   ----                      создания в арматурной

и проекта                   1289               39     150   400   700                       подотрасли единого

совершенствования и                                                                         стендово-

модернизации                                                                                испытательного

специализированного                                                                         комплекса на базе

арматурного производства                                                                    совершенствования и

на базе широкого                                                                            модернизации

использования                                                                               существующей стендовой

автоматизированной                                                                          базы ОАО "ЦТСС" (2011

системы управления и                                                                        год).

планирования, применения                                                                    Разработаны

высокопроизводительного                                                                     предложения по

технологического                                                                            созданию отраслевой

оборудования,                                                                               современной

безотходных                                                                                 пароиспытательной

технологических                                                                             станции и расходных

процессов с целью                                                                           стендов,

организации производства                                                                    обеспечивающих весь

нового поколения                                                                            комплекс работ и

конкурентоспособной                                                                         испытаний

трубопроводной арматуры                                                                     трубопроводной

для нужд отечественного                                                                     арматуры и других

судостроения                                                                                изделий и для нужд

(комплекс работ                                                                             судостроения

"Развитие")                                                                                 (2011 год).

Разработан проект

создания единого

заготовительного

производства на

территории одного из

специализированных

арматурных предприятий

за счет внедрения

современных

безотходных технологий

и оборудования

(различные виды литья,

штамповка и т.п.),

обеспечивающих

перспективные

потребности в

трубопроводной

арматуре гражданского

судостроения (2012

год).

Разработан проект

создания

специализированного

производства

уплотнительных

элементов из

полимерных материалов

и РТИ, применяемых в

трубопроводной

арматуре, на базе

применения

современного

высокоэффективного

технологического

оборудования (2012

год).

Разработана единая

автоматизированная

система управления

производством

с внедрением в

серийное производство

металлообрабатывающего

оборудования с

числовым программным

управлением (2012 год).

Разработаны

предложения по

модернизации и

техническому

перевооружению четырех

специализированных

арматурных предприятий

отрасли с обоснованием

необходимости

приобретения и

внедрения современного

металлообрабатывающего

оборудования с

числовым программным

управлением в целях

повышения

экономической

эффективности

производства,

сокращения

технологического цикла

и повышения качества

изделий (2012 год).

Разработаны

предложения по

созданию в арматурной

подотрасли единого

конструкторско-

технологического бюро

с целью разработки и

внедрения в серийное

производство

перспективных

технологий,

оборудования,

конструкционных

материалов и

комплектующих.

Выполнены работы по

конструкторской и

технологической

подготовке

высокоэффективного

серийного производства

(2012 год).

Разработаны

предложения по

созданию в арматурной

подотрасли единого

высокотехнологичного

сборочного

производства всей

трубопроводной

арматуры на базе

одного из

специализированных

предприятий (2012

год).

Разработаны

предложения по

созданию в арматурной

подотрасли

специализированного

инструментального

производства на базе

приобретения и

внедрения современного

высокопроизводительного

технологического

оборудования (2013

год).

Разработаны

технические

предложения на

поэтапное внедрение

углубленной

подетальной

(поузловой)

специализации

производства

трубопроводной

арматуры с целью

повышения

эффективности

производства на базе

создания

интегрированных

производств

специализированных

предприятий (2014 год)

4.3. Технологии средств     2434       131     101    286   638   645    633     -     -

механизации и               ----       ---     ---    ---   ---   ---    ---

автоматизации               1351       80      60     177   345   320    369

производственных

процессов

4.3.1. Разработка            873        -       -      -    151   366    356     -     -    разработана рабочая

технологии сборки и          ---                            ---   ---    ---                конструкторская

монтажа крупных              403                            50    154    199                документация на

сборочных единиц                                                                            типовые средства

главного энергетического                                                                    технологического

и вспомогательного                                                                          оснащения для сборки и

оборудования при                                                                            монтажа крупных

крупноблочной и                                                                             сборочных единиц

модульной постройке                                                                         главного

объектов морской                                                                            энергетического и

техники, а также                                                                            вспомогательного

необходимых средств                                                                         оборудования (2012

технологического                                                                            год).

оснащения                                                                                   Созданы опытные

(комплекс работ                                                                             образцы типовых

"Модуль")                                                                                   средств

технологического

оснащения для

выполнения

центровочных,

погрузочных и

крепежных операций при

сборке и монтаже

крупных сборочных

единиц главного

энергетического и

вспомогательного

оборудования (2013

год).

Разработан

предварительный проект

(организационно-

технологический

проект) производства

крупных сборочных

единиц главного

энергетического и

вспомогательного

оборудования объектов

морской техники (2014

год).

Определена

номенклатура типов

крупных сборочных

единиц основного и

вспомогательного

оборудования, арматуры

и трубопроводов при

крупноблочной и

модульной постройке

различных объектов

морской техники

гражданского

назначения (2013 год).

Разработаны методика и

программное

обеспечение для

определения

оптимального объема

агрегатирования

основного и

вспомогательного

оборудования, арматуры

и трубопроводов для

различных по типам и

классам объектов

морской техники

гражданского

назначения и выбора

типов крупных

сборочных единиц (2014

год).

Разработаны требования

к  проектированию

объектов морской

техники и крупных

сборочных единиц

основного и

вспомогательного

оборудования при

крупноблочной и

модульной постройке

объектов морской

техники (2014 год).

Разработаны требования

к поставляемому

оборудованию для

формирования крупных

сборочных единиц

объектов морской

техники (2014 год).

Типовые технологии

сборки крупных

сборочных единиц

главного

энергетического и

вспомогательного

оборудования (2015

год).

Типовые технологии

монтажа крупных

сборочных единиц

главного

энергетического и

вспомогательного

оборудования (2015

год).

Разработаны требования

к организации участков

агрегатирования и

средствам

технологического

оснащения при

строительстве судов

всех классов и

назначений (2014 год).

Организация участка

агрегатирования

судового

энергетического и

вспомогательного

оборудования (2014

год).

Разработан комплекс

роботизированных

средств

технологического

оснащения для участков

агрегатирования

судового

энергетического

оборудования (2015

год)

4.3.2. Разработка            283        -       -      -    50    100    133     -     -    разработаны

конструктивно-               ---                            --    ---    ---                технические

технологических решений      170                            30     60     80                предложения по

исполнения комплекса                                                                        конструктивно-

жилых и служебных                                                                           технологическим

помещений гражданских                                                                       решениям исполнения

судов, обеспечивающих                                                                       комплекса жилых и

современные требования                                                                      служебных помещений

обитания,                                                                                   гражданских судов,

противопожарную и                                                                           обеспечивающих

экологическую                                                                               современные требования

безопасность, и проекта                                                                     обитания,

специализированного                                                                         противопожарную и

производства технических                                                                    экологическую

средств обстройки                                                                           безопасность (2013

судовых помещений                                                                           год).

(комплекс работ                                                                             Разработаны

"Комфорт")                                                                                  технологические

процессы изготовления

и монтажа модульных

систем и

блок-модулей судовых

помещений (2013 год).

Разработана

конструкторская

документация на новые

специализированные

модульные системы и

блок-модули судовых

помещений (2013 год).

Разработаны проекты

специализированных

производств

технических средств

обстройки судовых

помещений (2014 год).

Разработана

технологическая

оснастка для

формирования надстроек

блочно-модульным

методом (2014 год).

Разработаны

предложения по

организации

промышленного

производства элементов

модульных систем и

судовых дверей

конструкторской и

технологической

документации (2014

год).

Разработаны

предложения по

организации

производства

промышленных партий

минеральной плиточной

термоакустической

изоляции и новых клеев

для монтажа изоляции

(2014 год)

4.3.3. Разработка            324       131     101    92     -     -      -      -     -    разработан

организационно-              ---       ---     ---    --                                    предварительный проект

технологического проекта     200       80      60     60                                    (организационно-

развития                                                                                    технологический

корпусообрабатывающего                                                                      проект) развития и

производства, комплекса                                                                     модернизации

производственных                                                                            корпусообрабатывающего

технологий, создание                                                                        производства

комплекса                                                                                   предприятий

механизированного,                                                                          гражданского

автоматизированного и                                                                       судостроения и

роботизированного                                                                           судоремонта на базе

оборудования для                                                                            компьютеризации

обработки корпусной                                                                         управления

стали в обеспечение                                                                         производством,

строительства морской                                                                       комплексной

техники для освоения                                                                        автоматизации и

континентального шельфа                                                                     роботизации всего

(комплекс работ "Задел")                                                                    цикла обработки

металлопроката (2010

год).

Производственные

технологии и комплекс

автоматизированного и

роботизированного

оборудования для

обработки листового и

профильного

металлопроката всех

перспективных марок

сталей, алюминиевых и

титановых сплавов

(2011 год).

Технология и

оборудование с

программным

управлением на базе

оптоволоконного лазера

для резки, разметки и

маркирования

судостроительных

конструкционных

материалов  (2011

год).

Опытный образец машины

термической резки на

крупногабаритный лист

с сопутствующим

оборудованием и

функциональным

программным

обеспечением (2012

год).

Система

автоматизированной

разработки управляющих

программ для

автоматизированного и

роботизированного

оборудования обработки

листового и

профильного

металлопроката (2012

год)

4.3.4. Разработка            343        -       -     71    146   126     -      -     -    разработан

типового                     ---                      --    ---   ---                       технологический проект

технологического проекта     210                      44    90     76                       сборочно-сварочного

сборочно-сварочного                                                                         производства по

производства,                                                                               изготовлению корпусных

инновационных                                                                               конструкций

технологических                                                                             крупнотоннажных судов

процессов и создание                                                                        и морской техники,

высокопроизводительного                                                                     оснащенных

механизированного,                                                                          высокомеханизированным,

автоматизированного и                                                                       автоматизированным и

роботизированного                                                                           роботизированным

оборудования для сборки                                                                     оборудованием (2012

и сварки корпусных                                                                          год).

конструкций, включая                                                                        Технологический

крупногабаритные блоки                                                                      процесс и комплекс

различных типов морской                                                                     автоматизированного,

техники, а также                                                                            роботизированного

изготовления танков и                                                                       оборудования для

систем перспективных                                                                        сборки и сварки

отечественных газовозов                                                                     корпусных конструкций

(комплекс работ                                                                             различных типов

"Инновация")                                                                                морской техники (2013

год).

Система

автоматизированной

разработки управляющих

программ для

автоматизированного и

роботизированного

оборудования (2013

год).

Компьютеризированная

система контроля формы

и размеров сварных

конструкций в процессе

их изготовления (2013

год).

Концептуальные проекты

специализированных

производств по

изготовлению элементов

танков газовозов (2013

год).

Технологический проект

специализированного

участка окраски

сварных конструкций на

основе применения

высокомеханизированного

оборудования (2013

год).

Разработаны технологии

подготовки поверхности

и нанесения

лакокрасочных покрытий

на всех стадиях

изготовления корпусных

конструкций.

Проработка опытных

образцов

технологического

оборудования (2013

год)

4.3.5. Разработка            211        -       -     65    146    -      -      -     -    разработана

высокоэффективной            ---                      --    ---                             производственная

производственной             128                      38    90                              технология лазерно-

технологии гибридной                                                                        дуговой сварки

лазерно-дуговой сварки с                                                                    изготовления корпусных

созданием комплекса                                                                         конструкций

оборудования для                                                                            перспективных судов и

изготовления корпусных                                                                      морской техники (2012

конструкций                                                                                 год).

перспективных судов и                                                                       Комплект

морской техники для                                                                         конструкторской

добычи углеводородного                                                                      документации на

сырья (комплекс  работ                                                                      проектирование

"Лазер-ТС")                                                                                 комплекса для

гибридной лазерно-

дуговой сварки

корпусных конструкций

(2012 год).

Программное

обеспечение системы

управления комплексом

(2013 год).

Опытный образец

комплекса гибридной

лазерно-дуговой сварки

корпусных конструкций

(2013 год).

Нормативно-техническая

документация по

технологии гибридной

лазерно-дуговой сварки

корпусных конструкций

перспективных судов и

морской техники для

добычи углеводородного

сырья (2012 год)

4.3.6. Разработка            250        -       -      -    53     53    144     -     -    разработан проект

технологии и                 ---                            --     --    ---                принципиально новой

высокопроизводительного      150                            30     30     90                технологии испытаний

автоматизированного                                                                         на герметичность

мониторингового                                                                             защитной оболочки на

оборудования для                                                                            "максимальную

контроля и обеспечения                                                                      проектную аварию" с

герметичности атомной                                                                       использованием

паропроизводящей                                                                            компьютерного

установки ледоколов и                                                                       испытательного

плавучих атомных                                                                            комплекса,

электростанций (комплекс                                                                    многоуровневой системы

работ "Герметичность")                                                                      датчиков, с

возможностью контроля

испытательной среды

в автоматизированном,

интерактивном режиме

(2013 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация, опытный

комплекс оборудования

и программное

обеспечение,

обеспечивающее

непрерывный контроль

(мониторинг)

герметичности защитной

оболочки в период

эксплуатации без

выведения из режимов

основного оборудования

атомной

паропроизводящей

установки (2014 год).

Изготовлено стендовое

оборудование для

испытаний всех видов

проходок, используемых

в конструкции защитных

оболочек, и

программное

обеспечение

испытательных

комплексов для всех

режимов контроля,

удовлетворяющих

требованиям

контрольных

классификационных

организаций (2014

год).

Разработана уникальная

испытательная система

мониторинга состояния

защитной оболочки в

период постройки новых

заказов (2014 год).

Основные положения по

реализации

многоуровневой системы

обеспечения и контроля

герметичности защитных

оболочек реакторов на

базе требований МАГАТЭ

(2014 год)

4.3.7. Разработка            150        -       -     58    92     -      -      -     -    разработан

технологии                   ---                      --    --                              технологический проект

механизированной намотки     90                       35    55                              наномодификации

корпусов емкостей для                                                                       намоточных

хранения и                                                                                  композиционных

транспортировки                                                                             материалов (2012 год).

углеводородного сырья из                                                                    Созданы  технология  и

наномодифицированных                                                                        комплекс  оборудования

композиционных                                                                              для  механизированного

материалов на основе                                                                        изготовления

стекло- и органоволокон,                                                                    крупногабаритных

обеспечивающих повышение                                                                    конструкций и  изделий

их эксплуатационной                                                                         на основе

надежности (комплекс                                                                        наномодифицированных и

работ "Емкость")                                                                            гибридных

композиционных

материалов  повышенной

технологичности  (2012

год).

Технология и комплекс

оборудования

механизированного

изготовления корпусов

емкостей для хранения

и транспортировки

углеводородного сырья

из наномодифицированных

композиционных

материалов,

обеспечивающих

повышение их

эксплуатационной

надежности и снижение

затрат (2012 год).

Конструктивно-

технологические

решения проектирования

крупногабаритных

емкостей из

композиционных

материалов (2012 год).

Разработаны методики

расчета прочности

крупногабаритных

емкостей из

композиционных

материалов,

технические условия на

наномодифицированный

композиционный

материал (2013 год)

4.4. Сертификация            250        -       -      -    46     88    116     -     -

технологических              ---                            --     --    ---

процессов                    150                            27     52     71

4.4.1. Разработка и          250        -       -      -    46     88    116     -     -    разработана методика

реализация комплекса         ---                            --     --    ---                оценки соответствия

мероприятий по               150                            27     52     71                техпроцессов

сертификации                                                                                требованиям

технологических                                                                             сертификации, включая

процессов строительства                                                                     критерии оценки

изделий гражданской                                                                         качества

морской техники,                                                                            технологических

работающих в                                                                                процессов в

экстремальных условиях                                                                      судостроении (2013

арктического шельфа                                                                         год).

(комплекс работ                                                                             Разработаны:

"Качество")                                                                                 правила обеспечения

безопасности основных

технологических

процессов (2013 год);

положения о

сертификации

технологических

процессов (2013 год);

положения о проведении

аудита соответствия

технологических

процессов требованиям

по сертификации

технологических

процессов (2013 год);

программа сертификации

технологических

процессов и

оборудования для

судостроительных

производств (2014

год);

сертификаты

технологических

процессов в

соответствии с

программой (2014 год);

механизмы и модели

управления точностью

нормирования

трудоемкости и

материалов

технологических

процессов и изделий

морской техники (2014

год);

методики расчета и

нормативы трудоемкости

технологических

процессов,

материальных затрат

для различных типов

судов и плавсооружений

в показателях,

сопоставимых с

показателями

зарубежных предприятий

(2015 год)

5.  Технологии создания   11612,93    879,4  1339,13 1750  2250   2011  2183,4  658   542

морского                  --------    -----  ------- ----  ----   ----  ------  ---   ---

радиоэлектронного          7734,1      579    881,2  1168  1497   1325  1500,9  433   350

оборудования и систем

управления ("Судовое

приборостроение")

5.1.  Технологии           5978,53     387   567,13   850  1450   1529  1195,4   -     -

развития и обеспечения     -------    -----  ------   ---  ----   ----  ------

интеграции систем          3977,2     240,5   375,8   575   953   1031  801,9

навигации и управления

техническими средствами

и судами в целом

5.1.1.  Технологии          749,3     215,3    245    289    -     -      -      -     -   разработаны технические

развития судовой            -----     -----   -----   ---                                  предложения по

навигационной техники       488,5     133,6   157,9   197                                  перспективному развитию

для обеспечения                                                                            судовой навигационной и

безопасности                                                                               оптико-электронной

мореплавания и                                                                             техники для обеспечения

информационного                                                                            безопасности

обеспечения судов                                                                          мореплавания,

(комплекс работ                                                                            информационного

"Навигация-3")                                                                             обеспечения судов,

охраны окружающей среды

(2012 год).

Разработана нормативная

база метрологического

обеспечения

навигационного

приборостроения (2011

год).

Обоснованы направления

развития навигационных

рыбопоисковых средств и

систем

автоматизированного

управления для

рыбопромысловых судов

(2011 год).

Разработаны технологии

(предварительные

проекты) создания

аппаратуры,

обеспечивающей

навигационной

информацией суда общего

и специального

назначения и их

палубные летательные

аппараты

(2012 год)

5.1.2. Разработка           1142        -       -      -    252   330    560     -     -   разработаны технические

перспективных технологий    ----                            ---   ---    ---               предложения по созданию

развития судовых             756                            170   226    360               дифференциальных систем

навигационных систем и                                                                     спутниковой и

устройств нового                                                                           акустической навигации,

поколения (комплекс                                                                        систем управления

работ  "Навигация - 4")                                                                    движением судов (2015

год).

Разработаны технические

предложения для

автоматизированной

радарной системы

обеспечения

навигационной

безопасности при

проходе судами узкостей

(мостов) в сложных

метеорологических

условиях (дождь, снег,

туман)

(2015 год).

Разработаны рабочая

конструкторская

документация и опытный

образец малогабаритного

аэроморского гравиметра

нового поколения (2015

год).

Разработана технология

создания высокоточных

бортовых

гравиметрических и

дифференциальных

магнитометрических

комплексов,

обеспечивающих работу

судов по методике 2D,

3D и 4D (2015 год).

Создан макетный образец

гидроакустической

системы отображения дна

и движения земснаряда

при проведении

дноуглубительных работ

(2015 год)

5.1.3. Создание нового     1391,4       -       -     241   466   464   220,4    -     -   разработан комплект

поколения                  ------                     ---   ---   ---    ----              технических предложений

автоматизированных          935,9                     164   304   317   150,9              для аппаратных средств

систем управления                                                                          для создания

судами,  морскими                                                                          автоматизированных

объектами и                                                                                систем управления

технологическими                                                                           технологическими

процессами на объектах                                                                     процессами (далее - АСУ

морской техники                                                                            ТП) и радиоэлектронным

(комплекс работ "АСУ -                                                                     оборудованием объектов

ТП")                                                                                       морской техники

(2014 год).

Разработана технология

(предварительный

проект) создания АСУ ТП

транспортных судов, в

том числе для

транспортировки

углеводородов в

арктических условиях

(2014 год).

Разработана технология

создания

конкурентоспособных АСУ

ТП для судов

промыслового флота

(2013 год).

Разработано техническое

предложение для АСУ ТП

скоростных судов (в том

числе судов с

динамическими

принципами поддержания)

в целях обеспечения

безопасности и

конкурентоспособности

перевозок (2013 год).

Разработано техническое

предложение для

универсального

автоматизированного

рабочего места

операторов АСУ ТП

добычных морских

объектов

(2013 год).

Разработана технология

автоматизированного

управления  движением

судов различного

назначения,

обеспечивающая высокую

точность и надежность

движения по заданному

маршруту, за счет

применения нелинейных

адаптивных законов

управления, реализуемых

на современной

микропроцессорной

технике (2014 год).

Разработана технология

создания АСУ ТП

плавучих энергоблоков,

платформ и ледоколов с

перспективными АЭУ, в

том числе создание

цифровой системы

управления защиты АЭУ,

обеспечивающей

повышение безопасности,

долговечности и

надежности (2014 год).

Разработана технология

создания сверхбольших

интегральных схем

"Система на кристалле"

для создания

высоконадежных систем и

комплексов управления

технологическими

процессами с

автоматической

реконфигурацией

структуры (2013 год).

Разработано техническое

предложение для

автоматизированной

системы управления

судами с едиными

электроэнергетическими

системами с гребными

электрическими

установками для судов

различных типов на

основе современной

элементной базы,

энергоэффективных

алгоритмов управления

(2014 год).

Разработана технология

создания АСУ ТП для

научно-

исследовательских и

гидрографических судов

(2015 год).

Разработана технология

создания

автоматизированных

систем управления для

безэкипажных судов

(2015 год)

5.1.4. Разработка           1284        -      139    210   495   440     -      -     -   разработаны технические

всеширотных                 ----               ---    ---   ---   ---                      предложения и

автоматизированных           825               90     137   317   281                      перспективные

систем управления                                                                          информационные

движением морских судов                                                                    технологии в части

и информационной                                                                           автоматического и

поддержки судоводителя                                                                     полуавтоматического

(комплекс работ "АСУ -                                                                     всеширотного управления

движение")                                                                                 движением судов,

совершенствования

средств связи и

навигации на основе

беспроводных систем

связи,

микропроцессоров и

микромеханических

устройств (2012 год).

Разработано

алгоритмическое и

программное обеспечение

режимов

координированного

управления

маневрированием судов

при ведении поисковых и

глубоководных подводно-

технических работ на

основе математических

трехмерных

моделей поведения

системы "судно -

технические средства -

глубоководное

оборудование" (2013

год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация

экспериментального

образца комплексной

автоматизированной

системы управления

движением судна

(авторулевого) с

проработкой возможности

использования в этой

системе энергетических

агрегатов судов (2013

год).

Разработано техническое

предложение для

опытного образца

универсального

программного комплекса

для обеспечения выдачи

рекомендаций

судоводителям и

операторам систем

управления движением

судов

для минимизации ущерба

при неизбежности

столкновения объектов

морской деятельности

(2014 год).

Разработана технология

(техническое

предложение) создания

конкурентоспособных

автоматизированных

систем управления

движением и

позиционированием

морских объектов для

добычи и

транспортировки

углеводородных ресурсов

на арктическом

континентальном шельфе

(2014 год)

5.1.5. Разработка           157,5      107    50,5     -     -     -      -      -     -   разработаны

автоматизированных          -----     ----    ----                                         предварительные проекты

систем управления           106,5     65,5     41                                          и перспективные

движением судов                                                                            информационные

смешанного (река - море)                                                                   технологии в части

плавания и                                                                                 автоматического и

информационной поддержки                                                                   полуавтоматического

судоводителя                                                                               всепогодного управления

(комплекс работ "АСУ -                                                                     движением судов,

"река - море")                                                                             совершенствования

средств связи и

навигации на основе

беспроводных систем

связи, микропроцессоров

и микромеханических

устройств (2011 год).

Разработано

алгоритмическое и

программное обеспечение

режимов

координированного

управления

маневрированием судов

при ведении поисковых

подводно-технических

работ на основе

математических

трехмерных моделей

поведения системы

"судно - технические

средства" (2011 год).

Разработано техническое

предложение для

опытного образца

универсального

программного комплекса

для обеспечения выдачи

рекомендаций

судоводителям и

операторам систем

управления движением

судов для минимизации

ущерба  (2011 год)

5.1.6. Разработка            947        -       -      -    237   295    415     -     -   разработана технология

технологии создания          ---                            ---   ---    ---               (техническое

конкурентоспособных          660                            162   207    291               предложение) создания

автоматизированных                                                                         конкурентоспособных

систем диспетчеризации и                                                                   автоматизированных

мониторинга обстановки                                                                     систем диспетчеризации

для координированного                                                                      и мониторинга

управления морскими                                                                        обстановки для

объектами в акваториях                                                                     координированного

стационарных и плавучих                                                                    управления морскими

платформ на арктическом                                                                    объектами в акваториях

континентальном шельфе                                                                     стационарных и плавучих

(комплекс работ                                                                            платформ на арктическом

"Диспетчеризация")                                                                         континентальном шельфе

(2015 год).

Разработана система

мониторинга и

информационной

поддержки судоводителя,

обеспечивающая

управление мобильными

силами и средствами,

контроль промышленного

рыболовства, охрану

водных биоресурсов,

управление рациональным

использованием

биоресурсов (2014 год).

Разработана судовая

аппаратура системы

управления беспилотным

летательным аппаратом

для мониторинга морской

и наземной поверхности

(2014 год)

5.1.7. Комплексирование    307,33     64,7   132,63   110    -     -      -      -     -   разработано техническое

использования судовых      ------     ----   ------   ---                                  предложение, правила и

систем и                    205,3     41,4    86,9    77                                   рекомендации по

радиоэлектронного                                                                          обеспечению

оборудования, создание                                                                     электромагнитной

интегрированных                                                                            совместимости

мостиковых систем,                                                                         перспективных судов и

обеспечение                                                                                морской техники (с

электромагнитной                                                                           детализацией

совместимости                                                                              рекомендаций и

перспективных судов и                                                                      технических решений по

морской техники,                                                                           основным типам

разработка                                                                                 перспективных судов и

интегрированных                                                                            морской техники) (2012

внутрисудовых систем                                                                       год).

связи и видеонаблюдения                                                                    Разработана рабочая

(комплекс работ                                                                            конструкторская

"Совместимость")                                                                           документация опытного

образца интегрированной

внутрисудовой системы

связи и видеонаблюдения

(2012 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация опытного

образца базового

проекта интегрированной

мостиковой системы как

интегратора верхнего

уровня (2012 год).

Разработана программа

по реализации принципов

Е-навигации, основанной

на комплексном

использовании цифровых

информационных

технологий в судовой

аппаратуре и береговых

комплексах в целях

обеспечения

безопасности

мореплавания,

информационного

обеспечения судов и

береговых структур,

охраны окружающей среды

(2011 год)

5.2. Технологии создания   1894,8     236,8    272    290   239   289    568     -     -

средств гидроакустики и    ------     -----   -----   ---   ---   ---    ---

связи для выполнения       1287,2     166,5   172,7   183   169   177    419

работ под водой

5.2.1. Разработка           798,8     236,8    272    290    -     -      -      -     -   разработан и создан

технологий развития         -----     -----   -----   ---                                  опытный образец

гидроакустических систем    522,2     166,5   172,7   183                                  буксируемого

освещения подводной                                                                        многолучевого

обстановки,                                                                                гидролокатора бокового

позиционирования                                                                           обзора (2012 год).

подводных объектов,                                                                        Разработаны

мониторинга дна и                                                                          гидроакустические

состояния трубопроводов,                                                                   комплексы контроля

проведения водолазных                                                                      состояния магистральных

работ                                                                                      нефтегазопроводов,

(комплекс работ                                                                            контроля загрязнения

"Гидролокация - 1")                                                                        акваторий

нефтепродуктами (2012

год).

Разработана технология

(предварительный

проект) освещения

подводной обстановки и

мониторинга дна и

создан

многофункциональный

гидроакустический

комплекс,

предназначенный для

картографирования

морского дна,

определения трехмерного

рельефа, структуры

донных осадков и

течений (2012 год).

Разработан и создан

опытный образец

буксируемого

профилографа для

зондирования морского

дна, способного

совершать поперечные

перемещения при

движении судна-

буксировщика прямым

курсом (2012 год).

Разработан и изготовлен

опытный образец

малогабаритного

приборного комплекса

для уточненного

позиционирования

подводных объектов в

навигационном поле

произвольно

расставленных

гидроакустических

маяков-ответчиков (2011

год)

5.2.2. Разработка           1096        -       -      -    239   289    568     -     -   разработана рабочая

технологий создания         ----                            ---   ---    ---               конструкторская

нового поколения             765                            169   177    419               документация и опытные

гидроакустических систем                                                                   образцы нового

различного назначения                                                                      поколения

(комплекс работ                                                                            гидроакустических

"Гидролокация - 2")                                                                        систем различного

назначения, в том

числе:

гидроакустической

станции для

навигационных,

промерных и

рыбопоисковых целей

(2014 год);

малогабаритной

гидроакустической

станции связи для

подводного бурового

судна (2015 год);

гидроакустической

станции контроля

внешней обстановки для

подводного бурового

комплекса,

предназначенного для

добычи газа на

шельфовых

месторождениях северных

морей (2015 год);

гидроакустической

системы измерения

толщины льда в

окрестностях морских

нефтяных платформ и

зонах подходов танкеров

к ним (2015 год)

5.3. Технологии создания   3739,6     255,6    500    610   561   193    420    658   542

радиолокационных средств   ------     -----   -----   ---   ---   ---    ---    ---   ---

для обеспечения морской    2469,7      172    332,7   410   375   117    280    433   350

деятельности на новой

электронной компонентной

базе

5.3.1. Технологии          1926,6     255,6    500    610   561    -      -      -     -   разработана рабочая

создания                   ------     -----   -----   ---   ---                            конструкторская

радиолокационных средств   1289,7      172    332,7   410   375                            документация и опытный

для обеспечения морской                                                                    образец судовой

деятельности (с                                                                            радиолокационной

использованием новой                                                                       станции (РЛС) с низким

электронной компонентной                                                                   уровнем излучения (2013

базы) (комплекс работ                                                                      год).

"Дозор - 1")                                                                               Создана технологическая

база для ряда РЛС

морского назначения,

разработан и испытан

макет РЛС с

регулируемым уровнем

выходной мощности и

цифровым формированием

и обработкой сигналов

(2012 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация и опытный

образец береговых и

судовых РЛС

поверхностной волны для

решения задач

мониторинга морской

поверхности (2012 год).

Разработана технология

(технический проект)

высокоточной оценки

ледовой обстановки с

помощью РЛС мм-

диапазона (2012 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация и опытный

образец всепогодного

сверхширокополосного

радиолокационного

комплекса,

предназначенного для

локации природных сред,

обнаружения загрязнений

морской поверхности,

определения границ

ледового покрова,

нефтяных пятен и др.

(2012 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация и опытный

образец

радиолокационного

комплекса

многопрофильного

мониторинга больших

морских акваторий с

высокой разрешающей

способностью (2013

год).

Разработаны технические

предложения для

унифицированного ряда

малогабаритных

многофункциональных

радиолокационных

станций для мониторинга

морской, воздушной и

наземной поверхности

(2013 год)

5.3.2. Разработка нового    1813        -       -      -     -    193    420    658   542  разработана рабочая

поколения средств           ----                                  ---    ---    ---   ---  конструкторская

радиосвязи, радарных        1180                                  117    280    433   350  документация и опытный

систем информационного                                                                     образец аппаратурно-

обеспечения, комплексов                                                                    программного комплекса

радиолокационно-                                                                           мониторинга ионосферных

оптического мониторинга                                                                    радиоканалов для

(комплекс работ "Дозор -                                                                   обеспечения

2")                                                                                        высоконадежной

адаптивной

системы радиосвязи в

интересах безопасного

мореплавания (2017

год).

Разработано техническое

предложение по

программно-

аналитическому

комплексу для

проектирования судовых

антенно-фидерных

устройств (2015 год).

Разработано техническое

предложение по

автоматизированной

радарной системе

информационного

обеспечения швартовки

крупнотоннажных судов в

сложных

метеорологических

условиях, в том числе к

необорудованным

причалам (2014 год).

Разработана технология

(предварительный

проект) создания

многофункциональных

интегрированных

комплексов воздушно-

наземного базирования

для радиолокационно-

оптического

мониторинга,

электронной логистики,

позиционного

управления и

коммуникации в портовых

и экваториальных зонах

(2017 год).

Разработаны технологии

(технические

предложения) создания

морских твердотельных

радаров разных

диапазонов длин волн

(2016 год)

6. Технологии судового     24329,8   1143,35 1779,65 2956  5630   5061  4864,8 1825  1070

машиностроения, судовых   --------   ------- ------- ----  -----  ----  ------ ----  ----

энергетических установок  16111,45   773,55  1167,8  1964  3733   3348  3255,1 1190   680

и систем ("Судовое

машиностроение и

энергетика")

6.1. Новые технологии      5385,7     538,7    610    700  1349   1095   1093    -     -

создания энергетических     -----     -----    ---    ---  ----   ----   ----

систем и их элементов      3673,8     370,8    423    485   933   722    740

для повышения

эффективности

использования морской

техники и развития

морской деятельности

6.1.1. Разработка           1054        -       -      -    244   385    425     -     -   выполнено технико-

идеологии и новых           ----                            ---   ---    ---               экономическое

технологий формирования      735                            180   260    295               обоснование областей

энергетических установок                                                                   применения

и их систем и                                                                              перспективных

использование новых                                                                        электроэнергетических

видов топлива                                                                              установок на базе

(комплекс работ                                                                            электрохимических

"Перспектива - ЭУ")                                                                        генераторов и

химических источников

тока (2014 год).

Разработана технология

(техническое

предложение) создания

принципиально новых

систем паровой

конверсии

углеводородных топлив

для использования в

низко- и

высокотемпературных

электрохимических

генераторах с целью

повышения экономичности

судовых энергетических

установок и уменьшения

токсичности выпускных

газов (2015 год).

Разработана технология

применения водородного

топлива на объектах

судостроительной

промышленности (2015

год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация и опытный

образец энергетической

установки на основе

высокотемпературного

электрохимического

генератора для

снабжения

постоянным током

системы защиты от

коррозии транспортных

продуктопроводов

морских газодобывающих

сооружений (2015 год)

6.1.2. Разработка новых     655,7     250,7    325    80     -     -      -      -     -   разработаны технические

технологий, обоснование     -----     -----    ---    --                                   предложения, в которых

облика, схемно-             464,8     174,8    230    60                                   экспериментально

конструктивных и                                                                           обоснованы на стендовом

режимных параметров и                                                                      образце основные

эффективности гибридных                                                                    технические и

электроэнергетических                                                                      технологические

установок на основе                                                                        решения, определяющие

электрохимических                                                                          характеристики

генераторов (ЭХГ),                                                                         модульного ряда судовых

конверторов дизельного                                                                     гибридных

топлива, утилизационных                                                                    электроэнергетических

турбогенераторных и                                                                        установок на основе

тепловых блоков с КПД                                                                      электрохимических

преобразования топлива                                                                     генераторов,

до 70 процентов                                                                            конверторов дизельного

применительно к созданию                                                                   топлива и

судовых энергетических                                                                     утилизационных

установок мощностью 250                                                                    турбогенераторных

- 2500 кВт,                                                                                установок и тепловых

обеспечивающих                                                                             блоков, предназначенных

экологическую чистоту на                                                                   в качестве более

уровне перспективных                                                                       эффективных и

зарубежных требований                                                                      экономичных главных

(комплекс работ "Гибрид                                                                    энергетических

- 43")                                                                                     установок судов малого

и среднего тоннажа,

обеспечивающих

электродвижение судна

на всех режимах (2012

год)

6.1.3. Разработка           1798       288     285    540   685    -      -      -     -   разработана

технологий создания         ----       ---     ---    ---   ---                            принципиально новая

системы электродвижения     1239       196     193    370   480                            технология (техническое

для перспективных судов                                                                    предложение) создания

ледового плавания,                                                                         системы электродвижения

паромов, ледоколов и                                                                       для качественного

плавсредств для                                                                            улучшения характеристик

обеспечения работ в                                                                        перспективных судов

нефтегазовом комплексе                                                                     ледового плавания,

(комплекс работ                                                                            паромов, ледоколов и

"Электродвижение")                                                                         плавсредств обеспечения

(2013 год)

6.1.4. Разработка           1878        -       -     80    420   710    668     -     -   разработаны технологии

технологий и систем         ----                      --    ---   ---    ---               (технические

мониторинга,                1235                      55    273   462    445               предложения) и средства

обеспечивающих                                                                             диагностики,

техническое                                                                                позволяющие решать как

диагностирование                                                                           задачи оперативной

дизельных,                                                                                 диагностики, так и

газотурбинных,                                                                             задачи локальной

паросиловых и атомных                                                                      диагностики на основе

энергетических установок                                                                   алгоритмов, построенных

для гражданских судов и                                                                    на базе специфических

морской техники                                                                            диагностических

(комплекс работ                                                                            параметров каждого

"Диагностика - ЭУ")                                                                        механизма (2013 год).

Разработаны рабочая

конструкторская

документация и опытный

образец комплексной

системы

диагностического

обеспечения морского

судна различной

конфигурации (2014

год).

Разработаны программы и

методики

диагностического

освидетельствования

электрооборудования

методами неразрушающего

контроля во время его

эксплуатации (2013

год).

Созданы мобильная и

стационарная

диагностические

лаборатории (2015 год).

Разработана нормативно-

техническая

документация по расчету

прочности и ресурса.

Разработаны методики и

правила испытаний

энергетического

оборудования судов при

воздействии

статических, повторно-

статических,

температурных,

вибрационных и

динамических нагрузок

(2015 год).

Разработаны технические

предложения по

аппаратуре для

измерения и контроля

параметров работы

энергетических

установок

(2015 год)

6.2. Технологии и           2957        -       -      -    570   882    930    575    -

разработки для              ----                            ---   ---    ---    ---

эффективного                2020                            400   595    635    390

использования АЭУ и ЭХГ

в гражданском

судостроении

6.2.1. Разработка            662        -       -      -    130   247    285     -     -   разработаны технические

технологий, схемно-          ---                            ---   ---    ---               предложения создания

конструкторских и            450                            90    170    190               перспективных ядерных

компоновочных решений,                                                                     источников энергии для

определяющих облик,                                                                        нового поколения

структуру и состав                                                                         ледоколов, арктических

оборудования                                                                               судов и объектов

энергетического                                                                            морской техники для

комплекса с АЭУ с учетом                                                                   освоения ресурсов

специфики условий его                                                                      океана (2015 год).

размещения на морских                                                                      Разработаны рабочая

объектах гражданского                                                                      конструкторская

назначения и обеспечения                                                                   документация и опытный

их ядерной, радиационной                                                                   образец системы

и экологической                                                                            автоматизированного

безопасности при                                                                           проектирования судовых

эксплуатации                                                                               атомно-энергетических

(комплекс работ "Облик -                                                                   установок  (2014 год).

Безопасность")                                                                             Разработаны технические

требования по выбору и

оптимизации параметров

систем регенерации и

утилизации тепла в

энергетических

комплексах с

ядерным источником

энергии, позволяющих

создать

конкурентоспособные

морские объекты разного

типа и назначения (2015

год).

Разработан комплекс

мероприятий по

обеспечению

радиационной и

экологической

безопасности при любых

аварийных ситуациях,

включая возможные

внешние воздействия

террористического

характера (2015 год)

6.2.2. Разработка           2295        -       -      -    440   635    645    575    -   разработаны технические

технологий изготовления     ----                            ---   ---    ---    ---        предложения, в которых

основных элементов,         1570                            310   425    445    390        экспериментально

конструкций и                                                                              обоснованы на стендовом

вспомогательных систем                                                                     образце анаэробной

для анаэробной                                                                             энергетической

энергетической установки                                                                   установки основные

на основе химического                                                                      технические и

источника тока для                                                                         технологические

оснащения подводных                                                                        решения, определяющие

технических средств                                                                        облик и характеристики

освоения                                                                                   анаэробной

континентального шельфа                                                                    энергетической

и создание стендового                                                                      установки на основе

образца энергоустановки                                                                    химического источника

на основе базового                                                                         тока на базе системы

электрохимического блока                                                                   алюминиевый сплав -

(комплекс работ "Шельф -                                                                   кислород,

АнЭУ")                                                                                     предназначенные для

оснащения многоцелевых,

роботизированных

подводных

технических средств с

автономностью 20 - 300

часов с

характеристиками по

удельной энергоемкости

(200 - 250 Вт.ч/кг), в

4 - 5 раз превышающими

характеристики

традиционных

аккумуляторных батарей

(2016 год)

6.3. Технологии и          7751,25    262,5  526,75   880  1297   1470   995   1250  1070

разработки  для            -------    -----  ------   ---  ----   ----   ---   ----  ----

эффективного               5073,3     172,8   330,5   580   810   1000   700    800   680

использования

газотурбинных двигателей

в гражданском

судостроении

6.3.1. Разработка новых     352,3     59,3     200    93     -     -      -      -     -   разработаны технические

технологий и оптимизация    -----     ----     ---    --                                   и технологические

характеристик сплавов и     230,8     42,8     128    60                                   решения по оптимизации

защитных покрытий                                                                          характеристик сплавов и

лопаток морских                                                                            защитных покрытий

газотурбинных двигателей                                                                   лопаток морских

(ГТД) гражданского                                                                         газотурбинных

назначения,                                                                                двигателей с ресурсом

обеспечивающих высокую                                                                     до 100 тыс. ч.

коррозионную стойкость и                                                                   Создан алгоритм

сохранение технических                                                                     контроля за

характеристик                                                                              расходованием ресурса

конструкционных узлов, и                                                                   лопаток газотурбинных

создание новых типов                                                                       двигателей с учетом

газовыпускных устройств                                                                    деградации материалов

морских энергетических                                                                     под влиянием условий

установок                                                                                  эксплуатации (2012

(комплекс работ "Сплав-                                                                    год). Разработаны

Очистка")                                                                                  методики расчета и

созданы макеты (модели)

новых типов

газовыпускных устройств

морских энергетических

установок (2012 год)

6.3.2. Разработка          1856,95    203,2  326,75   590   737    -      -      -     -   разработана рабочая

технологий создания        -------    -----  ------   ---   ---                            конструкторская

морских ГТД и              1122,5      130    202,5   380   410                            документация для

газотурбоагрегатов (ГТА)                                                                   морских ГТД и ГТА,

на их основе с полным                                                                      отвечающих требованиям

ресурсом до 100 тыс. ч и                                                                   Морского регистра, для

мощностью 8, 16 и 25 МВт                                                                   применения в составе

(на базе аналогичных ГТД                                                                   главных энергетических

и ГТА 4-го поколения,                                                                      установок судов и

разработанных                                                                              энергетических

(разрабатываемых) для                                                                      установок объектов

военного заказчика                                                                         морской нефтегазодобычи

(комплекс работ                                                                            (2011 год).

"Двигатель-Агрегат")                                                                       Изготовлено по два

образца ГТД каждого

типа и проведен

комплекс

межведомственных

испытаний (2012 год).

Разработаны новые,

более простые и

дешевые, отвечающие

требованиям Морского

регистра топливные,

масляные системы

двигателей, локальные

системы управления

двигателей, системы

раскрутки двигателей,

рамы и другие элементы

(2013 год)

6.3.3. Разработка           1747        -       -     197   560   990     -      -     -   разработана рабочая

технологий создания         ----                      ---   ---   ---                      конструкторская

морских                     1230                      140   400   690                      документация по

газотурбоэлектрогенера-                                                                    промышленному

тора мощностью 8 МВт и                                                                     газотурбоэлектрогенера-

компрессорного агрегата                                                                    тору мощностью 8 МВт

для перекачки в морских                                                                    (2013 год).

условиях природного                                                                        Создан морской

(попутного, нефтяного)                                                                     компрессорный агрегат

газа мощностью 25 МВт с                                                                    для перекачки в морских

полным ресурсом до 100                                                                     условиях природного

тыс. ч на базе                                                                             (попутного, нефтяного)

российских морских                                                                         газа мощностью 25 МВт с

газотурбинных двигателей                                                                   полным ресурсом до 100

гражданского назначения                                                                    тыс. ч на базе

(комплекс работ                                                                            российских морских ГТД

"Генератор -                                                                               гражданского

Нагнетатель")                                                                              назначения, отвечающий

требованиям Морского

регистра (2014 год).

Проведен комплекс

межведомственных

испытаний 2 образцов

каждого вида

(2014 год)

6.3.4. Разработка           3795        -       -      -     -    480    995   1250  1070  разработана рабочая

технологий создания         ----                                  ---    ---   ----  ----  конструкторская

принципиально новых         2490                                  310    700    800   680  документация и созданы

морских газотурбинных                                                                      принципиально новые

двигателей (ГТД)                                                                           морские газотурбинные

сложного цикла 5-го                                                                        двигатели мощностью 10 -

поколения и                                                                                25 МВт с КПД 43 - 45

многотопливных ГТД                                                                         процентов и полным

(дизельное топливо,                                                                        ресурсом до 100 тыс. ч

попутный и природный                                                                       (2017 год).

газ, сырая нефть, мазут)                                                                   Создан многотопливный

гражданского назначения                                                                    ГТД (дизельное топливо,

мощностью до 25 МВт с                                                                      попутный и природный

полным ресурсом до 100                                                                     газ, сырая нефть,

тыс. ч, а также                                                                            мазут) гражданского

унифицированных                                                                            назначения мощностью до

энергомодулей                                                                              25 МВт с полным

контейнерного исполнения                                                                   ресурсом до 100 тыс. ч

(комплекс работ "Велес -                                                                   (2016 год)

Топливо - Модуль")

6.4. Технологии создания   6513,05    88,35   272,9   876  1815   1614  1846,8   -     -

судовых агрегатов,         -------    -----   -----   ---  ----   ----  ------

систем и устройств         4211,35    60,95   184,3   580  1175   1031  1180,1

(электротехника,

движение, управление,

грузовые операции,

обеспечение

жизнедеятельности)

6.4.1. Разработка новых     1243        -      140    428   675    -      -      -     -   разработаны технические

технологий и                ----               ---    ---   ---                            предложения, где

оборудования                 839               96     298   445                            определен необходимый

высоконадежных                                                                             типоряд управляемых

конкурентоспособных                                                                        судовых электроприводов

судовых                                                                                    и другого

электороэнергетических                                                                     электроэнергетического

систем и их компонентов                                                                    оборудования (2012

с применением                                                                              год).

современной элементной                                                                     Разработана рабочая

базы                                                                                       конструкторская

(комплекс работ                                                                            документация и опытные

"Электротехнология")                                                                       образцы судовых

электроприводов

различного назначения

(2013 год).

Разработан и изготовлен

опытный образец

асинхронного двигателя

открытого типа,

совмещенного с гребным

винтом (2013 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация для серии

пускателей

электромагнитных,

автоматических

выключателей,

электродвигателей и

другого

электрооборудования

(2013 год).

Разработаны технические

предложения, где

определен типовой ряд

современных,

конкурентоспособных

статических

преобразователей

электроэнергии,

источников тока для

мощных светодиодных

осветительных

устройств, светильников

общего и местного

освещения, судовых

высоковольтных

безгалогенных кабелей

повышенной

пожаробезопасности

(2013 год)

6.4.2. Разработка новых     1277        -       -     145   370   487    275     -     -   разработаны единые

технологий и                ----                      ---   ---   ---    ---               электроэнергетические

оборудования                 795                      75    230   320    170               системы с комплексными

высоконадежных                                                                             электроэнергетическими

конкурентоспособных                                                                        установками мощностью

единых                                                                                     0,5 - 8 МВт и 8 - 30

электроэнергетических                                                                      МВт  для судов

систем для судов                                                                           различных типов на

различных типов с                                                                          основе нового и

применением современной                                                                    перспективного

элементной базы                                                                            электрооборудования

(комплекс работ "ЕЭЭС")                                                                    (2014 год).

Изготовлены опытные

образцы высоковольтного

генератора, главного

распределительного щита

и средств

автоматического

управления и защиты

(2015 год)

6.4.3. Разработка новых    326,25     88,35   132,9   105    -     -      -      -     -   разработана рабочая

технологий создания        ------     -----   -----   ---                                  конструкторская

перспективных гребных      219,25     60,95   88,3    70                                   документация серии

винтов и нетрадиционных                                                                    гребных винтов с

движителей (комплекс                                                                       повышенными

работ "Гребные винты")                                                                     требованиями по

виброактивности

(2012 год).

Проработана

эффективность применения

нетрадиционных

движителей на

транспортных судах

(2012 год).

Создан опытный образец

подруливающего

устройства мощностью

750 - 1000 кВт (2012

год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация для

компактных

пропульсивных

комплексов типа

"Азипод" (2012 год).

Разработан

перспективный

мощностной ряд

водометных моторов на

базе двигателя

"Кальмар" (2011 год).

Разработана система

виброизоляции судового

валопровода от корпуса

(2012 год)

6.4.4. Разработка            716        -       -     198   300   218     -      -     -   разработаны технология

прорывных технологий в       ---                      ---   ---   ---                      (предварительный

создании нового              485                      137   203   145                      проект) и программный

поколения судовых                                                                          комплекс автоматизации

двигательно-движительных                                                                   проектирования гребных

комплексов, обладающих                                                                     винтов современных

высокими техническими                                                                      конструкций (2013 год).

характеристиками и                                                                         Разработана рабочая

экономичностью                                                                             конструкторская

(комплекс работ                                                                            документация

"Движительные                                                                              изготовления

комплексы")                                                                                угловых редукторов с

тяжелонагруженными

зубчатыми передачами

(2014 год).

Разработана методология

проектирования

многофункциональных

двухступенчатых

лопастных движителей

научно-

исследовательских судов

(2014 год)

6.4.5. Разработка            706        -       -      -    20    126    560     -     -   разработаны технологии

прорывных технологий в       ---                            --    ---    ---               и комплекс

создании нового              480                            14     86    380               автоматизации

поколения гребных винтов                                                                   проектирования гребных

(комплекс работ "Винт-                                                                     винтов современных

прорыв")                                                                                   прорывных конструкций,

в том числе работающих

в режиме частичной

кавитации (2014 год).

Разработана технология

проектирования винтов

регулируемого шага

(ВРШ) большой мощности

для быстроходных судов

(2015 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация и опытные

образцы ВРШ нового

поколения. Изготовлены

опытные образцы ВРШ

различного назначения

(2015 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация и

изготовлены опытные

образцы винто-рулевой

колонки на 5000 кВт и

подруливающего

устройства на 2000 кВт

(2015 год)

6.4.6. Разработка            615        -       -      -    120   230    265     -     -   разработана технология

технологий создания          ---                            ---   ---    ---               и проведены проектно-

систем теплоснабжения с      415                            85    155    175               конструкторские

использованием                                                                             проработки (технический

высокотемпературных                                                                        проект) по созданию

органических                                                                               систем теплоснабжения с

теплоносителей и котлов                                                                    использованием

нового типа для судов                                                                      высокотемпературных

ледового плавания,                                                                         органических

арктических ледоколов и                                                                    теплоносителей (2015

морских платформ                                                                           год).

(комплекс работ                                                                            Разработан руководящий

"Высокотемпературные                                                                       документ "Системы

теплоносители")                                                                            теплоснабжения

с применением

высокотемпературных

органических

теплоносителей. Общие

требования и нормы

проектирования" (2014

год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация для судовых

автоматизированных

газотрубных

вспомогательных котлов

пяти типоразмеров.

Определена номенклатура

и типоразмеры основного

комплектующего

оборудования (2014 год).

Разработан программно-

аналитический комплекс

процесса проектирования

оптимизированных

судовых котельных

установок нового

поколения (2014 год)

6.4.7. Разработка          1629,8       -       -      -    330   553   746,8    -     -   разработана рабочая

технологий создания        ------                           ---   ---   -----              конструкторская

нового поколения изделий    978,1                           198   325   455,1              документация по

судового машиностроения                                                                    широкому спектру

и конкурентоспособной                                                                      изделий судового

экологически безопасной                                                                    машиностроения (2015

специальной судовой                                                                        год).

арматуры, в том числе                                                                      Разработана рабочая

для систем объемного                                                                       конструкторская

химического                                                                                документация для нового

пожаротушения (комплекс                                                                    поколения

работ "Арматура -                                                                          малогабаритной,

Судмаш")                                                                                   экологически безопасной

трубопроводной арматуры

различного назначения

(2015 год).

Разработаны предложения

по созданию

современного

оборудования для

высокоэффективных

систем пожаротушения.

Выполнена разработка

высокоэффективной,

малогабаритной,

конкурентоспособной

пусковой и

распределительной

арматуры для систем

пожаротушения нового

поколения на основе

экологически безопасных

огнетушащих веществ

(2015 год).

Разработана технология

изготовления

специальной арматуры

различного назначения

(2015 год).

Разработана технология

и автоматизированное

оборудование для

изготовления нового

поколения деталей и

изделий судового

машиностроения из

полимерных

композиционных

материалов (2015 год)

6.5. Технологии и          1722,8     253,8    370    500   599    -      -      -     -

технические средства для   ------     -----    ---    ---   ---

добычи и переработки        1133       169     230    319   415

биоресурсов

6.5.1. Разработка новых    1722,8     253,8    370    500   599    -      -      -     -   обоснованы направления

технологий и создание      ------     -----    ---    ---   ---                            развития

технических средств         1133       169     230    319   415                            автоматизированного

поиска, лова, хранения и                                                                   оборудования для

переработки биоресурсов                                                                    промышленной

(комплекс работ                                                                            переработки рыбы и

"Биоресурсы")                                                                              других морепродуктов,

навигационных

рыбопоисковых средств и

систем

автоматизированного

управления, разработаны

их концептуальные

проекты (2011 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация создания

судовых

гидроакустических

приборов в интересах

рыбного промысла, а

также научно-

технического комплекса

для рыболовных научно-

исследовательских судов

нового поколения

(2011 год).

Разработана рабочая

конструкторская

документация создания

отечественных

конкурентоспособных

холодильно-

технологических

комплексов и агрегатов

для промышленной

переработки рыбы и

других морепродуктов

(2012 год).

Разработан

предварительный проект

развития автоматизации

и электрооборудования

судов для добычи и

переработки биоресурсов

(2013 год)

7. Системные               3735,29   268,19   648,7   886   860   400   510,4   162    -

исследования развития      -------   ------   -----   ---   ---   ---   -----   ---

морских технологий и       2411,92     166   410,72   588   570   263   309,2   105

рынков

("Системные

исследования")

7.1. Системные             2039,24   158,74   261,5   326   420   255    456    162    -

исследования состояния и   -------   ------   -----   ---   ---   ---    ---    ---

перспектив развития         1267       95      154    205   270   165    273    105

мирового и

отечественного

судостроения

7.1.1. Комплексные           281        -      51     75    155    -      -      -     -   выполнены комплексные

исследования рынка           ---               --     --    ---                            исследования рынка.

(продуктовые линии,          180               30     50    100                            Разработаны

грузопотоки,                                                                               аналитические материалы

перспективные                                                                              с анализом состояния,

направления развития                                                                       потенциальных ниш

гражданского                                                                               российского

судостроения в мире).                                                                      судостроения и

Разработка аналитических                                                                   перспектив участия

и справочных материалов                                                                    России в международных

с анализом состояния,                                                                      проектах (ежегодно,

потенциальных ниш                                                                          2011 - 2013 годы)

российского судостроения

и перспектив участия

России в международных

проектах

(комплекс работ

"Концепция -

Перспектива")

7.1.2. Системный анализ    555,24    158,74   185,5   211    -     -      -      -     -   выполнен прогноз

фактических уровней        ------    ------   -----   ---                                  развития научно-

развития,                    334       95      109    130                                  производственного

производственной                                                                           потенциала

деятельности, финансово-                                                                   судостроительной

экономического                                                                             промышленности.

состояния, научно-                                                                         Разработаны предложения

производственного                                                                          по модернизации и

потенциала                                                                                 развитию научно-

интегрированных структур                                                                   исследовательской,

и предприятий отрасли.                                                                     проектно-

Прогноз развития научно-                                                                   конструкторской базы,

производственного                                                                          производственных

потенциала                                                                                 мощностей предприятий

судостроительной                                                                           судостроения, а также

промышленности.                                                                            совершенствованию их

Выработка и обоснование                                                                    технической и

приоритетов развития                                                                       технологической

отрасли на долгосрочную                                                                    оснащенности.

перспективу (до 2030                                                                       Выработаны и обоснованы

года)                                                                                      приоритеты развития

(комплекс работ                                                                            отрасли на долгосрочную

"Омега-30")                                                                                перспективу до 2030

года

(ежегодно, 2010 - 2012

годы).

Разработаны предложения

по совершенствованию

мер таможенно-тарифного

регулирования с учетом

возможностей

судостроительной

промышленности (2012

год)

7.1.3. Разработка новых     1073        -       -      -    200   255    456    162    -   разработаны новые

методик оценки и            ----                            ---   ---    ---    ---        методики оценки

обоснования перспектив       673                            130   165    273    105        необходимости

развития научно-                                                                           мероприятий по

производственного                                                                          модернизации и развитию

потенциала                                                                                 производственных

судостроительной                                                                           мощностей предприятий

промышленности.                                                                            судостроительной

Комплексный анализ                                                                         промышленности, оценки

фактических уровней                                                                        состояния и

развития,                                                                                  сопоставления с

производственной                                                                           зарубежным уровнем.

деятельности, финансово-                                                                   Уточнен прогноз

экономического                                                                             развития научно-

состояния, научно-                                                                         производственного

производственного                                                                          потенциала

потенциала                                                                                 судостроительной

интегрированных структур                                                                   промышленности.

и предприятий отрасли.                                                                     Разработаны предложения

Прогноз развития научно-                                                                   по совершенствованию

производственного                                                                          мер таможенно-тарифного

потенциала                                                                                 регулирования с учетом

судостроительной                                                                           возможностей

промышленности,                                                                            отечественной

выработка и обоснование                                                                    промышленности

приоритетов развития                                                                       (ежегодно, 2012 - 2016

отрасли на долгосрочную                                                                    годы).

перспективу (до 2035                                                                       Разработаны и

года).                                                                                     обоснованы предложения

Разработка проектов                                                                        по развитию научно-

программ развития нового                                                                   исследовательской,

поколения судов                                                                            проектно-

гражданского назначения                                                                    конструкторской базы,

(комплекс работ "Омега-                                                                    производственных

35")                                                                                       мощностей предприятий

судостроения, а также

по совершенствованию их

технической и

технологической

оснащенности.

Выработаны и обоснованы

приоритеты развития

отрасли на долгосрочную

перспективу (до 2035

года).

Разработаны проекты

программ развития

нового поколения:

судов и средств в

обеспечение добычи

углеводородов на

континентальном шельфе;

грузовых транспортных

морских и речных судов;

пассажирских судов

различных типов и

назначений;

служебно-

вспомогательных и

технических судов и

плавсредств

(ежегодно, 2013 - 2016

годы)

7.1.4. Комплексный           130        -      25     40    65     -      -      -     -   выявлены критические

анализ технологического      ---               --     --    --                             технологии, требующие

потенциала                   80                15     25    40                             приоритетного развития

судостроительной                                                                           для обеспечения

промышленности,                                                                            конкурентоспособности

выявление критических                                                                      отечественного

технологий, требующих                                                                      гражданского

приоритетного развития                                                                     судостроения.

для обеспечения                                                                            Систематизированы

конкурентоспособности                                                                      результаты научно-

отечественного                                                                             технической

гражданского                                                                               деятельности, созданные

судостроения.                                                                              в рамках Программы.

Научно-методическое                                                                        Разработан комплекс

сопровождение                                                                              мероприятий по правовой

закрепления прав на                                                                        охране и правовой

результаты научно-                                                                         защите результатов

технической деятельности                                                                   научно-технической

(РНТД). Разработка                                                                         деятельности.

комплекса мероприятий по                                                                   Уточнены приоритеты

правовой охране и                                                                          реализации Программы

правовой защите РНТД.                                                                      (ежегодно, 2011 - 2013

Уточнение приоритетов                                                                      годы)

реализации Программы

(комплекс работ "Прорыв

ГП-15")

7.2. Развитие                652        -      42     180   285   145     -      -     -

машиностроительного и        ---               --     ---   ---   ---

приборостроительного         450               30     127   195    98

производства

судостроительной

промышленности и

оптимизация их

взаимодействия со

смежными отраслями

промышленности

7.2.1. Анализ состояния      278        -      42     102   134    -      -      -     -   создан комплекс методик

и разработка предложений     ---               --     ---   ---                            и моделей

по координации основных      194               30     72    92                             прогнозирования

направлений развития                                                                       развития перспективной

машиностроительного и                                                                      судовой техники с

приборостроительного                                                                       учетом приоритетных

производства                                                                               направлений

судостроительной                                                                           деятельности отрасли в

промышленности и их                                                                        перспективе.

взаимодействия со                                                                          Разработана

смежными отраслями                                                                         автоматизированная

промышленности                                                                             система по сбору,

(комплекс работ                                                                            обработке и анализу

"Комплектация")                                                                            информации на рынках

судового комплектующего

оборудования.

Разработаны предложения

по перспективам

развития и координации

основных направлений

развития

машиностроительного и

приборостроительного

производства

судостроительной

промышленности и их

взаимодействия со

смежными отраслями

промышленности

(2013 год)

7.2.2. Разработка            374        -       -     78    151   145     -      -     -   разработаны технические

унифицированных              ---                      --    ---   ---                      предложения по

импортозамещающих            256                      55    103    98                      конструкции изделий.

изделий судовых систем,                                                                    Подготовлены проекты и

устройств и изделий                                                                        образцы отечественных

оборудования судового                                                                      изделий взамен

корпуса для транспортных                                                                   импортных, повышена их

и промысловых судов и                                                                      надежность, улучшены

морских шельфовых                                                                          массогабаритные

сооружений                                                                                 характеристики и

(комплекс работ                                                                            удобство управления и

"Импортозамещение")                                                                        обслуживания изделий в

судовых условиях.

Разработаны

рекомендации по

реновации судового

машиностроительного

оборудования судов и

средств освоения шельфа

(2014 год)

7.3. Информационные        672,08     72,78   255,9   244   45     -     54,4    -     -

технологии                 ------     -----  ------   ---   --           ----

439,92      46    166,72   161   30           36,2

7.3.1. Анализ              242,68     35,78   117,9   89     -     -      -      -     -   разработаны технология

фактического состояния     ------     -----   -----   --                                   и типовые программно-

предприятий отрасли по       160       23      78     59                                   технические решения в

использованию                                                                              области:

информационных                                                                             автоматизации процессов

технологий в                                                                               проектирования и

производственных и                                                                         технологической

управленческих                                                                             подготовки

процессах, анализ их                                                                       судостроительного

соответствия требованиям                                                                   производства;

ИПИ-технологий в части                                                                     автоматизации процессов

повышения эффективности                                                                    обслуживания и ремонта

производства,                                                                              изделий гражданской

обеспечения и контроля                                                                     морской техники;

качества продукции,                                                                        создания единого

повышения качества                                                                         информационного

сервисного обслуживания                                                                    пространства участников

морской техники и                                                                          производства изделий

снижения затрат.                                                                           гражданской морской

Разработка программы                                                                       техники;

организации внедрения                                                                      проектирования и

ИПИ-технологий в                                                                           оптимизации

судостроительной отрасли                                                                   технологических

при создании и                                                                             процессов (по видам

обслуживании морской                                                                       производства верфи)

техники.                                                                                   строительства и ремонта

Создание                                                                                   гражданской морской

автоматизированной                                                                         техники на основе

системы классификации и                                                                    электронной модели

кодирования на основе                                                                      изделия, современных

централизованных                                                                           пакетов эргономики и

электронных                                                                                баз данных по

информационных баз                                                                         производственным

данных                                                                                     процессам, технологиям

(комплекс работ                                                                            и судовым конструкциям.

"Ладога")                                                                                  Разработана программа

организации внедрения

ИПИ-технологий в

судостроительной

отрасли при создании и

обслуживании морской

техники.

Создана

автоматизированная

система классификации и

кодирования на основе

централизованных

электронных

информационных баз

данных общероссийских и

отраслевых

классификаторов.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы программных

документов.

Разработана

организационная и

нормативно-техническая

документация реализации

ИПИ-технологии в

гражданском

судостроении (2012 год)

7.3.2. Разработка и          277       37      115    125    -     -      -      -     -   создана многоуровневая

создание многоуровневой    ------      --     -----   ---                                  защищенная

защищенной                 178,72      23     73,72   82                                   телекоммуникационная

телекоммуникационной                                                                       сеть судостроительной

сети судостроительной                                                                      промышленности,

промышленности,                                                                            обеспечивающая

обеспечивающей                                                                             оперативный электронный

оперативный электронный                                                                    документооборот между

документооборот между                                                                      участниками

участниками                                                                                проектирования и

проектирования и                                                                           производства сложной

производства сложной                                                                       морской техники.

морской техники                                                                            Разработана структура,

(комплекс работ                                                                            отработаны и

"Кассиопея")                                                                               интегрированы блоки

системы поиска,

систематизации и

анализа информации по

технологиям,

техническим средствам.

Разработан экспертно-

аналитический комплекс

информационной

поддержки, контроля и

управления выполнением

мероприятий Программы

(2012 год)

7.3.3. Разработка и         152,4       -      23     30    45     -     54,4    -     -   разработаны и

апробация технологий        -----              --     --    --           ----              апробированы технологии

информационной поддержки    101,2              15     20    30           36,2              информационной

продукции судостроения                                                                     поддержки продукции

на этапах создания и                                                                       судостроения на этапах

послепродажного                                                                            создания и

обслуживания,                                                                              послепродажного

гармонизированных с                                                                        обслуживания,

международными                                                                             гармонизированные с

стандартами и                                                                              международными

обеспечивающих участие                                                                     стандартами и

российских                                                                                 обеспечивающие участие

производителей в                                                                           российских

международной кооперации                                                                   производителей в

(комплекс работ "Охта")                                                                    международной

кооперации (2013 год).

Разработаны технологии

создания информационной

судовой системы

управления процессом

технического

обслуживания и ремонта

изделий и объектов

гражданской морской

техники

(2015 год)

7.4. Стандартизация и      371,97     36,67   89,3    136   110    -      -      -     -

каталогизации              ------     -----   ----    ---   ---

255       25      60     95    75

7.4.1. Разработка            248        -      45     93    110    -      -      -     -   создана система

комплекса промышленных       ---               --     --    ---                            промышленных каталогов

каталогов изделий, в том     170               30     65    75                             изделий, в том числе

числе импортозамещающих,                                                                   импортозамещающих, для

для транспортных,                                                                          транспортных,

промысловых и других                                                                       промысловых и других

судов, а также морских                                                                     судов, а также морских

шельфовых сооружений для                                                                   шельфовых сооружений

всего технологического                                                                     для всего

цикла их проектирования                                                                    технологического цикла

и постройки                                                                                их проектирования и

(комплекс работ                                                                            постройки. Разработаны

"Каталог")                                                                                 новые технологии и

внедрены электронные

архивы конструкторско-

технологической

документации.

Разработан комплект

документации в

стандартах единой

системы программных

документов.

Каталоги изделий будут

созданы и начнут

внедряться начиная с

2010 года

7.4.2. Гармонизация        123,97     36,67   44,3    43     -     -      -      -     -   увеличена в фонде

технических требований,    ------     -----   ----    --                                   нормативной

правил и норм в              85        25      30     30                                   документации доля

судостроении Российской                                                                    стандартов,

Федерации с                                                                                обеспечивающих создание

международными и                                                                           конкурентоспособной

европейскими стандартами                                                                   гражданской продукции

для продвижения                                                                            судостроения,

отечественной продукции                                                                    гармонизированных со

судостроения на                                                                            стандартами ИСО.

международные рынки                                                                        Завершены работы по

(комплекс работ                                                                            формированию системы

"Гармонизация НД")                                                                         стандартизации и

отраслевого фонда

нормативной документации

с учетом принятия новых

нормативных актов в

области технического

регулирования и

стандартизации, в том

числе действующих в

судостроительной

промышленности.

Обеспечено обновление

фонда нормативной

документации исходя из

5 - 10 процентов

стандартов ежегодно.

Создана система

технического

регулирования в

судостроении,

позволяющая

сформировать

совокупность

обязательных и

добровольных требований

к объектам технического

регулирования,

сформировать перечень

системообразующих

технических регламентов

(2012 год)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания: 1. В числе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.

2. В графе "Ожидаемые результаты" год, указанный в скобках, обозначает предполагаемый срок внедрения результата мероприятия.

- Приложение N 6

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ В ЧАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ, СТЕНДОВОЙ, ПРОЕКТНОЙ

И ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────

Содержание мероприятия      │ 2009 - 2016 │                  В том числе                  │    Область использования

│годы - всего ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤   результатов реализации

│             │2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │2016 │         мероприятия

│             │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │

──────────────────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────────────────────────

1. Федеральное государственное        8508        -    359  2688  2642  2038   781    -     -

унитарное предприятие                 ----             ---  ----  ----  ----   ---

"Центральный научно-                  5863             246  1831  1802  1402   582

исследовательский институт имени

академика А.Н. Крылова",

г. Санкт-Петербург

1) строительство ледового              870        -    80    157   312   321    -     -     -   разработка технологий

опытового бассейна, отвечающего        ---             --    ---   ---   ---                    определения ледовых нагрузок

современным требованиям                589             54    108   211   216                    на плавучие и гравитационные

обеспечения проектирования и                                                                    буровые, добычные морские

эксплуатации приоритетной морской                                                               платформы, включая

техники для промышленного и                                                                     технические сооружения,

транспортного освоения морей                                                                    работающие на предельном

Крайнего Севера и Дальнего                                                                      мелководье, и другие средства

Востока                                                                                         освоения углеводородных

ресурсов континентального

шельфа (1.1.1);

разработка технологий

снижения ледовых нагрузок на

работающие на континентальном

шельфе инженерные сооружения.

Разработка технических

решений по различным

вариантам конструктивной

защиты плавучих и

гравитационных добычных

морских платформ, включая

технические сооружения на

мелководье Карского и

Каспийского морей (1.1.2);

разработка технологий

снижения ледовых нагрузок на

работающие на континентальном

шельфе инженерные сооружения.

Разработка технических

решений по различным

вариантам конструктивной

защиты плавучих буровых

морских платформ (1.1.3);

разработка технологии и

проекта конструктивной защиты

оборудования подводных

заканчиваний скважин от

воздействия ледовых торосов

на мелководных акваториях

(Обско-Тазовская губа и

Печорская губа) (1.2.1);

разработка эффективных

технологий проектирования

корпусов ледоколов и

арктических судов ледового

плавания, в том числе для

перевозки сжатого и

сжиженного газа (1.3.4);

разработка новых технологий

моделирования ледяных

образований с заданными

физико-механическими

свойствами для проведения

модельных испытаний морской

техники в ледовых условиях

(2.4.2)

2) строительство универсального       3378        -    166   876  1119  1217    -     -     -   разработка новых технологий

офшорного бассейна,                   ----             ---   ---  ----  ----                    гидроаэродинамики в

обеспечивающего проведение            2363             109   606   782   866                    обеспечение создания

комплексных гидродинамических                                                                   перспективных транспортных

испытаний приоритетной морской                                                                  средств на воздушной подушке,

техники, в том числе судов и                                                                    предназначенных для решения

морской техники для освоения                                                                    транспортных задач и освоения

углеводородных ресурсов на шельфе                                                               труднодоступных регионов

Севера и Сибири, а также на

арктическом континентальном

шельфе (2.1.2);

разработка технологий

проведения сложных

транспортных операций,

связанных с буксировкой

крупногабаритных сооружений,

выполнением грузовых операций

у морских выносных причалов,

терминалов и платформ

(2.1.3);

плавучие и самоподъемные

разведочные и добычные

буровые платформы и суда для

эксплуатации в ледовых

условиях на глубоководных

акваториях континентального

шельфа (3.1.1);

плавучие и самоподъемные

разведочные и добычные

буровые платформы и суда для

обустройства мелководных

районов континентального

шельфа (3.1.2);

плавучие технические

средства, необходимые для

строительства объектов,

обеспечивающих работы на

континентальном шельфе, и

выполнения подводно-

технических работ (3.1.4);

суда и плавсредства,

необходимые в период

эксплуатации месторождений

нефти и газа (3.1.5);

морские объекты, необходимые

для отгрузки углеводородов

(3.1.6);

плавучие энергоблоки для

формирования приливных

электростанций и эксплуатации

их в различных регионах

России (3.6.2);

определение облика и

конструктивных особенностей

платформы для

энергообеспечения и

управления подводной добычей,

погружаемой под поверхность

воды в случае опасности

(3.6.3)

3) техническое перевооружение          839        -     -    383   190   35    231    -     -   разработка технологий

опытовых бассейнов и                   ---                   ---   ---   ---   ---              формирования оптимизированной

аэродинамической трубы для             564                   255   119   23    167              компоновочной схемы комплекса

разработки технологий в области                                                                 "корпус судна - движительно-

гидроаэродинамики судов и других                                                                рулевые органы - выступающие

видов морской техники, включая:                                                                 части", построенной на основе

техническое перевооружение                                                                      синтеза автоматизированных

морского глубоководного бассейна;                                                               методов расчетно-

техническое перевооружение                                                                      экспериментальных

циркуляционного опытового                                                                       исследований, обеспечивающих

бассейна;                                                                                       достижение высоких

техническое перевооружение                                                                      эксплуатационных качеств

оборудования аэродинамической                                                                   судов различных типов при

трубы                                                                                           маневрировании и

позиционировании (2.1.1);

разработка новых технологий

гидроаэродинамики в

обеспечение создания

перспективных транспортных

средств на воздушной подушке,

предназначенных для решения

транспортных задач и освоения

труднодоступных регионов

Севера и Сибири, а также на

арктическом континентальном

шельфе (2.1.2);

разработка технологий

оптимизации конструктивных

решений по основным

размерениям, обводам, органам

управления и стабилизации,

структуре систем управления

движением скоростных судов

перспективных компоновок

(2.1.4);

все мероприятия направления

"Концептуальные проекты

морской техники"

4) техническое перевооружение          125        -    36    89     -     -     -     -     -   разработка технологий и

единого информационно-                 ---             --    --                                 создание технических средств

аналитического комплекса и             86              26    60                                 для унифицированного решения

современных измерительных и                                                                     задач автоматизации модельных

управляющих средств,                                                                            и натурных маневренных

обеспечивающих автоматизацию                                                                    испытаний, обработки и

модельных гидродинамических                                                                     хранения экспериментальных

маневренных испытаний,                                                                          данных, информационного и

включая:                                                                                        математического обеспечения

техническое перевооружение                                                                      моделирования динамических

комплекса измерительных и                                                                       процессов, в том числе

управляющих средств для                                                                         интерактивного виртуального,

проведения гидродинамических                                                                    применительно к различным

маневренных испытаний моделей                                                                   типам судов и другим объектам

судов;                                                                                          морской техники (2.4.3)

техническое перевооружение на

базе серверов локальной сети

единого информационно-

аналитического комплекса,

обеспечивающего автоматизацию

модельных маневренных испытаний

5) техническое перевооружение          727        -     -    189   342   142   54     -     -   разработка новых технологий

экспериментальных средств для          ---                   ---   ---   ---   --               компьютерного моделирования в

исследования динамических,             527                   132   258    94   43               области гидродинамики морских

вибрационных и акустических                                                                     объектов (отработка обводов

явлений, возникающих в                                                                          корпуса и прогнозирование

пропульсивных комплексах судов,                                                                 гидродинамических

включая:                                                                                        характеристик судов,

строительство современной                                                                       моделирование

экспериментальной установки на                                                                  взаимодействия вихревых

базе большой кавитационной трубы;                                                               систем гребных винтов,

техническое перевооружение                                                                      компьютерные расчеты

кавитационного бассейна;                                                                        гидродинамических

строительство универсальной                                                                     характеристик движительных

кавитационной трубы                                                                             комплексов и др.) (2.4.1);

разработка новых технологий

создания перспективных

гребных винтов и

нетрадиционных движителей

(6.4.3);

разработка прорывных

технологий в создании нового

поколения судовых

двигательно-движительных

комплексов, обладающих

высокими техническими

характеристиками и

экономичностью (6.4.4);

разработка прорывных

технологий в создании нового

поколения гребных винтов

(6.4.5)

6) техническое перевооружение          842        -     -    221   254   189   178    -     -   разработка технологий

испытательных комплексов по            ---                   ---   ---   ---   ---              снижения ледовых нагрузок на

решению проблем прочности и            565                   152   169   123   121              работающие на континентальном

конструктивной защиты судов и                                                                   шельфе инженерные сооружения.

других объектов морской техники,                                                                Разработка технических

включая:                                                                                        решений по различным

техническое перевооружение                                                                      вариантам конструктивной

эллинга ресурсных и статических                                                                 защиты плавучих и

испытаний и больших испытательных                                                               гравитационных добычных

машин;                                                                                          морских платформ, включая

техническое перевооружение                                                                      технические сооружения на

комплекса наземных                                                                              мелководье Карского и

гидробарических стендов;                                                                        Каспийского морей (1.1.2);

техническое перевооружение                                                                      разработка технологий

комплекса испытательных машин для                                                               снижения ледовых нагрузок на

механических испытаний                                                                          работающие на континентальном

конструкционных материалов;                                                                     шельфе инженерные сооружения.

техническое перевооружение                                                                      Разработка технических

комплекса импульсного возбуждения                                                               решений по различным

для проведения вибрационных                                                                     вариантам конструктивной

испытаний корпусов судов и                                                                      защиты плавучих буровых

корпусных конструкций;                                                                          морских платформ (1.1.3);

техническое перевооружение                                                                      разработка принципиально

комплекса стендов, обеспечивающих                                                               новых технологий для создания

исследования в области прочности                                                                используемых на

судового оборудования;                                                                          континентальном шельфе

техническое перевооружение                                                                      подводных аппаратов и

стационарного и передвижного                                                                    компонентов к ним,

комплексов для проведения                                                                       соответствующих мировому

испытаний вибрационных                                                                          уровню (1.2.2);

характеристик корпусов судов и                                                                  разработка технологий

корпусных конструкций                                                                           создания судовых корпусных

конструкций на основе

применения перспективных

гибридных композиционных

материалов (2.2.1);

разработка рекомендаций и

создание методик по

применению принципиально

новых методов формирования

корпусов судов из стали с

использованием

высокоавтоматизированных

технологий (2.2.2);

разработка технологий

обеспечения прочности и

эксплуатационной безопасности

нового поколения скоростных и

высокоскоростных судов

(2.2.4);

разработка технологии

управления вибрационными

характеристиками морских

объектов, эксплуатируемых в

экстремальных условиях, на

основе активных систем

виброгашения (2.2.6);

разработка технологий

снижения динамических

нагрузок на судовые механизмы

и фундаменты, вызываемых

нестационарностью движения

судна в сплошных льдах и при

преодолении торосов,

определение ресурсов

механизмов и их фундаментов в

условиях инерционных нагрузок

(2.2.3)

7) техническое перевооружение          84         -     -    32    52     -     -     -     -   разработка новых технологий и

комплексного стенда для                --                    --    --                           оптимизация характеристик

коррозионно-прочностных испытаний      58                    16    42                           сплавов и защитных покрытий

материалов турбинных лопаток                                                                    лопаток морских газотурбинных

отечественных морских ГТД                                                                       двигателей (ГТД) гражданского

производства открытого                                                                          назначения, обеспечивающих

акционерного общества "НПО                                                                      высокую коррозионную

"Сатурн" для обеспечения полного                                                                стойкость и сохранение

ресурса до 100 тыс. ч                                                                           технических характеристик

конструкционных узлов, и

создание новых типов

газовыпускных устройств

морских энергетических

установок (6.3.1)

8) техническое перевооружение          96         -     -    16    44    36     -     -     -   разработка технологии сбора,

испытательного стенда                  --                    --    --    --                     уничтожения или утилизации

метрологической поверки морской        51                    11    22    18                     всех видов отходов

техники для радиоэкологических                                                                  жизнедеятельности морских

обследований акваторий                                                                          платформ и терминалов,

включая технологии работы с

оборудованием, загрязненным

радионуклидами природного

происхождения (1.5.3)

9) техническое перевооружение          280        -    39    145   61    35     -     -     -   разработка технологий,

комплекса с многоцелевым               ---             --    ---   --    --                     схемно-конструкторских и

исследовательским реактором У-3,       187             26    97    41    23                     компоновочных решений,

включая:                                                                                        определяющих облик, структуру

техническое перевооружение                                                                      и состав оборудования

комплекса с исследовательским                                                                   энергетического комплекса с

реактором У-3;                                                                                  АЭУ с учетом специфики

техническое перевооружение                                                                      условий его размещения на

критического стенда МЭР (модель                                                                 морских объектах гражданского

энергетического реактора)                                                                       назначения и обеспечения их

ядерной, радиационной и

экологической безопасности

при эксплуатации (6.2.1)

10) техническое перевооружение         169        -    23    95    51     -     -     -     -   разработка новых технологий,

комплексного стенда для                ---             --    --    --                           обоснование облика, схемно-

экспериментальных исследований и       120             21    65    34                           конструктивных и режимных

испытаний оборудования и систем                                                                 параметров и эффективности

судовых гибридных энергетических                                                                гибридных

установок с электрохимическими                                                                  электроэнергетических

генераторами и химическими                                                                      установок на основе

источниками тока                                                                                электрохимических генераторов

(ЭХГ), конверторов дизельного

топлива, утилизационных

турбогенераторных и тепловых

блоков с КПД преобразования

топлива до 70 процентов

применительно к созданию

судовых энергетических

установок мощностью 250 -

2500 кВт, обеспечивающих

экологическую чистоту на

уровне перспективных

зарубежных требований

(6.1.2);

разработка технологий

изготовления основных

элементов, конструкций и

вспомогательных систем для

анаэробной энергетической

установки на основе

химического источника тока

для оснащения подводных

технических средств освоения

континентального шельфа и

создание стендового образца

энергоустановки на основе

базового электрохимического

блока (6.2.2)

11) техническое перевооружение         780        -     -    182   217   63    318    -     -   разработка эффективных

комплекса объектов стендовой базы      ---                   ---   ---   --    ---              методов, средств и технологий

по решению проблем управления          527                   113   124   39    251              комплексного снижения

физическими полями судов и других                                                               воздействия физических полей

объектов морской техники,                                                                       на экипажи судов и объекты

включая:                                                                                        морской техники (1.4.3);

создание передвижной                                                                            разработка технологии

виброакустической лаборатории и                                                                 экологического мониторинга

техническое перевооружение                                                                      акваторий, в которых

реверберационной камеры;                                                                        производится морская

техническое перевооружение                                                                      нефтегазодобыча и проложены

универсальной малоцикловой                                                                      морские трубопроводы.

установки;                                                                                      Разработка программно-

создание стенда для                                                                             аппаратных

экспериментальных исследований и                                                                гидрофизикохимических гидро-

разработки технических решений в                                                                и оптоакустических средств

обеспечение вновь создаваемого                                                                  высокоточного обнаружения,

малошумного корабельного                                                                        идентификации, оценки

оборудования судов;                                                                             параметров разлива нефти и

техническое перевооружение                                                                      степени угроз окружающей

стендовой базы, обеспечивающей                                                                  среде (1.5.1);

создание, отработку и                                                                           разработка технологии

паспортизацию средств очистки                                                                   управления вибрационными

воздуха и газов;                                                                                характеристиками морских

создание мобильного стенда в                                                                    объектов, эксплуатируемых в

обеспечение разработки                                                                          экстремальных условиях, на

радиолокационных систем с низким                                                                основе активных систем

уровнем излучения;                                                                              виброгашения (2.2.6);

техническое перевооружение стенда                                                               разработка конструктивно-

в обеспечение разработки                                                                        технологических решений

технологии создания лазерных                                                                    исполнения комплекса жилых и

систем зондирования морского дна                                                                служебных помещений

оптиколокационными методами;                                                                    гражданских судов,

техническое перевооружение                                                                      обеспечивающих современные

лабораторных стендов исследований                                                               требования обитания,

течений неоднородной жидкости                                                                   противопожарную и

экологическую безопасность, и

проекта специализированного

производства технических

средств обстройки судовых

помещений (4.3.2);

разработка технологий и

систем мониторинга,

обеспечивающих техническое

диагностирование дизельных,

газотурбинных, паросиловых и

атомных энергетических

установок для гражданских

судов и морской техники

(6.1.4);

разработка новых технологий

создания перспективных

гребных винтов и

нетрадиционных движителей

(6.4.3)

12) техническое перевооружение         318        -    15    303    -     -     -     -     -   разработка технологий

наземного стенда - прототипа для       ---             --    ---                                создания системы

натурных испытаний новых систем        226             10    216                                электродвижения для

электродвижения судна с единой                                                                  перспективных судов ледового

электростанцией                                                                                 плавания, паромов, ледоколов

и плавсредств для обеспечения

работ в нефтегазовом

комплексе (6.1.3)

2. Федеральное государственное        5694        -    457  1230  1356  1087   765   428   371

унитарное предприятие                 ----             ---   ---  ----  ----   ---   ---   ---

"Центральный научно-                  3982             351   930   921   740   518   279   243

исследовательский институт

судовой электротехники и

технологии", г. Санкт-Петербург

1) строительство опытно-              2679        -     -    865   923   608   283    -     -   разработка новых технологий и

экспериментальной базы для            ----                   ---   ---   ---   ---              оборудования высоконадежных

проведения экспериментальных          1870                   649   619   409   193              конкурентоспособных судовых

исследований                                                                                    электороэнергетических систем

электроэнергетических систем                                                                    и их компонентов с

судов всех типов, классов и                                                                     применением современной

назначений и осуществления                                                                      элементной базы (6.4.1);

научно-технических экспертиз                                                                    разработка новых технологий и

перспективных заказов с                                                                         оборудования высоконадежных

проведением проектно-                                                                           конкурентоспособных единых

изыскательских работ                                                                            электроэнергетических систем

для судов различных типов с

применением современной

элементной базы (6.4.2)

2) техническое перевооружение         1438        -    394   300   382   362    -     -     -   разработка новых технологий и

отраслевого электротехнического       ----             ---   ---   ---   ---                    оборудования высоконадежных

стенда                                1064             309   238   268   249                    конкурентоспособных судовых

электроэнергетических систем

и их компонентов с

применением современной

элементной базы (6.4.1);

разработка новых технологий и

оборудования высоконадежных

конкурентоспособных единых

электроэнергетических систем

для судов различных типов с

применением современной

элементной базы (6.4.2)

3) техническое перевооружение          179        -    63    65    51     -     -     -     -   разработка новых технологий и

лаборатории электродвижения            ---             --    --    --                           оборудования высоконадежных

119             42    43    34                           конкурентоспособных судовых

электроэнергетических систем

и их компонентов с

применением современной

элементной базы (6.4.1)

4) реконструкция научно-              1398        -     -     -     -    117   482   428   371  разработка технологий

экспериментальной и проектной         ----                               ---   ---   ---   ---  изготовления основных

базы, используемой для создания        929                                82   325   279   243  элементов, конструкций и

энергоустановок на топливных                                                                    вспомогательных систем для

элементах с твердополимерным                                                                    анаэробной энергетической

электролитом и твердооксидным                                                                   установки на основе

электролитом                                                                                    химического источника тока

для оснащения подводных

технических средств освоения

континентального шельфа и

создание стендового образца

энергоустановки на основе

базового электрохимического

блока (6.2.2)

3. Открытое акционерное общество       734        -    73    65    56    87    267   186    -

"Концерн "Моринформсистема -           ---             --    --    --    --    ---   ---

Агат", г. Москва                       494             52    43    34    58    183   124

1) техническое перевооружение          194        -    73    65    56     -     -     -     -   создание нового поколения

научно-экспериментальной и             ---             --    --    --                           автоматизированных систем

проектной базы с целью создания        129             52    43    34                           управления судами, морскими

центра разработки технологий                                                                    объектами и технологическими

проектирования и производства в                                                                 процессами на объектах

области судовой радиоэлектронной                                                                морской техники (5.1.3)

аппаратуры с использованием

сверхбольших интегральных схем

2) техническое перевооружение          540        -     -     -     -    87    267   186    -   разработка автоматизированных

программно-аналитического              ---                               --    ---   ---        систем управления движением

комплекса для проектирования и         365                               58    183   124        судов смешанного (река -

создания судового                                                                               море) плавания и

радиоэлектронного оборудования                                                                  информационной поддержки

судоводителя (5.1.5);

разработка технологии

создания конкурентоспособных

автоматизированных систем

диспетчеризации и мониторинга

обстановки для

координированного управления

морскими объектами в

акваториях стационарных и

плавучих платформ на

арктическом континентальном

шельфе (5.1.6)

4. Федеральный научно-                 589        -    83    87    78    130   183   28     -

производственный центр                 ---             --    --    --    ---   ---   --

Открытое акционерное общество          407             62    65    56     85   123   16

"Научно-производственное

объединение "Марс", г. Ульяновск

1) техническое перевооружение          238        -    83    87    45    23     -     -     -   разработка технологий

научной базы с целью внедрения         ---             --    --    --    --                     создания средств подготовки

новых информационных и                 175             62    65    34    14                     экипажей (1.4.4);

высокоэффективных                                                                               создание нового поколения

производственных технологий в                                                                   автоматизированных систем

процесс проектирования и создания                                                               управления судами, морскими

систем управления и судового                                                                    объектами и технологическими

радиоэлектронного оборудования                                                                  процессами на объектах

нового поколения                                                                                морской техники (5.1.3);

комплексирование

использования судовых систем

и радиоэлектронного

оборудования, создание

интегрированных мостиковых

систем, обеспечение

электромагнитной

совместимости перспективных

судов и морской техники,

разработка интегрированных

внутрисудовых систем связи и

видеонаблюдения (5.1.7)

2) техническое перевооружение          138        -     -     -    33    52    53     -     -   комплексирование

научно-экспериментальной,              ---                         --    --    --               использования судовых систем

стендовой, проектной и                  91                         22    34    35               и радиоэлектронного

испытательной базы предприятия                                                                  оборудования, создание

под создание базового проекта                                                                   интегрированных мостиковых

средств отображения информации -                                                                систем, обеспечение

модельного ряда видеомодулей                                                                    электромагнитной

совместимости перспективных

судов и морской техники,

разработка интегрированных

внутрисудовых систем связи и

видеонаблюдения (5.1.7)

3) техническое перевооружение          213        -     -     -     -    55    130   28     -   создание нового поколения

контрольно-испытательной базы          ---                               --    ---   --         автоматизированных систем

производства печатных плат с           141                               37     88   16         управления судами, морскими

учетом современных требований к                                                                 объектами и технологическими

конструкции корпусов компонентов                                                                процессами на объектах

(BGA, CSP, FLIP-CHIP и др.) на                                                                  морской техники (5.1.3);

основе новых технологических                                                                    комплексирование

решений                                                                                         использования судовых систем

и радиоэлектронного

оборудования, создание

интегрированных мостиковых

систем, обеспечение

электромагнитной

совместимости перспективных

судов и морской техники,

разработка интегрированных

внутрисудовых систем связи и

видеонаблюдения (5.1.7)

5. Открытое акционерное общество       107        -    34    36    37     -     -     -     -

"Центральный научно-                   ---             --    --    --

исследовательский институт              69             22    23    24

"Курс", г. Москва

техническое перевооружение             107        -    34    36    37     -     -     -     -   разработка всеширотных

комплекса стендов для разработки       ---             --    --    --                           автоматизированных систем

и моделирования судовых                 69             22    23    24                           управления движением морских

информационно-управляющих систем                                                                судов и информационной

и комплексных тренажеров                                                                        поддержки судоводителя

обучения личного состава судов                                                                  (5.1.4);

различного назначения                                                                           разработка технологий

создания средств подготовки

экипажей (1.4.4)

6. Открытое акционерное общество       321        -    37    51    104   129    -     -     -

"Концерн "Центральный научно-          ---             --    --    ---   ---

исследовательский институт             239             27    38    80     94

"Электроприбор",

г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение          38         -     9     9    20     -     -     -     -   разработка нового поколения

стенда для комплексных натурных        --               -     -    --                           средств радиосвязи, радарных

испытаний новых типов судовых          25               6     6    13                           систем информационного

антенно-фидерных устройств                                                                      обеспечения, комплексов

радиолокационно-оптического

мониторинга (5.3.2)

2) техническое перевооружение          283        -    28    42    84    129    -     -     -   технологии развития судовой

метрологического центра                ---             --    --    --    ---                    навигационной техники для

исследования и сертификации            214             21    32    67     94                    обеспечения безопасности

навигационных систем нового                                                                     мореплавания и

поколения                                                                                       информационного обеспечения

судов (5.1.1); разработка

перспективных технологий

развития судовых

навигационных систем и

устройств нового поколения

(5.1.2);

разработка всеширотных

автоматизированных систем

управления движением морских

судов и информационной

поддержки судоводителя

(5.1.4)

7. Федеральное государственное         22         -    15     7     -     -     -     -     -

унитарное предприятие                  --              --     -

"Центральный научно-                   15              10     5

исследовательский институт

судостроительной промышленности

"Центр", г. Москва

техническое перевооружение             22         -    15     7     -     -     -     -     -   разработка и создание

ситуационного центра отраслевой        --              --     -                                 многоуровневой защищенной

информационно-вычислительной           15              10     5                                 телекоммуникационной сети

системы судостроительной                                                                        судостроительной

промышленности с целью                                                                          промышленности,

обеспечения оперативного                                                                        обеспечивающей оперативный

представления руководству                                                                       электронный документооборот

результатов информационного                                                                     между участниками

мониторинга                                                                                     проектирования и производства

производственной и финансово-                                                                   сложной морской техники

экономической деятельности                                                                      (7.3.2);

предприятий Минпромторга России в                                                               разработка новых методик

процессе реализации Программы                                                                   оценки и обоснования

перспектив развития научно-

производственного потенциала

судостроительной

промышленности.

Комплексный анализ

фактических уровней развития,

производственной

деятельности, финансово-

экономического состояния,

научно-производственного

потенциала интегрированных

структур и предприятий

отрасли. Прогноз развития

научно-производственного

потенциала судостроительной

промышленности, выработка и

обоснование приоритетов

развития отрасли на

долгосрочную перспективу (до

2035 года).

Разработка проектов программ

развития нового поколения

судов гражданского назначения

(7.1.3)

8. Открытое акционерное общество      1966        -    80    155   555   558   618    -     -

"Центр технологии судостроения и      ----             --    ---   ---   ---   ---

судоремонта", г. Санкт-Петербург      1506             61     94   422   427   502

1) строительство и оснащение          1462        -     -     -    427   445   590    -     -   разработка оптимальных

инженерно-лабораторного корпуса       ----                         ---   ---   ---              конструктивно-технологических

для отработки промышленных            1170                         337   351   482              решений новых

технологий создания приоритетной                                                                производственных технологий и

морской техники                                                                                 организационно-

технологических мероприятий

для строительства газовозов

на отечественных

судостроительных предприятиях

(4.1.4);

отработка технологий

электронно-лучевой сварки

конструкций из хладостойких

сталей больших толщин

применительно к конструкциям

нефтедобывающих платформ и

изделий машиностроения из

различных марок материалов

(4.1.5);

разработка высокоэффективной

производственной технологии

автоматизированного

изготовления многослойных

композитных конструкций с

заполнителем (гофрированные

трехслойные композитные

панели), применимых в

качестве палубной надстройки

и переборок объектов морской

техники для освоения

континентального шельфа

(4.1.8);

разработка организационно-

технологического проекта

развития

корпусообрабатывающего

производства, комплекса

производственных технологий,

создание комплекса

механизированного,

автоматизированного и

роботизированного

оборудования для обработки

корпусной стали в обеспечение

строительства морской техники

для освоения континентального

шельфа (4.3.3);

разработка типового

технологического проекта

сборочно-сварочного

производства, инновационных

технологических процессов и

создание

высокопроизводительного

механизированного,

автоматизированного и

роботизированного

оборудования для сборки и

сварки корпусных конструкций,

включая крупногабаритные

блоки различных типов морской

техники, а также изготовления

танков и систем перспективных

отечественных газовозов

(4.3.4);

разработка высокоэффективной

производственной технологии

гибридной лазерно-дуговой

сварки с созданием комплекса

оборудования для изготовления

корпусных конструкций

перспективных судов и морской

техники для добычи

углеводородного сырья (4.3.5)

2) техническое перевооружение          392        -    80    131   102   79     -     -     -   разработка технологии

опытного производства,                 ---             --    ---   ---   --                     создания фундаментов,

обеспечивающего создание и             261             61     78    68   54                     промежуточных рам и

отработку нового                                                                                трубопроводных систем с

механизированного и                                                                             применением перспективных

автоматизированного оборудования                                                                полимерных композиционных

для судостроительных и                                                                          материалов, обеспечивающих

судоремонтных и                                                                                 значительное снижение массы и

машиностроительных предприятий                                                                  высокую коррозионную

отрасли                                                                                         стойкость для грузовых и

зачистных судовых систем на

морских платформах, танкерах,

химовозах, а также для

транспортировки

нефтепродуктов (4.1.10);

разработка технологии сборки

и монтажа крупных сборочных

единиц главного

энергетического и

вспомогательного оборудования

при крупноблочной и модульной

постройке объектов морской

техники, а также необходимых

средств технологического

оснащения (4.3.1);

разработка конструктивно-

технологических решений

исполнения комплекса жилых и

служебных помещений

гражданских судов,

обеспечивающих современные

требования обитания,

противопожарную и

экологическую безопасность, и

проекта специализированного

производства технических

средств обстройки судовых

помещений (4.3.2);

разработка технологии

механизированной намотки

корпусов емкостей для

хранения и транспортировки

углеводородного сырья из

наномодифицированных

композиционных материалов на

основе стекло- и

органоволокон, обеспечивающих

повышение их эксплуатационной

надежности (4.3.7);

разработка конструктивно-

технологических решений по

организации производства

основной номенклатуры

судового оборудования в

обеспечение реализации

модульной технологии монтажа,

включая импортозамещение и

закупку лицензий (4.2.1)

3) техническое перевооружение          112        -     -    24    26    34    28     -     -   разработка промышленных

испытательных комплексов судовой       ---                   --    --    --    --               технологий и проекта

трубопроводной арматуры и               75                   16    17    22    20               совершенствования и

устройств                                                                                       модернизации

специализированного

арматурного производства на

базе широкого использования

автоматизированной системы

управления и планирования,

применения

высокопроизводительного

технологического

оборудования, безотходных

технологических процессов с

целью организации

производства нового поколения

конкурентоспособной

трубопроводной арматуры для

нужд отечественного

судостроения (4.2.2);

все мероприятия направления

"Концептуальные проекты

морской техники"

9. Открытое акционерное общество       64         -    20    22    22     -     -     -     -

"Концерн "Научно-производственное      --              --    --    --

объединение "Аврора",                  38              12    13    13

г. Санкт-Петербург

техническое перевооружение             64         -    20    22    22     -     -     -     -   создание нового поколения

испытательной базы для испытаний       --              --    --    --                           автоматизированных систем

по требованиям Российского             38              12    13    13                           управления судами, морскими

морского регистра судоходства                                                                   объектами и технологическими

средств автоматизации судов и                                                                   процессами на объектах

морской техники различного                                                                      морской техники (5.1.3);

назначения и классов                                                                            разработка всеширотных

автоматизированных систем

управления движением морских

судов и информационной

поддержки судоводителя

(5.1.4);

разработка технологии

создания конкурентоспособных

автоматизированных систем

диспетчеризации и мониторинга

обстановки для

координированного управления

морскими объектами в

акваториях стационарных и

плавучих платформ на

арктическом континентальном

шельфе (5.1.6)

10. Открытое акционерное общество      173        -    27    17    46    38    45     -     -

"Научно-исследовательское              ---             --    --    --    --    --

проектно-технологическое бюро          105             16    11    28    23    27

"Онега", г. Северодвинск

1) строительство и техническое         111        -     -     -    28    38    45     -     -   разработка технологии сбора,

перевооружение химико-                 ---                         --    --    --               уничтожения или утилизации

технологической лаборатории по          67                         17    23    27               всех видов отходов

апробации технологических решений                                                               жизнедеятельности морских

химической очистки оборудования и                                                               платформ и терминалов,

отмывки трубопроводов при ремонте                                                               включая технологии работы с

судов с ЯЭУ и переработке                                                                       оборудованием, загрязненным

токсичных отходов, образующихся                                                                 радионуклидами природного

при их ремонте и утилизации                                                                     происхождения (1.5.3)

2) техническое перевооружение          62         -    27    17    18     -     -     -     -   разработка конструктивно-

лаборатории центра комплексных         --              --    --    --                           технологических решений

исследований и отработки новых         38              16    11    11                           исполнения комплекса жилых и

технологических, конструктивных                                                                 служебных помещений

решений и внедрение новых                                                                       гражданских судов,

материалов при формировании                                                                     обеспечивающих современные

внутреннего обустройства судовых                                                                требования обитания,

помещений гражданских судов                                                                     противопожарную и

различного назначения                                                                           экологическую безопасность, и

проекта специализированного

производства технических

средств обстройки судовых

помещений (4.3.2);

разработка прорывных

технологий в создании нового

поколения судовых двигательно

-движительных комплексов,

обладающих высокими

техническими характеристиками

и экономичностью (6.4.4)

11. Открытое акционерное общество      55         -    39    16     -     -     -     -     -

"Центральное конструкторское бюро      --              --    --

морской техники "Рубин",               34              23    11

г. Санкт-Петербург

техническое перевооружение с           55         -    39    16     -     -     -     -     -   все мероприятия группы

целью создания центра                  --              --    --                                 "Концептуальные проекты

информационных технологий              34              23    11                                 плавучих и стационарных

проектирования морских                                                                          морских платформ и средств

нефтегазодобывающих сооружений                                                                  для работы на континентальном

шельфе" (3.1)

12. Проектно-конструкторские           770        -    26    23    52    79    255   335    -   все мероприятия направления

бюро, включаемые в открытое            ---             --    --    --    --    ---   ---        "Концептуальные проекты

акционерное общество                   592             19    15    37    57    203   261        морской техники"

"Объединенная судостроительная

корпорация"

1) техническое перевооружение в        105        -     -     -     -    18    87     -     -

развитие проектно-                     ---                               --    --

конструкторского потенциала в           83                               15    68

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Невское проектно-конструкторское

бюро", г. Санкт-Петербург

2) техническое перевооружение в        154        -     -     -     -     -    36    118    -

развитие проектно-                     ---                                     --    ---

конструкторского потенциала в          119                                     29     90

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Северное проектно-

конструкторское бюро",

г. Санкт-Петербург

3) техническое перевооружение в        70         -     -     -     -    10    60     -     -

развитие проектно-                     --                                --    --

конструкторского потенциала в          55                                 7    48

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Центральное морское

конструкторское бюро "Алмаз",

г. Санкт-Петербург

4) техническое перевооружение в        150        -     -     -     -     -    36    114    -

развитие проектно-                     ---                                     --    ---

конструкторского потенциала в          115                                     29     86

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Зеленодольское проектно-

конструкторское бюро",

г. Зеленодольск, Республика

Татарстан

5) техническое перевооружение в        54         -     -     -    26    28     -     -     -

развитие проектно-                     --                          --    --

конструкторского потенциала в          38                          18    20

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Центральное конструкторское бюро

морской техники "Рубин",

г. Санкт-Петербург

6) техническое перевооружение в        49         -    26    23     -     -     -     -     -

развитие проектно-                     --              --    --

конструкторского потенциала в          34              19    15

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Санкт-Петербургское морское бюро

машиностроения "Малахит",

г. Санкт-Петербург

7) техническое перевооружение в        139        -     -     -     -     -    36    103    -

развитие проектно-                     ---                                     --    ---

конструкторского потенциала в          114                                     29     85

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Центральное конструкторское бюро

по судам на подводных крыльях

им. Р.Е. Алексеева",

г. Нижний Новгород

8) техническое перевооружение в        49         -     -     -    26    23     -     -     -

развитие проектно-                     --                          --    --

конструкторского потенциала в          34                          19    15

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Научно-исследовательское

проектно-технологическое бюро

"Онега", г. Северодвинск

13. Конструкторские бюро               66         -     -     -    18    20    28     -     -   технические средства для

гражданского судостроения, не          --                          --    --    --               подводно-подледного

включаемые в открытое акционерное      41                          10    11    20               обустройства и освоения

общество "Объединенная                                                                          месторождений нефти и газа на

судостроительная корпорация"                                                                    глубоководном арктическом

континентальном шельфе

(3.1.3);

сухогрузные и наливные суда

речного и смешанного (река-

море) плавания (3.2.8);

суда вспомогательного флота

(3.2.10);

суда и плавсредства

технического флота (3.2.11);

промысловые суда (3.4.2);

малые и специализированные

научно-исследовательские суда

(НИС) (3.5.2)

1) техническое перевооружение в        36         -     -     -     -     8    28     -     -

развитие проектно-                     --                                 -    --

конструкторского потенциала в          24                                 4    20

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Центральное конструкторское бюро

"Лазурит", г. Нижний Новгород

2) техническое перевооружение в        30         -     -     -    18    12     -     -     -

развитие проектно-                     --                          --    --

конструкторского потенциала в          17                          10     7

сфере гражданского судостроения

открытого акционерного общества

"Центральное конструкторское бюро

"Монолит", г. Городец,

Нижегородская область

14. Открытое акционерное общество     2736        -    182   649   674   702   529    -     -

"Концерн "Океанприбор",               ----             ---   ---   ---   ---   ---

г. Санкт-Петербург                    2283             152   541   562   585   443

техническое перевооружение            2736        -    182   649   674   702   529    -     -   разработка технологий

комплексного стенда настройки,        ----             ---   ---   ---   ---   ---              развития гидроакустических

отладки и испытаний в натурных        2283             152   541   562   585   443              систем освещения подводной

условиях гидроакустических                                                                      обстановки, позиционирования

средств гражданского назначения                                                                 подводных объектов,

мониторинга дна и состояния

трубопроводов, проведения

водолазных работ (5.2.1);

разработка технологий

создания нового поколения

гидроакустических систем

различного назначения (5.2.2)

15. Федеральное государственное        17         -     -     7    10     -     -     -     -

унитарное предприятие                  --                     -    --

"Акустический институт имени           12                     5     7

академика Н.Н.Андреева",

г. Москва

техническое перевооружение             17         -     -     7    10     -     -     -     -   разработка технологий

испытательной базы для проведения      --                     -    --                           проведения подводных

гидроакустических испытаний            12                     5     7                           инженерно-геологических работ

гражданских судов и морской                                                                     на морском дне с

техники                                                                                         использованием гибких

протяженных буксируемых

антенн с применением метода

апертурного синтеза и

сейсмоакустического

зондирования дна (2.4.6)

16. Открытое акционерное общество     1081        -    72    283   355   233   138    -     -

"Производственное объединение         ----             --    ---   ---   ---   ---

"Северное машиностроительное           799             54    207   267   169   102

предприятие", г. Северодвинск

1) техническое перевооружение          360        -    20    82    159   99     -     -     -   разработка конструктивно-

научно-экспериментальной и             ---             --    --    ---   --                     технологических решений

испытательной базы                     258             12    55    121   70                     исполнения комплекса жилых и

(виброакустического комплекса)                                                                  служебных помещений

для отработки новых методов,                                                                    гражданских судов,

технических средств измерений и                                                                 обеспечивающих современные

средств виброакустической защиты                                                                требования обитания,

конкурентоспособной гражданской                                                                 противопожарную и

морской техники                                                                                 экологическую безопасность, и

проекта специализированного

производства технических

средств обстройки судовых

помещений (4.3.2);

разработка эффективных

методов, средств и технологий

комплексного снижения

воздействия физических полей

на экипажи судов и объекты

морской техники (1.4.3)

2) техническое перевооружение          228        -    52    92    84     -     -     -     -   отработка технологий

камеры "Атмосфера" для отработки       ---             --    --    --                           электронно-лучевой сварки

технологий электронно-лучевой          163             42    65    56                           конструкций из хладостойких

сварки конструкций нефтегазовой                                                                 сталей больших толщин

промышленности и изделий                                                                        применительно к конструкциям

машиностроения из сталей больших                                                                нефтедобывающих платформ и

толщин различных марок и                                                                        изделий машиностроения из

отработки новых образцов                                                                        различных марок материалов

создаваемого сварочного                                                                         (4.1.5)

оборудования

3) техническое перевооружение          493        -     -    109   112   134   138    -     -   разработка оптимальных

существующих мощностей с целью         ---                   ---   ---   ---   ---              конструктивно-технологических

создания стендовой базы                378                    87    90    99   102              решений новых

испытательного оборудования для                                                                 производственных технологий и

обеспечения постройки и испытаний                                                               организационно-

гражданского флота и морской                                                                    технологических мероприятий

техники                                                                                         для строительства газовозов

на отечественных

судостроительных предприятиях

(4.1.4);

оценка технологической

возможности и разработка

организационно-

технологического проекта

постройки в России атомных

ледоколов повышенной мощности

(150 - 200 МВт) для

обеспечения освоения

месторождений арктического

континентального шельфа

России и устойчивой работы

Северного морского пути при

проводке крупнотоннажных

транспортных судов, включая

зимний период (4.1.3)

17. Открытое акционерное общество      822        -    254   287   281    -     -     -     -

"Центр судоремонта "Звездочка",        ---             ---   ---   ---

г. Северодвинск                        600             182   216   202

1) техническое перевооружение          780        -    228   271   281    -     -     -     -   разработка новых технологий

производственной базы обработки        ---             ---   ---   ---                          создания перспективных

гребных винтов и изделий               574             166   206   202                          гребных винтов и

машиностроения на 5 координатных                                                                нетрадиционных движителей

станках на основе методик и                                                                     (6.4.3);

систем контроля геометрии,                                                                      разработка прорывных

балансировки и усталостной                                                                      технологий в создании нового

прочности в процессе обработки                                                                  поколения судовых двигательно

(изготовления) гребных винтов,                                                                  -движительных комплексов,

лопастей и изделий машиностроения                                                               обладающих высокими

техническими характеристиками

и экономичностью (6.4.4);

создание передовых

производственных технологий

модернизации и ремонта

гражданских судов и морской

техники для освоения

континентального шельфа

(4.1.7)

2) техническое перевооружение с        42         -    26    16     -     -     -     -     -   разработка новых технологий

целью создания стенда для              --              --    --                                 создания перспективных

испытаний и отработки натурных         26              16    10                                 гребных винтов и

образцов движительно-рулевых                                                                    нетрадиционных движителей

комплексов                                                                                      (6.4.3);

разработка прорывных

технологий в создании нового

поколения судовых двигательно

-движительных комплексов,

обладающих высокими

техническими характеристиками

и экономичностью (6.4.4)

18. Открытое акционерное общество      281        -    107   174    -     -     -     -     -

"Северное производственное             ---             ---   ---

объединение "Арктика",                 190              74   116

г. Северодвинск

1) строительство инженерно-            165        -    68    97     -     -     -     -     -   разработка новых технологий и

лабораторного корпуса для              ---             --    --                                 оборудования высоконадежных

исследований характеристик и           112             47    65                                 конкурентоспособных судовых

изготовления опытных образцов                                                                   электороэнергетических систем

полупроводниковых                                                                               и их компонентов с

преобразователей на базе                                                                        применением современной

трансформатора с вращающимся                                                                    элементной базы (6.4.1)

магнитным полем

2) строительство                       81         -     6    75     -     -     -     -     -   разработка технологий и

экспериментальной базы для             --               -    --                                 технических средств спасания

изготовления и испытания опытного      54               4    50                                 во льдах (1.4.2)

образца спасательного комплекса

для подледно-подводных комплексов

для добычи, транспортировки и

отгрузки углеводородов на шельфе

3) техническое перевооружение          35         -    33     2     -     -     -     -     -   разработка технологий и

производства с целью создания          --              --     -                                 систем мониторинга,

мобильной и стационарной               24              23     1                                 обеспечивающих техническое

диагностических лабораторий                                                                     диагностирование дизельных,

электротехнического оборудования                                                                газотурбинных, паросиловых и

атомных энергетических

установок для гражданских

судов и морской техники

(6.1.4)

19. Открытое акционерное общество      109        -    20    53    26    10     -     -     -

"Равенство", г. Санкт-Петербург        ---             --    --    --    --

67             12    33    16     6

1) техническое перевооружение          25         -     2    23     -     -     -     -     -   технологии создания

средств экспериментальной              --               -    --                                 радиолокационных средств для

отработки и испытаний приборов,        16               1    15                                 обеспечения морской

блоков, узлов судовых и береговых                                                               деятельности (с

РЛС нового поколения на                                                                         использованием новой

устойчивость к воздействию                                                                      электронной компонентной

механических факторов                                                                           базы) (5.3.1)

2) техническое перевооружение          12         -     6     6     -     -     -     -     -   технологии создания

измерительных средств для              --               -     -                                 радиолокационных средств для

регулировки и испытаний                 8               4     4                                 обеспечения морской

радиолокационной аппаратуры                                                                     деятельности (с

нового поколения диапазонов 8 мм,                                                               использованием новой

3 см и 10 см (0 - 40 ГГц)                                                                       электронной компонентной

базы) (5.3.1)

3) техническое перевооружение           7         -     2     5     -     -     -     -     -   технологии создания

средств экспериментальной               -               -     -                                 радиолокационных средств для

отработки и испытаний приборов,         4               1     3                                 обеспечения морской

блоков, узлов судовых и береговых                                                               деятельности (с

РЛС нового поколения на                                                                         использованием новой

устойчивость к воздействию                                                                      электронной компонентной

климатических факторов                                                                          базы) (5.3.1)

4) техническое перевооружение          37         -    10    10    17     -     -     -     -   технологии создания

опытного производства с целью          --              --    --    --                           радиолокационных средств для

внедрения специализированного          22               6     6    10                           обеспечения морской

оборудования опытного                                                                           деятельности (с

производства для отработки                                                                      использованием новой

технологий изготовления                                                                         электронной компонентной

аппаратуры судовых РЛС и                                                                        базы) (5.3.1)

статических преобразователей

5) техническое перевооружение          28         -     -     9     9    10     -     -     -   технологии создания

опытного производства в                --                     -     -    --                     радиолокационных средств для

обеспечение внедрения                  17                     5     6     6                     обеспечения морской

специализированного оборудования                                                                деятельности (с

опытного производства для                                                                       использованием новой

отработки технологий изготовления                                                               электронной компонентной

сверхвысокочастотных и                                                                          базы) (5.3.1)

высокочастотных блоков аппаратуры

РЛС

20. Открытое акционерное общество       8         -     8     -     -     -     -     -     -

"ГОРИЗОНТ", г. Ростов-на-Дону           -               -

5               5

техническое перевооружение              8         -     8     -     -     -     -     -     -   технологии создания

автоматизированного                     -               -                                       радиолокационных средств для

вычислительного комплекса для           5               5                                       обеспечения морской

измерений параметров антенн                                                                     деятельности (с

судовых радиолокационных станций                                                                использованием новой

электронной компонентной

базы) (5.3.1)

21. Федеральное государственное        813        -    34    36    160   216   367    -     -

унитарное предприятие                  ---             --    --    ---   ---   ---

"Центральный научно-                   549             23    24    109   146   247

исследовательский институт

конструкционных материалов

"Прометей", г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение          107        -    34    36    37     -     -     -     -   разработка технологий и

радиационной лаборатории с целью       ---             --    --    --                           систем мониторинга,

ускорения работ по созданию             72             23    24    25                           обеспечивающих техническое

материалов для АЭУ атомных                                                                      диагностирование дизельных,

ледоколов и плавучих АЭС и                                                                      газотурбинных, паросиловых и

повышения достоверности                                                                         атомных энергетических

экспертных работ по определению                                                                 установок для гражданских

ресурса атомного энергетического                                                                судов и морской техники

оборудования                                                                                    (6.1.4);

разработка технологий

создания новых типов

титановых сплавов для

перспективной морской техники

(2.3.4)

2) техническое перевооружение и        706        -     -     -    123   216   367    -     -   разработка технологий

развитие научно-экспериментальной      ---                         ---   ---   ---              создания новых

и испытательной базы для оценки        477                          84   146   247              высококачественных

качества, определения ресурса и                                                                 конструкционных сталей и

сертификации металлических и                                                                    сплавов, технологий их

композиционных материалов и                                                                     производства, методов сварки

изделий из них, эксплуатируемых в                                                               и способов антикоррозионной

различных коррозионных средах, в                                                                защиты, обеспечивающих

условиях высоких и низких                                                                       высокое качество и

температур, программируемых                                                                     конкурентоспособность на

нагрузок и давлений с целью                                                                     мировом рынке изделий

обеспечения надежности и                                                                        движительно-рулевого

заданного срока службы                                                                          комплекса, трубопроводов,

гражданской морской техники                                                                     теплообменников, уплотнений,

подшипников и узлов трения

для перспективных судов и

объектов морской техники

(2.3.2);

разработка технологий

создания новых поколений

композиционных материалов для

корпусных конструкций,

оборудования и систем

перспективной морской техники

(2.3.3);

разработка технологий

создания новых типов

титановых сплавов для

перспективной морской техники

(2.3.4);

разработка новых

конструкционных материалов

для строительства газовозов,

включая теплоизолирующие

материалы, и методов их

диагностики при изготовлении

и эксплуатации (2.3.5)

22. Открытое акционерное общество      845        -     -    148   136   107   454    -     -

"Пермская научно-производственная      ---                   ---   ---   ---   ---

приборостроительная компания",         405                    89    82    64   170

г. Пермь

1) техническое перевооружение          391        -     -    148   136   107    -     -     -   технологии развития судовой

научно-экспериментальной и             ---                   ---   ---   ---                    навигационной техники для

испытательной базы, необходимой        235                    89    82    64                    обеспечения безопасности

для разработки технологии                                                                       мореплавания и

создания малогабаритных                                                                         информационного обеспечения

чувствительных элементов                                                                        судов (5.1.1)

волоконно-оптических гироскопов

для высокоточных бескарданных

инерциальных навигационных систем

в составе систем управления

гражданских судов, кораблей

пограничной службы и гидрографии

2) техническое перевооружение          299        -     -     -     -     -    299    -     -   разработка технологии

научно-экспериментальной и             ---                                     ---              мониторинга эксплуатационных

испытательной базы, необходимой        112                                     112              параметров судна, его систем

для разработки волоконно-                                                                       и устройств в ходе сдаточных

оптических датчиков механических                                                                и специальных натурных

напряжений судовых агрегатов и                                                                  испытаний (2.4.5)

конструкций, систем

детектирования на их основе

3) техническое перевооружение          155        -     -     -     -     -    155    -     -   разработка технологии

новой научно-экспериментальной и       ---                                     ---              мониторинга эксплуатационных

испытательной базы, необходимой         58                                      58              параметров судна, его систем

для разработки специальных                                                                      и устройств в ходе сдаточных

волоконных световодов повышенной                                                                и специальных натурных

прочности и кабелей бортовой сети                                                               испытаний (2.4.5)

на их основе

23. Открытое акционерное общество     1013        -    78    163   269   303   144   56     -

"Зеленодольское проектно-             ----             --    ---   ---   ---   ---   --

конструкторское бюро",                 697             62    125   179   198    96   37

г. Зеленодольск, Республика

Татарстан

1) техническое перевооружение          260        -     -    54    101   105    -     -     -   разработка технологий

экспериментальной базы для             ---                   --    ---   ---                    оптимизации конструктивных

проведения испытаний самоходных,       175                   38     67    70                    решений по основным

буксируемых и радиоуправляемых                                                                  размерениям, обводам, органам

моделей создаваемых судов для                                                                   управления и стабилизации,

отработки мореходных качеств и                                                                  структуре систем управления

корпусных конструкций                                                                           движением скоростных судов

перспективных компоновок

(2.1.4);

скоростные пассажирские суда

(3.3.2);

приемо-перерабатывающие суда

(3.4.3)

2) техническое перевооружение          372        -     -     -    67    105   144   56     -   разработка технологий

опытного производства для              ---                         --    ---   ---   --         оптимизации конструктивных

отработки технологий изготовления      248                         45     70    96   37         решений по основным

корпусных конструкций из новых                                                                  размерениям, обводам, органам

материалов и сплавов                                                                            управления и стабилизации,

структуре систем управления

движением скоростных судов

перспективных компоновок

(2.1.4);

скоростные пассажирские суда

(3.3.2);

приемо-перерабатывающие суда

(3.4.3)

3) техническое перевооружение          381        -    78    109   101   93     -     -     -   разработка технологий

опытового бассейна для отработки       ---             --    ---   ---   --                     оптимизации конструктивных

современных форм обводов корпусов      274             62     87    67   58                     решений по основным

судов                                                                                           размерениям, обводам, органам

управления и стабилизации,

структуре систем управления

движением скоростных судов

перспективных компоновок

(2.1.4);

скоростные пассажирские суда

(3.3.2);

приемо-перерабатывающие суда

(3.4.3)

24. Открытое акционерное общество      35         -     -    20    15     -     -     -     -

"Завод "Топаз", г. Москва              --                    --    --

25                    15    10

техническое перевооружение опытно      35         -     -    20    15     -     -     -     -   технологии создания

-экспериментальной, стендовой и        --                    --    --                           радиолокационных средств для

испытательной базы для отработки       25                    15    10                           обеспечения морской

новых технических и                                                                             деятельности (с

технологических решений создания                                                                использованием новой

конкурентоспособной морской                                                                     электронной компонентной

техники                                                                                         базы) (5.3.1)

25. Открытое акционерное общество      24         -    21     3     -     -     -     -     -

"Северный Рейд", г. Северодвинск       --              --     -

17              15     2

техническое перевооружение             24         -    21     3     -     -     -     -     -   разработка новых технологий

опытного производства изделий          --              --     -                                 создания перспективных

судового машиностроения                17              15     2                                 гребных винтов и

нетрадиционных движителей

(6.4.3)

Всего                                 26853       -   2026  6220  6892  5737  4574  1033   371

-----           ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----

19034           1480  4452  4861  4065  3216   717   243

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. В графе "Область использования результатов реализации мероприятия" в скобках указан номер мероприятия, предусмотренного приложением N 5 к Программе.

2. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.

3. Объемы финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

5. Срок получения предусмотренных настоящим перечнем результатов работ соответствует году окончания их финансирования.

- Приложение N 7

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ

МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

"ПРОЧИЕ НУЖДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────

Содержание мероприятия     │ 2009 - 2016 │                  В том числе                  │   Область использования

│годы - всего ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤   результатов реализации

│             │2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │2016 │        мероприятия

│             │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │

─────────────────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────────────

1. Информационно-аналитическое и      599       65    50    63    63    84    84    90    100  организована независимая

экспертное сопровождение              ---       --    --    --    --    --    --    --    ---  оценка показателей

реализации мероприятий                380       45    35    45    45    50    50    50     60  результативности и

Программы. Работа научно-                                                                      эффективности мероприятий,

экспертного совета по научному                                                                 их соответствия целевым

сопровождению Программы                                                                        индикаторам и показателям

(ежегодно).

Осуществлены информационно-

аналитическое и экспертное

сопровождение реализации

мероприятий, в том числе

экспертиза технических

условий, заданий и

требований по конкретным

работам, а также результатов

их выполнения (ежегодно).

Организована работа научно-

экспертного совета по

вопросам гражданской морской

техники

2. Организация функционирования      2110       135   140   188   264   325   335   366   357  подготовлены регламентные

в судостроительной                   ----       ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  материалы в согласованном с

промышленности систем                1232        92    90   117   158   193   193   204   185  заказчиком и предприятиями

обеспечения качества продукции.                                                                объеме для информационного

Сертификация производства,                                                                     обеспечения проведения

научной и конструкторской базы                                                                 государственной политики

федеральных органов

исполнительной власти,

имеющих отношение к

обеспечению качества

продукции в гражданском

судостроении (ежегодно).

Завершена подготовка системы

отраслевых корпоративных

нормативно-методических

материалов и стандартов в

интегрированных структурах,

обеспечивающих создание на

предприятиях отрасли систем

управления обеспечением

качества (2010 год).

Разработаны нормативные

документы, обеспечивающие

создание и функционирование

систем управления

обеспечением качества в

интегрированных структурах

(ежегодно).

Организовано получение

судостроительными

предприятиями сертификатов

соответствия ИСО 9000 по

всем видам своей

деятельности (весь период

реализации Программы).

Созданы информационные

системы и системы

необходимого

документооборота. Созданы

системы управления

обеспечением качества на

предприятиях в соответствии

с МС ИСО 9000/2000, включая

корпоративные системы

3. Организация работ по               575       15    20    25    65    110   110   120   110  проведен информационный

закреплению прав на результаты        ---       --    --    --    --    ---   ---   ---   ---  поиск по выбору экономически

научно-технической деятельности       340       10    15    15    40     70    70    70    50  целесообразных форм правовой

(РНТД). Осуществление комплекса                                                                охраны РНТД с учетом

мероприятий по правовой охране и                                                               требований части четвертой

правовой защите РНТД                                                                           Гражданского кодекса

Российской Федерации и

патентного законодательства

зарубежных стран, принимая

во внимание подготовку к

вхождению Российской

Федерации в ВТО (выполняется

ежегодно).

Выявлены охраноспособные

решения в области РНТД,

созданные в процессе

выполнения мероприятий

Программы. Проведен комплекс

мероприятий по правовой

охране и правовой защите

РНТД (выполняется ежегодно).

Подготовлены регламентные

материалы в согласованном с

заказчиком объеме, которые

обеспечивают закрепление

прав на результаты РНТД

(ежегодно)

4. Закупка передовых зарубежных     3758,5     60,5   299   516   596   640   702   545   400  закуплены передовые

технологий и лицензий на            ------     ----   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  зарубежные технологии и

строительство объектов и            2574,5     48,5   230   385   430   440   461   360   220  лицензии для проектирования

организацию в России                                                                           строительства гражданской

производства современного                                                                      морской техники и для

технологического оборудования и                                                                организации в России

другой продукции, разработанной                                                                производства современного

ведущими фирмами мира                                                                          технологического

оборудования, судовых систем

другой продукции,

разработанной ведущими

фирмами мира, для выполнения

мероприятий направлений 1 -

6 и группы мероприятий

"Информационные технологии"

направления 7, реализуемых в

рамках научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а

также для выполнения

мероприятий по

строительству, реконструкции

и техническому

перевооружению объектов

научно-экспериментальной,

стендовой, проектной и

испытательной базы (срок

получения результатов работ

соответствует году окончания

их финансирования)

Всего                               7042,5     275,5  509   792   988  1159  1231  1121   967

------     -----  ---   ---   ---  ----  ----  ----   ---

4526,5     195,5  370   562   673   753   774   684   515

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.

- Приложение N 8

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ

ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 136)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────

Содержание мероприятия       │2009 - 2016 │                    В том числе

│годы - всего├───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬──────

│            │ 2009  │ 2010  │2011 │2012 │2013 │ 2014  │2015│2016

│            │  год  │  год  │ год │ год │ год │  год  │год │ год

─────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴──────

Всего                                  90484,75   3524,15  6820   12543 18678 19693 18255,6 6871 4100

из них:

Министерство промышленности и        88136,32   3343,05 6640,97 12294 18260 19178 17539,3 6781 4100

торговли Российской Федерации

Федеральное агентство морского и     2348,43     181,1  179,03   249   418   515   716,3   90    -

речного транспорта

Капитальные вложения - всего            19034        -     1480   4452  4861  4065   3216   717   243

из них:

Министерство промышленности и           19034        -     1480   4452  4861  4065   3216   717   243

торговли Российской Федерации

Научно-исследовательские и опытно-     66924,25   3328,65  4970   7529  13144 14875 14265,6 5470 3342

конструкторские работы - всего

из них:

Министерство промышленности и        64575,82   3147,55 4790,97 7280  12726 14360 13549,3 5380 3342

торговли Российской Федерации

Федеральное агентство морского и     2348,43     181,1  179,03   249   418   515   716,3   90    -

речного транспорта

Прочие нужды - всего                    4526,5     195,5    370    562   673   753    774   684   515

из них:

Министерство промышленности и         4526,5     195,5    370    562   673   753    774   684   515

торговли Российской Федерации

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 9

к федеральной целевой программе

"Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

РАСЧЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"

НА 2009 - 2016 ГОДЫ

Эффективность реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (далее - Программа) будет определяться по системе целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты развития экономики России, в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации N 139/82н от 23 мая 2006 г., а также с Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими отраслевыми положениями и нормативами.

Выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить поступление в федеральный бюджет налогов в объеме около 165 млрд. рублей при 90,664 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований составляет 1,75, срок окупаемости - около 1 года.

При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.

Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет определялась как налоговые поступления от реализации продукции гражданского назначения и доли оборонной продукции (примерно одна треть), на которую реализация Программы окажет положительное влияние за счет использования общих технологий.

Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог рассчитываются от прогнозируемого размера фонда оплаты труда, а налог на прибыль - от прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.

На основании спрогнозированных налоговых поступлений и планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли рассчитываются основные финансовые показатели. Например, чистый дисконтированный доход государства (как эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и дисконтированных государственных инвестиций.

Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

налоги, поступающие в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды, - 185429 млн. рублей, из них налоги федерального уровня - 164811 млн. рублей;

чистый дисконтированный доход отрасли - 1310 млн. рублей;

бюджетный эффект - 42062 млн. рублей;

индекс доходности (рентабельность) для внебюджетных инвестиций - 1,05, для бюджетных ассигнований - 1,75;

срок окупаемости для внебюджетных инвестиций - 7 лет, для бюджетных ассигнований - около 1 года.

Ставка дисконтирования, равная 0,16, была определена с учетом высокого уровня риска проекта, спрогнозированной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и темпов инфляции в период выполнения Программы. Полученные показатели с использованием данного коэффициента отражают устойчивость Программы к возможным изменениям условий ее реализации.

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы приведен в таблицах 1 и 2.

- Таблица 1

Исходные данные

для технико-экономического обоснования

федеральной целевой программы "Развитие гражданской

морской техники" на 2009 - 2016 годы

──────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели          │  Единица  │2009 - 2016 │                               В том числе

│ измерения │годы - всего├────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│           │            │2009 год│2010 год│2011 год │2012 год│2013 год │2014 год │2015 год │ 2016 год

──────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

Годовой объем реализуемой     млн. рублей   1126490     98690    112810   134890    142650   147200    153530    162420    174300

продукции отрасли (прогноз

объема продаж)

Инвестиции из всех            млн. рублей    136411      6314    13187     18795    27995     29954     23576     10234     6356

источников финансирования

Программы - всего

в том числе:

средства федерального       млн. рублей    90664       4189     8871     12543    18678     19693     15719     6871      4100

бюджета

внебюджетные средства       млн. рублей    45747       2125     4316     6252      9317     10261     7857      3363      2256

Налог на прибыль               процентов                  24       24       24        24       24        24        24        24

Подоходный налог               процентов                  13       13       13        13       13        13        13        13

Единый социальный налог        процентов                  26       26       26        26       26        26        26        26

Налог на добавленную           процентов                  18       18       18        18       18        18        18        18

стоимость

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Таблица 2

Расчет

бюджетной эффективности реализации федеральной

целевой программы "Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

──────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели          │  Единица  │2009 - 2016 │                               В том числе

│ измерения │годы - всего├────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│           │            │2009 год│2010 год│2011 год │2012 год│2013 год │2014 год │2015 год │ 2016 год

──────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы

Годовой объем реализуемой     млн. рублей   1126490     98690    112810    134890   142650    147200   153530    162420    174300

продукции отрасли (прогноз

объема продаж)

Налог на добавленную          млн. рублей               5868      6930      8784     9630      9414     9468      10134     11268

стоимость

Подоходный налог              млн. рублей               1826      2135      2578     2734      2845     2991      3177      3416

Единый социальный налог       млн. рублей               4939      5775      6972     7394      7695     8089      8594      9240

Таможенный сбор               млн. рублей               1096      1208      1432     1523      1561     1619      1715      1848

Прочие налоги и сборы         млн. рублей                496      567       679       718      740       772       817       877

Налогооблагаемая прибыль      млн. рублей               5446      6040      7439     8102      8612      9251     10081     11143

Налог на прибыль              млн. рублей               1307      1450      1785     1945      2067      2220      2419     2674

Налоги, поступающие в бюджет  млн. рублей    185429     15532    18065     22229     23943    24322     25158     26857     29324

и внебюджетные фонды (приток

в бюджет)

Налоги, поступающие в         млн. рублей               13802    16110     19848     21382    21630     22299     23778     25962

федеральный бюджет (приток в

бюджет)

Чистый доход предприятий      млн. рублей               4139      4590      5653     6158      6545      7031      7661     8468

(операционная деятельность)

Величина внебюджетных         млн. рублей               2125      4316      6252     9317     10261      7857      3363     2256

инвестиций (инвестиционная

деятельность)

Ставка рефинансирования - r        -                    0,08      0,08      0,08     0,08      0,08      0,08      0,08     0,08

Коэффициент инфляции - i           -                    0,05      0,05      0,05     0,05      0,05      0,05      0,05     0,05

Поправка на риск - p               -                    0,13      0,13      0,13     0,13      0,13      0,13      0,13     0,13

Коэффициент дисконтирования -      -                    0,03      0,03      0,03     0,03      0,03      0,03      0,03     0,03

d(i) = (1 + r) / (1 + i) - 1

Коэффициент дисконтирования с      -                    0,16      0,16      0,16     0,16      0,16      0,16      0,16     0,16

учетом рисков d = d(i) + p

Период - t                        лет                     1        2         3         4        5         6         7         8

Чистый доход предприятий с    млн. рублей    29464      4139      3962      4212     3960      3633      3368      3168     3022

учетом дисконтирования

Величина внебюджетных         млн. рублей    28154      2125      3725      4658     5991      5695      3764      1391      805

инвестиций (оттоки) с учетом

дисконтирования

Сальдо суммарного потока от   млн. рублей               2014       237      -446    -2031     -2063      -396      1777     2217

инвестиционной и операционной

деятельности с учетом

дисконтирования

Чистый дисконтированный       млн. рублей               2014      2251      1805     -226     -2289     -2685      -907     1310

доход (нарастающим итогом)

Срок окупаемости инвестиций       лет          7

(период возврата, с

округлением)

Индекс доходности                  -          1,05

(рентабельность инвестиций)

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы

Годовой объем реализованной   млн. рублей    1126490    98690    112810    134890   142650    147200    153530    162420   174300

продукции отрасли

гражданского назначения без

налога на добавленную

стоимость

Налоги от предприятий         млн. рублей     164811    13802    16110     19848     21382    21630     22299     23778     25962

отрасли, поступающие в

федеральный бюджет

Налоги, поступающие в         млн. рублей      98028    13802    13905     14787     13749    12005     10683      9832     9266

федеральный бюджет с учетом

дисконтирования

Отток бюджетных средств       млн. рублей      90664     4189     8871     12543     18678    19693     15719      6871     4100

(бюджетные инвестиции)

Отток бюджетных средств с     млн. рублей      55965     4189     7657      9344     12011    10930      7530      2841     1463

учетом дисконтирования

Сальдо суммарного потока от   млн. рублей                9613     6248      5442      1739     1075      3152      6991     7802

финансирования и операционной

деятельности с учетом

дисконтирования

Чистый дисконтированный       млн. рублей                9613     15860     21303    23041     24117     27269     34260    42062

доход государства или

бюджетный эффект с

нарастающим итогом

Индекс доходности бюджетных        -           1,75

средств

Удельный вес средств               -           0,66      0,66     0,67      0,67      0,67     0,66      0,67      0,67      0,65

федерального бюджета в общем

объеме финансирования

(степень участия государства)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────